|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date du Compte Rendu  19/05/2025 | **compte-rendu de réunion du 19/05/2025** | | |
| **Animateur**  T. BEURAERT | | Comité de pilotage EID VDA Apside | | | |
| **Rédacteur**  T. BEURAERT | | Etat : non validé | | | |
| **Participants** | |  | **Absents** |  |
| P. BOURGE | | EID |  |  |
| C. COCHOIS | | EID |  |  |
| L. TAFFIN | | Apside |  |  |
| A. SANCHEZ | | Apside |  |  |
| T. BEURAERT | | Apside |  |  |
| **Destinataires** | |  | **pour information** |  |
| P. BOURGE | | EID | R. DEBRECZENI | EID |
| C. COCHOIS | | EID | E. JAFFRELOT | Apside |
| L. TAFFIN | | Apside |  |  |
| A. SANCHEZ | | Apside |  |  |
| T. BEURAERT | | Apside |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Synthèse de la Réunion** | |
| Sujets devant être traités | cf. § Actions |
| Décisions Prises | cf. § Décisions |
| Faits Marquants | |
| Suites de la réunion | |

# Décisions prises

1. EID VDA incite APSIDE à poursuivre les relances pour débloquer la situation d’inactivité et à bien mettre en avant l’accompagnement que peut prodiguer le CDS aux développeurs débutants.
2. Prochain COPIL à planifier fin juin avec Guillaume VANPOUILLE qui remplacera Philippe BOURGE à partir du 16/06/2025.

# Actions

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Date action | Responsable | Action | Date fin prévue | Date fin réelle |
| 34 | 12/12/2024 | LTA / ASA | Se rapprocher des expertises unit Apside afin de proposer à EID un apport sur le projet SYSPLEX  **Dans l’attente de la formalisation du besoin par les équipes EID VDA, APSIDE se tient prêt à mobiliser une ou plusieurs ressources sur le sujet** | 31/03/2025 | 19/05/2025 |
| 35 | 12/12/2024 | APSIDE | Remplacement des sorties CDS avec recrutements externes et éventuelles POEI  **POE en cours et démarrage de Sylvain dans le CDS prévu pour le 16/06** | 31/03/2025 |  |

# Informations

1. EID VDA confirme la fusion du secteur D (EID) avec le secteur X (EISEC) à partir du 16/06/2025.
2. APSIDE rappelle qu’un processus de rachat de l’entreprise par la société CGI est en cours de discussions. Pour l’heure, rien n’est encore signé mais un échange sera planifié avec EIDPRESTA lorsque la situation évoluera.