## Slide 1: Comité de pilotage APSIDE / EID VDA
Période du 19/05/2025 au 30/06/2025

## Slide 2: Organisation
Le 30/06/2025 à Villeneuve d’Ascq, bâtiment Les Terrasses
EID
Guillaume VANPOUILLE
Christophe COCHOIS
APSIDE
Laetitia TAFFIN
Antonio SANCHEZ
Thomas BEURAERT
Pour information :
Robert DEBRECZENI (EID)
Erwan JAFFRELOT

## Slide 3: Sommaire
Météo / Faits marquants
Synthèse projet de la période
Plan de charge
Revue de l’équipe
Plan d’actions
Suivi financier
Annexes

## Slide 4: 01 Météo / Faits marquants

## Slide 5: 01 Météo / Faits marquants
  Arrivée de Vincent chez APSIDE le 16/6 et démarrage chez EID le 30/6
  Difficultés à trouver de nouveaux sujets malgré les points avec les RE et la mise en visibilité hebdomadaire des dispos CDS
Faits marquants sur la période

## Slide 6: 01 Météo / Faits marquants
Indicateurs Projet | Période précédentes (03/2025 à 05/2025) | Période en cours (05/2025 à 06/2025) | Commentaires
Tenues des engagements |  |  | 
Qualité des livrables |  |  | 
Visibilité du plan de charge |  |  | Pas de nouveaux projets en visibilité du CDS malgré les disponibilités affichées



Indicateurs RH | Période précédentes (03/2025 à 05/2025) | Période en cours (05/2025 à 06/2025) | Commentaires
Equipe |  |  | 
Communication |  |  | 
Satisfaction du client |  |  | 
Météo

## Slide 7: 02 Synthèse projet de la période

## Slide 8: 02 Synthèse projet de la période
Equipe | APS | Libellé | Avancement | Date Livraison | Commentaires | 
Synthèse Forfait
Pas de sujet au forfait sur la période allant de mai 2025 à juin 2025

## Slide 9: 02 Synthèse projet de la période
D110 | D120
Equipe | D110 / Thierry B. | D120 / Véronique G.
APS | D110APS2025000035628 | D120APS2025000035923
Activités du mois | Refonte synthèse | Activités Yanis
Avancement (APS) | 50% | 36%
Fin prévisionnelle | 31/08/2025 | 31/07/2025
Yanis
Suivi de mission Yanis réalisé le 11/6 : très bon retour
Pas de nouveaux sujets à confier au CDS
Domaine D100 Recouvrement
Délégation : 3 ETP
Colin
Benjamin

## Slide 10: 02 Synthèse projet de la période
D210 (RHA1)
Equipe | D210 (RHA1) / Silvia D.
APS | D210APS2025000036005
Activités du mois | Activités Rémi
Avancement (APS) | 36%
Fin prévisionnelle | 31/07/2025
Poursuite des travaux sur la migration V4 et refonte (OCTRHA)
Domaine D200 Outils transverses PTN
Délégation : 1 ETP
Rémi

## Slide 11: 02 Synthèse projet de la période
Equipe | D750 (IDCPTN) / Edith B.
APS | D750APS2025000036498
Activités du mois | Activités Fabrice RENIER
Avancement (APS) | 4%
Fin prévisionnelle | 30/09/2025
Domaine D700 Rachats IOD, Cessions Outils Internet
Délégation : 1 ETP
D750 (IDCPTN)
Fabrice
Tests de non régression en amont de la release R02-2025 du 11/6 puis suivi de MEP, début des travaux pour la release R03-2025 prévue pour le 15/10

## Slide 12: 02 Synthèse projet de la période
Equipe | D810 (QESCLI) / Philippe D.
APS | D810APS2025000036001
Activités du mois | Activités Luca GARIC
Avancement (APS) | 25%
Fin prévisionnelle | 30/09/2025
Domaine D800 Commercial, Risque BDF et Outils d’Organisation
Délégation : 1 ETP
D810 (QESCLI)
Luca
Suivi de mission de Luca réalisé le 5/06 : travail toujours conforme aux exigences de l’équipe
Maintien du besoin jusque fin d’année

## Slide 13: 03 Plan de charge

## Slide 14: 03 Plan de charge
1 ETP inactif en mai et juin
2 ETP disponibles à partir de juillet

## Slide 15: 03 Plan de charge
Répartition équipe CDS et besoins
D100
Pas de nouveau besoin dans le domaine
Yanis
Colin
Benjamin
Jusque 31/12
D200
Pas de remplacement demandé pour Julien ni pour Arnaud Pas de nouveau besoin dans le domaine pour 2025
D700
Pas de besoin dans le domaine
D800
Uniquement des besoins en expérimentés, non compatibles avec des profils débutants
Rémi
Fabrice
Guillaume
Thomas
Sylvain
Responsable du CDS
Verlinghem L520
Luca
Jusque 31/12
Jusque 31/12
Jusque 31/12
Jusque 31/12
Jusque 30/09
En cours
A venir
CDS HOST+LOCAL
Vincent
NEW
CDS HOST
DISPO
DISPO

## Slide 16: 03 Plan de charge
Plan de remplacement
Remplacé
A remplacer
 | 2025 T2 | T3 | T4 | 2026 T1 | T2
Sorties |  |  |  |  | 
Entrées |  |  |  |  | 
Arnaud
31/03/2025
Candidat
Sylvain
31/03/2025
Fabrice
03/2026
Vincent
30/06/2025

## Slide 17: 04 Revue de l’équipe

## Slide 18: 04 Revue de l’équipe
# | Collaborateur | Date d'entrée | Fonction | COBOL | DevB | AS400 | Télétravail | Commentaire
1 | Fabrice Rénier | 08/03/2021 | Analyste, Développeur | X |  |  | 1j | 
2 | Thomas Beuraert | 10/01/2022 | Chef de projet | X |  |  | 1j | 
3 | Yanis Belaid | 24/01/2022 | Analyste, Développeur | X |  |  | 1j | 
4 | Colin Nemeghaire | 14/11/2022 | Développeur |  | X |  | 1j | 
5 | Luca Garic | 06/06/2023 | Développeur | X |  |  | 1j | 
6 | Guillaume Meersdam | 03/07/2023 | Analyste, Développeur | X |  |  | 1j | 
7 | Benjamin Dessailly | 22/08/2023 | Développeur | X |  |  | 1j | 
8 | Rémi Marquilly | 16/10/2023 | Analyste, Développeur |  | X |  | 1j | 
9 | Sylvain Carton | 31/03/2025 | Développeur | X | X |  | 0j | 
10 | Vincent Dernoncourt | 30/06/2025 | Développeur | X |  |  | 0j | 
11 |  |  |  |  |  |  |  | 
12 |  |  |  |  |  |  |  | 
13 |  |  |  |  |  |  |  | 
14 |  |  |  |  |  |  |  | 
15 |  |  |  |  |  |  |  | 
Effectif

## Slide 19: 04 Revue de l’équipe
Ancienneté
Sorties | Ancienneté (à la date de sortie)
Entrées | Date d’entrée
Vincent DERNONCOURT | 30/06/2025

## Slide 20: 04 Revue de l’équipe
Equipe | Collaborateur | Dernier suivi | Avec | Commentaire | Evaluation
D110 | Benjamin | 01/04/2025 | Thierry B | Charges et délais sont tenus, Benjamin s’intéresse à ses sujets et souhaite s’en imprégner | 🙂
D120 | Yanis | 11/06/2025 | Véronique | Au niveau des exigences de l’équipe, parfaitement intégré | 🙂
D110 | Colin | 01/04/2025 | Thierry B | Impliqué, belle progression sur la période, très bonne réactivité notamment avec l’équipe ERGO | 🙂
D210 | Rémi | 11/03/2025 | Silvia D | Bonne communication, force de proposition sur ses sujets | 🙂
D750 | Fabrice | 25/03/2025 | Edith B | Satisfaction dans les travaux réalisés, formation RTC à prévoir, poursuite de la prestation dans les mêmes conditions | 🙂
D810 | Luca | 05/06/2025 | Philippe D | Bonne gestion de la charge de travail, les sujets avancent et Luca est maintenant autonome | 🙂
L520 | Guillaume | 27/3/2025 | Nicolas B | Très bonne adaptabilité sur la période, poursuite de la prise d’autonomie avec des sujets de plus en plus complexes | 🙂
Suivis de mission

## Slide 21: 05 KPI & Plan d’actions

## Slide 22: 05 KPI & Plan d’actions
KPI
Notes du 06/05/2025 | Notes (0-4) CDSCOT | Commentaires EID | Commentaires APSIDE
Capacité à mobiliser les ressources | 4 | RAS – Bon trimestre | 
Qualité de la communication, reporting | 4 | RAS | 
Qualité des livrables | 3 | Quelques disparités sur la qualité des livrables (DVP débutant) | Retours sur un sujet traité par un collaborateur débutant COBOL qui a depuis quitté les effectifs
Respect des engagements (délais et couts) | 4 | Bon respect des engagements – Bon suivi | 
Les notes sont associées aux APS clôturés sur le T1 2025
Ces notes ont été présentées lors du dernier COPIL de Mai 2025

## Slide 23: 05 KPI & Plan d’actions
Action / Risque | Responsable | Date cible | Statut | Commentaire
Validation CR du COPIL du 19/05/2025 | CCO | 30/06/2025 | En cours | 
Affichage hebdomadaire (par mail) des disponibilités du CDS | TBE | 30/09/2025 | En cours | 
Plan d’actions

## Slide 24: 06 Suivi financier

## Slide 25: GEPR – Etat des lieux Situation au 20/06/2024
Mois | Contrat | APS | Budget | Consommation | Avancement % | Ech. R7 | Commentaire
Janvier-25 | D000CTR2024000007501 | D810APS2024000034593 | 70 | 70 | 100% | þ | 
 |  | D750APS2024000034639 | 62,75 | 62,75 | 100% | þ | 
 |  | D210APS2025000034983 | 130 | 130 | 100% | þ | 
Février-25 | D000CTR2025000007606 | D120APS2025000035139 | 60 | 60 | 100% | þ | 
 |  | D240APS2025000035470 | 4,25 | 4,25 | 100% | þ | 
Mars-25 | D000CTR2025000007688 | D110APS2025000035628 | 200 | 100,25 | 50% |  | 
Avril-25 | D000CTR2025000007762 | D120APS2025000035923 | 60 | 21,5 | 36% |  | 
 |  | D810APS2025000036001 | 100 | 25,5 | 25% |  | 
 |  | D210APS2025000036005 | 60 | 21,75 | 36% |  | 
Mai-25 | D000CTR2025000007883 | D750APS2025000036498 | 80 | 3,25 | 4% |  | 

## Slide 26: 07 Annexes

## Slide 27: Questions, points divers
Rachat de Apside par CGI
Fusion EID VDA avec EISEC
Planification du prochain COPIL ?