## Slide 1
PO S/T
Plan d'Organisation Sous-Traitant Gfi
    Contrat : ADM Cardif
    Version : V2
    Statut : Validé
Sommaire 

## Slide 2: Caractéristiques du document
Caractéristiques du document | 
Titre | PO/ST
Nom du document | PO S/T Plan d’organisation sous traitant Gfi
Propriétaire | Gfi
Type de document | PO ST
Confidentialité | Interne
Destinataires | DSI GIE BNP Paribas CARDIF et Fonctions
Version | 2
Statut | Validé
Valideur | Benoît Fernandès
Date de validation | 10/09/2018 (ajout slide caractéristiques)
Date d’expiration | 

## Slide 3: Objectif
Ce document constitue le Plan d’Organisation Sous-Traitant (PO S/T) relatif aux prestations du contrat ADM Sourcing confiées à Gfi par BNPP CARDIF.
Il est demandé par BNPP CARDIF à ses sous-traitants pour leur permettre de décrire le mode de fonctionnement mis en place dans le cadre de leurs activités ADM.
Ce PO S/T est à rapprocher des Plans d’Organisation réalisés par BNPP CARDIF sur les patrimoines respectifs.
Ce document décline de façon opérationnelle la relation contractuelle établie entre BNPP CARDIF et Gfi dont :
l’organisation de la relation entre BNPP CARDIF et Gfi
les activités liées aux Services IT sous traitées
l’ensemble des dispositions particulières mises en œuvre pour réaliser ces activités.
Ce PO S/T référence également les livrables contractuellement, dus pendant la phase de Transition (Supplement 06-A, Supplement 06-B).
Ce PO S/T sera revu régulièrement par BNPP CARDIF et Gfi et sera le vecteur de communication privilégié du suivi de la prestation.
Les activités décrites sont applicables à l’ensemble des applications du périmètre. Les spécificités par Patrimoine sont décrites et référencées dans les Annexes.
Le sommaire ( ici => ) permet une navigation simple à l’intérieur du document, à visualiser en mode Slide Show.

## Slide 4: Glossaire
Acronyme | Description
AA, CM, WR, AD | « Services ADM » désigne AA=Application Assistance, CM=Corrective Maintenance, WR=Work Request, AD=Application Development
BAT | « Business Acceptance Testing » désigne les tests de recette pour une acceptation fonctionnelle du produit livré
BEB | « Bout en Bout » désigne les tests techniques ou fonctionnels couvrant une fonctionnalité complète, de bout en bout.
BO | « Back Office » désigne le personnel Gfi situé hors de France
CR | « Compte-Rendu » désigne les modalités de restitution de ce qui s’est dit en réunion et/ou en comité et notamment des décisions prises.
CSL | « Contract Service Level » désigne les indicateurs de Services du contrat ADM. S’ils ne sont pas atteints, ces indicateurs sont pénalisables.
DS&P | « Data Security and Privacy » désigne l’organisation mise en place entre Gfi et BNPP CARDIF pour garantir la Sécurité des données
EID | « Etude d’Impact Détaillée » désigne la proposition finale Gfi incluant solution, impacts, planning et coût
EIM | « Etude d’Impact Macroscopique » désigne l’estimation initiale Gfi incluant macro solution et macro chiffrage
FO | « Front Office » désigne le personnel Gfi francophone situé en France
GCL / PGCL | «Gestion de Configuration Logicielle» désigne l’ensemble des tâches recensées pour cette activité dans la Méthodologie applicable par le contrat ADM (Harmonie) «Plan de Gestion de Configuration Logicielle» désigne l’organisation et la planification des tâches de Gestion de Configuration Logicielle
KPI / KM | « Key Performance Indicator / Key Measurement » désigne les indicateurs de performance du contrat ADM. Ils ne sont pas pénalisables
LSA | «Local Service Agreement» désigne la partie « locale» du contrat ADM, c’est-à-dire les modalités d’application des MA/AC par chacune des entités du groupe. Un LSA a été signé le 01/07/2017 entre Gfi et BNPP CARDIF
MA / AC | « Master Agreement »/ « Application Contract » désignent les deux parties du contrat ADM signées par BNP Paribas SA pour toutes ses entités «locales»
OAT | « Operational Acceptance Testing » désigne les tests de recette pour une acceptation technique (permettant de vérifier que le système répond aux exigences de performance, de tenue en charge, de sécurité, etc… ) dans un environnement proche de celui de production.

## Slide 5: Glossaire
Acronyme | Description
PCA | «Plan de Continuité des Activités» désigne les modalités mises en œuvre par Gfi pour répondre aux exigences de continuité d’activité de BNPP CARDIF
SDM / SM | « Service Delivery Manager » désigne le pilote des activités de maintenance chez Gfi « Service Manager » désigne le pilote projet chez Gfi
PU / RU | « Pricing Unit », désigne le coût moyen d’un livrable ou d’une prestation. Le PU n’est pas le chiffrage technique d’une compétence mais de l’ensemble des compétences et obligations nécessaires à la livraison des services. « Resource Unit » désigne l’unité d’œuvre retenue pour élaborer le Pricing Unit.
RGC | « Responsable de Gestion de Configuration » désigne le personnel Gfi ou BNPP CARDIF responsable de la gestion de configuration.
RG / RD / RPA / RA / CP | « Responsable de Groupe » désigne un Asset Manager responsable d’un ensemble de Domaines chez BNPP CARDIF. « Responsable de Domaine » désigne un Asset Manager responsable d’un ensemble de Patrimoines Informatiques chez BNPP CARDIF « Responsable de Patrimoine Applicatif» désjgne un Asset Manager responsable d’un ensemble d’Applications « Responsable d’Application » désigne un Asset Manager responsable d’une ou de plusieurs « Chef de Projet » désigne un Asset Manager responsable d’un projet
SI | «Système d’Information» désigne l’ensemble des Applications ainsi que leur organisation qui servent la réalisation des activités de BNPP CARDIF
SPOC | « Single Point of Contact » désigne les personnels de BNPP CARDIF ou de Gfi qui interviennent ponctuellement en support des activités ADM Sourcing.
UT / CTI | « Unit Testing» désigne les contrôles réalisés sur un composant de façon isolé. C’est le premier test dynamique effectué au niveau programme suite à une création ou modification du code. « Component Integration Testing » désigne les contrôles réalisés sur les composants et macro-composants du produit et de leur interfaçage entre eux.

## Slide 6: Documents de référence
Libellé | Description | § PO S/T correspondant | Lien suivant votre appartenance
Application Contract (AC) | Composé notamment de documents baptisés Exhibits & Attachments, il constitue la liste des possibles du contrat ADM à mettre en œuvre par les entités du groupe BNP Paribas. |  | (accès restreint)
Local Supplier Agreement (LSA) | Composé notamment de documents baptisés Appendix & Supplement il énonce les choix de BNPP CARDIF dans la mise en œuvre du contrat ADM. |  | (accès restreint)
Processus ADM Gestion des commandes et de la facturation | Processus contractuel d’engagement de BNPP CARDIF dans les commandes passées auprès de Gfi et de facturation par Gfi. | 1.3. Estimation et planification | C’YOU ADM SOURCING/ Documentation de référence / Process
Processus ADM Gestion des changements contractuels | Processus contractuel de la gestion des changements du LSA entre BNPP CARDIF et Gfi. | 2.2. Gestion des changements | C’YOU ADM SOURCING/ Documentation de référence / Process
Processus ADM Gestion des consultations | Processus contractuel de consultation de Gfi et/ou d’un autre fournisseur pour un nouveau projet. | 2.1. Gestion des demandes de Services | C’YOU ADM SOURCING/ Documentation de référence / Process
Processus ADM Gestion des demandes et prévisions | Processus contractuel de traitement des différents types de demandes de Services. | 2.1. Gestion des demandes de Services | C’YOU ADM SOURCING/ Documentation de référence / Process
Processus ADM Gestion des engagements | Processus contractuel de mise en œuvre des engagements du contrat ADM par Gfi | 3.1. Engagements de Service | C’YOU ADM SOURCING/ Documentation de référence / Process
Processus ADM Gouvernance | Processus contractuel de gouvernance du contrat ADM | 1.2. Structure d’organisation & Gouvernance 4.1. Plan de communication | C’YOU ADM SOURCING/ Documentation de référence / Process
Processus ADM Transition | Processus contractuel de transition des Applications entre un fournisseur sortant et Gfi. | 2.2. Gestion des changements | C’YOU ADM SOURCING/ Documentation de référence / Process
Le PO ST a été élaboré à partir des documents suivants:

## Slide 7: Sommaire
PLAN | 1. Organiser et planifier | 
 | 1.1. Périmètre | 1.3. Estimation et planification
 | 1.2. Structure d’organisation & Gouvernance | 1.4. Outils et logistique
DO | 2. Réaliser la maintenance, le support et les développements | 
 | 2.1. Gestion des demandes de Services (AA, CM, WR, AD) | 2.3. Gestion de configuration
 | 2.2. Gestion des changements | 2.4. Gestion des données
CHECK | 3. Suivre les engagements | 
 | 3.1. Engagements de Service | 3.3. Gestion de la qualité
 | 3.2. Tests | 
ACT | 4. Communiquer, agir et s’améliorer | 
 | 4.1. Plan de communication | 4.3. Continuité des activités
 | 4.2. Gestion des risques, problèmes et actions | 4.4. Amélioration continue
5. Annexes | 
5.1.Portfolio applicatif, 5.2.Comitologie Projet, 5.4.Modèles de documents, 5.6 Normes et standard de nommage dans C'You | 5.3.Modèles d’organisation et Contacts, 5.5.Workflows FMTMA

## Slide 8
1. Organiser et planifier
1.1. Périmètre

## Slide 9: Portefeuille des applications du périmètre
Le document contractuel Application Portfolio liste l’ensemble des applications du périmètre et identifie leurs caractéristiques
(voir Annexe 5.1 Portefeuille des applications)
Principales caractéristiques d’une application | Description | Valeurs possibles | Objectif
Business Area Domaine | Définit le domaine fonctionnel de l’application en fonction de la Gouvernance BNPP Cardif | Ex : Epargne | Permet de définir la Gouvernance (ex : Comité de pilotage) et la granularité des reportings.
Applications ID / Name Nom / ID de l’application | Définit le nom et l’identifiant unique de l’application | Ex : AP239 / ORION | Permet d’identifier l’application de façon unique dans les outils et les reportings.
Sourcing Scope Périmètre de couverture | Définit les activités confiées à Gfi pour réaliser une évolution ou un projet | Design to IT Tests, | Permet d’identifier les activités et livrables à réaliser. Impact sur les abaques de chiffrages.
Delivery Model Modèle de delivery | Définit les contraintes liées à la sensibilité des données de l’application | Constraint Production Only | Permet de fixer le prix en € du PU pour la facturation des prestations.
Service Level Intensity Intensité de niveau de service | Définit les exigences de niveaux de service souhaitées par BNPP Cardif en fonction des engagements de services portés auprès du métier | Bronze | Permet de définir les exigences attendues pour traiter les demandes (ex : délai de réactivité sur un incident).
Service Opened Hours (SOH) Heures ouvrées du Service | Définit la plage horaire standard où les Services ADM sont assurés. En dehors de ces SOH, le Service se fait sous forme de On Call/Duty (Astreintes) | Lundi-Vendredi, 8h-18h | Permet de définir la plage de travail où le travail sera facturé à un taux horaire standard.

## Slide 10: Périmètre de couverture des activités
Le périmètre d’activité confié à Gfi peut varier d’une Application à l’autre. Le critère de « périmètre de couverture (sourcing scope) » permet d’identifier le % de couverture par rapport aux activités de développement sous-traitées (maintenance évolutive et projets).
Pour les autres périmètres de couverture,
contacter Group Assurance Sourcing IT
Design to IT Tests : des phases de Conception aux Tests IT (avant livraison recette) (« 83% »)
Support MEP

## Slide 11
1. Organiser et planifier
1.2. Structure d’organisation & Gouvernance

## Slide 12: Structuration des rôles LSA pour BNPP Cardif
LSA Manager
Group Management structure
Sourcing Manager
Service Delivery Manager
Project/Asset Manager
Finance Controlling SPOC
Legal SPOC
Group Legal
Groupe ADM Industrialization Director
ADM Industrialization Manager
Industrialization Project Manager
Group Procurement
Procurement SPOC
Production Interface SPOC
Chief Information Security Officer SPOC
Risk and Compliance SPOC
responsabilité du suivi de tous les résultats et engagements de Gfi.
responsabilité du respect des obligations opérationnelle du LSA
responsabilité de la conformité de la livraison des services
responsabilité de la mise en œuvre des services (estimations, suivi incidents,…)
responsabilité de la gestion financière
responsabilité sur les aspects juridiques
responsabilité sur les aspects risques et conformité
responsabilité du plan d’industrialisation / transformation
responsabilité de la gestion des projets d’industrialisation
responsabilité sur les aspects Achats / Contrats S/T
responsabilité de la conformité du service par rapport aux exigences de production
Group Security
Group Risk and Compliance
Group Finance
Liens opérationnels
Project/Asset Manager
Project/Asset Manager
responsabilité sur les aspects sécurité IT
Gouvernance opérationnelle du LSA
Facilitateurs de mise en œuvre et fonctionnement
Gouvernance stratégie Groupe BNPP
Gouvernance patrimoine

## Slide 13: Description des rôles LSA pour BNPP Cardif : l’ADM Sourcing
(BNPP Cardif) LSA Manager
Il est responsable du bon fonctionnement du LSA et du suivi des résultats de Gfi. Il rapporte au BNPP Group ADM Sourcing Vendor Manager et à l’ERF Sourcing & Delivery Manager.
Il accepte les changements du LSA y compris une prestation ayant des impacts opérationnels ou financiers, les demandes qui sont en dépassement de budget qui ont fait l’objet de validations traçables par les instances de fonctionnement opérationnelles et la hiérarchie. Il contrôle les rapports consolidés de performances, les plans d’action et d’amélioration de Gfi et le rapport financier du LSA, Il escalade les problèmes non résolus aux comités “Entité de Regroupement Fonctionnel ADM Board” , le retail pour Cardif et “Sourcing & Industrialization Executive Steering Committee”. Il travaille avec le Local Account Manager à atteindre les objectifs du contrat (Agreement = MA+AC+LSA), Il veille à l’élaboration et à la diffusion des procédures relatives au contrat.
(BNPP Cardif) Service Delivery Manager | (BNPP Cardif) Sourcing Manager
Il rapporte au BNPP Cardif LSA Manager | Il rapporte au BNPP Cardif LSA Manager.
Il accepte les plans d’actions sur les services critiques, les changements opérationnels Il contrôle que le processus défini est suivi pour la livraison des Services, le plan d’amélioration et les rapports de performance de Gfi, Il sensibilise Gfi sur le respect des obligations opérationnelles Il suit le déroulement du contrat avec Gfi pour permettre la résolution des éventuels problèmes | Il contribue à la résolution et à l’escalade des questions/problèmes en appliquant la procédures d'escalade, à la définition et à l’acceptation des plans d’action Il contrôle la priorisation des demandes et la charge de travail du LSA, les plans qualité et les rapports des revues qualité de Gfi, Il coordonne avec le Local Service Delivery Manager de BNPP Cardif & de Gfi, toutes les questions financières sur le LSA Il engage, si besoin, des audits sur les processus de Gfi ou d'autres contrôles, Il gère les RU du contrat, en collaboration avec le Service Delivery Manager et le LSA Manager. Il mène, en collaboration avec le LSA Manager, des activités d'analyse comparative de l’activité avec les dispositions contractuelles

## Slide 14: Description des rôles LSA pour BNPP Cardif : les opérationnels
(BNPP Cardif) ADM Industrialization Manager | (BNPP Cardif) Industrialization Project Manager
Il rapporte au BNPP Group ADM Industrialisation Director. | Il rapporte au BNPP Cardif ADM Industrialization Manager
Il contrôle et analyse les rapports fournis par le Finance Controlling SPOC pour s'assurer que les objectifs définis pour l’ADM IT Transformation seront atteints. Il coordonne: les relations du LSA sur les sujets d’industrialisation et la mise en œuvre des mesures Groupe aux entités locales, Il priorise la résolution des problèmes critiques identifiés, Il travaille avec le Gfi Local Account Manager à atteindre les objectifs d’industrialisation et à satisfaire les besoins stratégiques du Groupe. | Il contrôle que tous les livrables du projet sont acceptés ainsi que les changements qui les impactent. Il crée des rapports consolidés sur l’avancement et le coût du projet, sur les demandes de changement et sur les livrables. Il développe des tableaux de bord sur l’avancement et le coût du projet, Il gère le projet et les demandes de changement Il met à jour les journaux de suivi du changement et des livrables du projet Il pilote l'élaboration du plan, des objectifs du projet et de l'évaluation initiale des risques.
(BNPP Cardif) Project/Asset Manager (Chef de Projet / Responsable Patrimoine Applicatif / Responsable Applicatif)
Instance d’intervention : au niveau Applicatif / Patrimoine/ Domaine
Il pilote les activités relatives à son périmètre applicatif ou à son projet. Il initie des demandes de Service auprès de Gfi suivant le processus attendu Il accepte les chiffrages des demandes selon le processus associé; les plans de projets et de maintenance, ainsi que les plans de gestion des changements Il contrôle les travaux effectués par Gfi, leur volumétrie Il s’assure de l’avancement et de la bonne résolution des Services confiés à Gfi Il donne son avis sur la qualité perçue, sur sa satisfaction vis-à-vis des travaux effectués Il met en œuvre les processus de gestion des problèmes, de gestion des changements. Il anticipe et donne de la visibilité sur les charges à venir auprès de Gfi Il participe aux Comités suivant la structure de Gouvernance définie.

## Slide 15: Description des rôles LSA pour BNPP Cardif : les contacts « SPOC »
(BNPP Cardif) Procurement SPOC | (BNPP Cardif) Production Interface SPOC
Il rapporte au BNPP Group Procurement. | Il rapporte au LSA Manager
Il contribue à développer la communication des exigences entre le Gfi et le Bénéficiaire Il développe et facilite les négociations pour toute demande de changement du LSA Il facilite la compréhension et l’interprétation du LSA. Il maîtrise les coûts et les responsabilités administratives du LSA Il résoud les problèmes conformément à la procédure d'escalade. | Il coordonne la résolution des problèmes entre le Gfi et les services Production BNPP Cardif Il participe aux réunions BNPP Cardif faisant un focus sur les aspects techniques et l’infrastructure Il s’assure que les activités, plans et procédures relatifs à l’environnement de Production sont synchronisés et en phase avec le mode de fourniture des Services ADM de Gfi
(BNPP Cardif) Legal SPOC | (BNPP Cardif) Finance Controlling SPOC
Il rapporte au LSA Manager et au BNPP Group Legal SPOC. | Il rapporte au LSA Manager
Il agit en qualité de point focal principal pour toutes les questions juridiques du LSA, Il contrôle que tous les termes juridiques du LSA sont bien respectés par le Gfi et l'équipe de gouvernance locale. Il élabore et maintient la liste de suivi des livrables, Il veille à ce que le Gfi fournisse les services en conformité avec les exigences légales et contractuelles, | Il contrôle l'exactitude des charges et des coûts. Il met en œuvre et contrôle le respect des procédures définies par BNPP Group Finance SPOC. le processus de facturation BNPP au niveau Local. Il veille à ce que le Gfi fournisse les services en conformité avec le LSA et les objectifs financiers convenus.
(BNPP Cardif) Risk and Compliance SPOC | (BNPP Cardif) Chief Information Security Officer SPOC
Instance d’intervention : au niveau BNPP Cardif | Instance d’intervention : au niveau BNPP Cardif
Il gère les risques en s’appuyant sur: l’analyse des résultats des audits, le contrôle de la bonne exécution des processus et activités, les rapports d’incidents, anomalies, et actions correctives Il veille à ce que les mesures mises en place par le Gfi au niveau LSA, permettent la mise en œuvre et le fonctionnement correct des modèles de prestation. | Il contrôle que l’environnement sécurité mis en place avec le Gfi est conforme aux critères d’acceptation. Il rapporte au LSA Manager les problèmes de sécurité important et ceux non résolus. Il examine tous les incidents qui représentent une violation potentielle des règles de sécurité Il évalue les impacts liés à des failles de sécurité et identifie les actions.

## Slide 16: Structure des rôles Gfi pour contrat local BNPP Cardif (LSA)
Local Contract Manager
Global (MA) Management structure
Global Account Manager
Global Contract Manager
Local Account Manager
Local IT Security SPOC
Liens opérationnels
Local Finance Manager
Local Service Delivery Manager
Local Service Manager
Local Service Manager
Local Service Manager
Local Service Manager
Local Transition Manager
Project Management Office

## Slide 17: Description des rôles LSA Gfi : les managers du contrat
Account Manager
Il rapporte au Global Account Manager et au Global Contract Manager. Instance d’intervention : au niveau BNPP Cardif
Il contrôle que les engagements Gfi sont remplis conformément aux besoins BNPP Cardif, y compris toutes les obligations relatives aux produits livrables, que les exigences de performance Gfi au niveau des applicatifs en charge sont satisfaites , que Gfi respecte les exigences du business plan de BNPP Cardif (business, architecture, options stratégiques…) Il veille à ce que les engagements et livrables requis dans le cadre du LSA soient appliqués et respectés.
Service Delivery Manager
Il rapporte au Local Contract Manager. Instance d’intervention : au niveau BNPP Cardif
Il améliore les processus Il contrôle les prévisions de ressources, l’achèvement, la qualité et les délais de fourniture des livrables, Il facilite la préparation des voyages du personnel Gfi Il gère les compétences et connaissances de l’équipe, l’affectation des ressources, les risques et les actions du Delivery, les entrées/sorties, les plans de la maintenance et des projets, les problèmes. Il pilote au quotidien toutes les activités du Delivery (cf « Coordination transverse » dans § Demandes de Services) Il participe aux réunions de suivi (ex : Comités de Pilotage)
Contract Manager
Le Local Contract Manager a la responsabilité du LSA . Il rapporte au Global Account Manager et au Global Contract Manager. Instance d’intervention : au niveau BNPP Cardif
Il a la responsabilité contractuelle du LSA Il contrôle que les problèmes contractuels escaladés sont résolus au niveau de management supérieur Il est l’interface avec BNPP Cardif pour les problèmes liés au Contrat Il gère d’autres fonctions administratives, incluant la sécurité, la conformité physique et logique, la relation avec les experts appropriés au sein de l’organisation Gfi Il participe à la gestion du contrat avec BNPP Cardif à travers la gestion des demandes de changement, les escalades,…

## Slide 18: Description des rôles LSA pour Gfi : les managers du contrat
Service Managers
Il rapporte au Local Service Delivery Manager. Instance d’intervention : au niveau Domaine
Il accepte les demandes de changement. Il analyse les rapports consolidés Il contrôle que tous les livrables sont acceptés et que les changements sur tous les livrables sont acceptés. Il développe des tableaux de bord sur l’avancement et le coût des demandes de Services, Il élabore et maintient la liste de suivi des livrables de son domaine. Il gère les ressources au niveau de son domaine en identifiant les nouveaux besoins et les profils nécessaires Il pilote l'élaboration du plan, des objectifs du projet et de l'évaluation initiale des risques au niveau de son domaine.
Finance Manager
Il rapporte au Local Account Manager. Instance d’intervention : au niveau BNPP Cardif
Il fournit la facture mensuelle et les rapports financiers du contrat LSA, des rapports mensuels consolidés contenant pour le mois précédent les comptes consolidés pro forma de toutes les factures qui ont été émises par Gfi à destination de BNPP Cardif. Il veille à ce que les contrôles financiers soient appliqués.
Transition Manager
Il rapporte au Local Contract Manager. Instance d’intervention : au niveau BNPP Cardif
Il pilote la Transition sur les 2 axes : Opérationnel : mise en œuvre de la gouvernance, des KPIs, des processus ADM Delivery Model : transformation vers la cible Nearshore (il monte le dispositif Nearshore avec le site distant) Il participe à la mise en place du plan d’amélioration continu
Project Management Office
Il rapporte au Local Contract Manager. Instance d’intervention : au niveau BNPP Cardif
La cellule : Gère le suivi des engagements et de la facturation, en support du Contract Manager Gère les évolutions du contrat (Baseline, pénalités, facteurs de productivité, …), en support du Contract Manager Aide à la consolidation des éléments en vue de la préparation des différents comités Assiste les DM/SDM dans l’organisation et le suivi des phases de transitions et réversibilités Identifie les points d’amélioration de l’outillage et des process

## Slide 19: Description des rôles LSA pour Gfi : les opérationnels
Application Leader
Comme tous les autre rôles opérationnels ci-dessous, il rapporte au Service Manager. Instances d’intervention : au niveau Patrimoine / Applicatif
Il met à jour des tableaux de bord sur l’avancement et le coût des demandes de Services. Il gère les demandes de Services en fonction des compétences techniques et fonctionnelles de l’équipe Il maintient liste de suivi des livrables de son patrimoine et/ou de ses applicatifs, s’assure de leur validation, et gère leurs modifications.
Business/Technical Analyst (BA/TA)
Il identifie et documente les exigences et l'analyse des besoins d’un point de vue Business ou Technique. Il définit des scénarios opérationnels actuels et futurs (processus, modèles, cas d'utilisation, solutions). Il travaille avec BNPP et l'architecte de l'application pour s'assurer que la traduction des besoins répond aux exigences Business et Techniques
Application Developer (DEV)
Il élabore les spécifications techniques détaillées Il utilise la méthodologie et les outils de développement de l'application Il développe et maintient les applications pour répondre aux exigences des demandes de Services BNPP, et il effectue des tests unitaires
Software Configuration Manager (SCM)
Il fournit aux développeurs un espace de travail appropriés pour qu’ils puissent construire et tester leur travail et faire en sorte que tous les objets soient disponibles (Non applicable) Il administre l’environnement de gestion de configuration pour répondre aux besoin de l’équipe de développement (accès, droits, …) (Non applicable) Il réalise les packages de livraison applicatif et les livrer à BNPP sur les environnements prévus
Tester (TST)
Il vérifie que les modifications apportées à l'application et /ou aux systèmes sont conformes aux spécifications initiales. Il participe à la planification des activités de tests, à l’élaboration des scénarios et cas de tests. Il réalise les types de tests prévus par la stratégie et/ou plan de test : tests techniques, tests fonctionnels de non-régression, tests BEB,…

## Slide 20: Description des rôles LSA pour Gfi : les managers du contrat
IT Security SPOC
Il rapporte au Local Service Delivery Manager. Instance d’intervention : au niveau BNPP Cardif
Il confirme à BNPP Cardif la mise en œuvre par Gfi des accès selon les normes et des exigences de BNPP Cardif . Il examine tous les incidents signalés par BNPP Cardif ou Gfi représentant une violation potentielle des règles de sécurité, Il évalue les implications de sécurité liées ou les failles de sécurité Il interagit pour contrôler que toutes les modifications de contrat sur des questions de sécurité informatique sont correctement mises en œuvre. Il met en place un système d'évaluation régulier de la sécurité au sein de l'organisation Gfi pour s’assurer qu’une protection adéquate est en place en respect des politiques de sécurité de BNPP Cardif Il prend des mesures appropriées pour remédier au défaut. Il répond aux demandes de BNPP Cardif visant à vérifier la conformité Gfi à la législation applicable et à la réglementation des secteurs banque et assurance.

## Slide 21: Dépendances critiques et interactions
DEPENDANCES CRITIQUES Entités avec lesquelles Gfi échange des services ou des produits, et pour lesquelles une défaillance entraînerait un risque pour la TMA
.
INTERACTIONS Relations privilégiées entre interlocuteurs BNPP Cardif et Gfi
Dépendance | Type  Entité | Risque | Processus
FMTMA (Gestion des demandes de Services) | Outil  IT Cardif | Non réception des demandes de Services / Non fourniture des SLA | Demandes
ALM (Gestion des tests et anomalies) | Outil  IT Cardif | Interruption des tests / Non ouverture des anomalies | Tests
i-DELPHES (Gestion des demandes Hors Production) | Outil  IT Cardif | Impossibilité de faire des demandes d’installation. | Déploiement
MICA (Gestion des demandes en Production) | Outil  IPS Production | Non connaissance des incidents de Production / Impossibilité de faire des demandes liées à l’environnement de Prod | Demandes Déploiement
Production IPS | Entité BNPP | Perturbation sur les demandes liées à l’environnement de Production | Déploiement
Production CIB (pour certaines technologies) | Entité BNPP | Perturbation sur les demandes liées à l’environnement de Production | Déploiement
Niveau Contrat LSA / Entité BNPP
LSA Manager
Sourcing Manager
Local Account Manager
Local Contract Manager
Niveau Patrimoine / Application / Projets
Resp. Application (RA) / Patrimoine (RPA)
Chef de projet
Application Leader
Project Manager
Niveau Domaine
Service Delivery Manager
Resp. Domaine (RD)
Local Service Delivery Manager
Local Service Manager
BNPP Cardif
Gfi

## Slide 22
Projet : Commandes et démarrage des travaux
LSA
LSA
Consultation du parternaire EIM (FMTMA ADM-AD
Consultation du parternaire EID
Création DA de 7% de la charge de l’EIM du partenaire par le Chef de Projet BNPP CARDIF
Validation de la DA
Création DA du montant de la charge de l’EID par le chef de Projet BNPP CARDIF
Validation de la DA
Actions via JIRA
Changement de statut de la fiche, actée en comité
Actions via SCOOPS
1
2
3
4
6
7
Validation de la commande en LSA (une fois par mois)
L’ Asset Manager valide le montant (sur la base d’une EID)
Le budget est validé en IC VALID
Possibilité de procédure accélérée : mail aux Achats / ADM Sourcing IT incluant les validations budgétaire et opérationnelle
Démarrage des travaux
Dès que PO reçu, via changement de statut de la fiche FMTMA concernée
Procédure d’exception
Il est convenu qu’un « OK formel » par mail du LSA Manager CARDIF à l’Account Manager Gfi permet à CARDIF de lancer la Demande d’Achat et à Gfi de démarrer certains travaux (recrutement, demande de connectivité,…).
Ce « GO » sera régularisé contractuellement lors du Comité LSA suivant, avec demande d’émission du PO

## Slide 23
1. Organiser et planifier
1.3. Estimation et planification

## Slide 24: Eléments de chiffrage
Pricing Unit (PU)
La PU dépend du pays signataire du contrat local et du modèle de données contraint/non contraint (Delivery Model). Ce coût d’unité d’oeuvre est un mixte entre les différents profils des intervenants on/off shore, junior/senior/expert inclut toutes les charges transverses de gouvernance, infrastructure, méthodes et outils, traduction, …
Catégorie de Service | Activité | Charge (en nombre de PU)
Application Assistance (AA) | Demande d’assistance applicative | 0,45 PU (fixe)
Corrective Maintenance (CM) | Demande de correction d’incident en production | 1,55 PU (fixe)
Work Request (WR) In Catalogue | Demande de travail prédéfini (récurrent) | Nb PU du Catalogue des Travaux (fixe)
Work Request (WR) Not in Catalogue | Demande d’un travail ponctuel | Nb PU (cas par cas)
Application Development (AD) | Demande d’évolution / Projets | Nb PU (abaques)
Notes: Proposition acceptée

## Slide 25: Méthodes d’estimation
Par Expertise
Cette méthode d’estimation est basée sur l’analyse de la demande par un expert fonctionnel et/ou technique du sujet. Cet expert est désigné par le Gfi Service Manager. Il doit évaluer le nombre de PU de la demande en identifiant le périmètre applicatif impacté, la complexité, les risques. Un ensemble d’hypothèses doivent baliser les éléments incertains du chiffrage.
Documenté directement dans la proposition (EIM). Utilisable pour :  un « macro chiffrage » ou une « estimation initiale » /  une « estimation définitive (proposition) » des évolutions
Par Analogie
Cette méthode d’estimation s’appuie sur une analyse des similitudes et différences entre une nouvelle demande et une demande précédente déjà estimée.
Utilisation possible du « tableur estimation par analogie » (voir Annexe – Modèles de documents). Utilisable pour : un « macro chiffrage » ou une « estimation initiale » /  une « estimation définitive (proposition) » des évolutions  un complément de chiffrage « avec Abaques » sur des solutions complexes
Voir proposition à la suite
Abaques
Cette méthode d’estimation, de type « Bottom/Up », permet d’évaluer le nombre total de PU de la demande en identifiant précisément les RU à réaliser pour chaque composant individuel. Le RU est calculé suivant 5 critères : - la technologie (ex : JAVA, Cobol, PL/SQL, Native Mobile Techno., BO, …) - le type du composant (ex : IHM/GUI, Business layer process, Printing, …) - la complexité du composant : Simple, Medium, Complex, Very Complex - le type d’activité : Modification of component, Creation of component - la complexité de la modification : Simple, Medium, Complex, Very Complex Le chiffrage de référence est fait pour une modification moyenne sur un composant de complexité moyenne. Des facteurs multiplicatifs (C, M, A) permettent ensuite de déduire la valeur pour les autres types de RU. Ces facteurs multiplicatifs n’ont pas été appliqués aux abaques cobol Les abaques NTIC du contrat ne sont pas encore utilisés (chiffrage en mode expert). De nouveaux abaques sont en cours de construction
Utilisation de l’outil « Multi-techno estimation grid (MTEG) » (voir Annexe – Modèles de documents). Utilisable pour : une « estimation définitive (proposition) » des évolutions  un « macro chiffrage » ou une « estimation initiale » de solutions complexes avec hypothèses sur les composants choisis.
Type of activity è | Modification |  |  |  | Creation
Component and complexity ê | Simple | Medium | Complex | Very complex | 
Component 1 Simple |  | 2 / M |  |  | 4 / C
Component 1 Medium | 2 / A | 2 | 2 * A | 2 * A * A | 4
Component 1 Complex |  | 2 * M |  |  | 4 * C
Component 1 Very Complex |  | 2 * M * M |  |  | 4 * C * C
Etc… |  |  |  |  | 

## Slide 26: Baseline de facturation mensuelle pour les AA / CM
Les services Application Assistance (AA) et Corrective Maintenance (CM) des applications du périmètre sont facturés mensuellement suivant une baseline en nombre de tickets, sans rattrapage en fin d’année.
Exemple présenté ci-dessous :
La baseline est à 1000 tickets
Si Nb tickets constatés < 900 (baseline -10%) : facturation de 900 tickets
Si Nb tickets constatés > 1050 (baseline +5%) : facturation de 1050 tickets
900 <= Nb tickets constatés <= 1050 : facturation du nombre exact de tickets
La baseline est définie pour l’ensemble du périmètre et pour une période de 1 an. Elle est revue et ajustée annuellement.
La baseline mensuelle est égale à la baseline annuelle divisée par 12.

## Slide 27: Principe de facturation des astreintes
Attachment 04-A Supplier Pricing Forms .xls
Le tableau ci-contre donne un exemple des différents facteurs qui s’appliquent pour calculer le prix d’une astreinte ponctuelle.
Exemple :
si une astreinte est demandée un samedi de 4h à 20h
et que durant cette astreinte la personne est appelé 20 minutes entre 5h et 6h puis 45 minutes entre 16h et 17h alors le PU appliqué sera :
04h-20h : 16 heures astreinte passive - 2 heures à comptabiliser en intervention = 14 heures d’astreintes à comptabiliser en passive
  (14 * 2,5 %) = 0,35 PU
05h-06h : 1 heure astreinte active (1* 15% x 150%) = 0,225 PU
16h-17h : 1 heure astreinte active (1 * 15% x 130%) = 0,195 PU
 TOTAL = 0,77 PU
A noter que le taux lié à la période (100%220%) ne s’applique que sur les astreintes ponctuelles actives.
Le tableau ci-contre porte sur les astreintes récurrentes.
Exemple :
si chaque mois, une astreinte de 48h est demandée le 1er week-end du mois, alors le PU appliqué sera :
3,2% x 48h = 1,536 PU / mois, qu’il y ait ou pas intervention.
Ces astreintes sont annualisées et facturées que l’astreinte ait effectivement lieu ou pas.

## Slide 28: Jalons de facturation pour les AD
Services | Principes de facturation
Evolutions (AD) | Facturation mensuelle, suivant les jalons atteints dans le mois précédent
Projet (AD) | Idem AD Evolution
Demande de Travaux (WR) | Facturation mensuelle, suivant les Demandes de travaux terminées (soldées) dans le mois précédent. Par défaut, 100% au solde, sauf si un calendrier spécifique de facturation basé sur des jalons et livrables intermédiaires est inclus dans la Demande de Travaux.
Astreintes (OCD) | Facturation mensuelle forfaitisée Basée sur les coûts en PU approuvés selon les conditions de prix du Contrat ADM (Attachment 04-A)
Jalon J3 : Fin IT Tests / Fin Component Integration Testing en fonction du sourcing scope
Jalon J5 : 3 mois après la mise en Production, réalisée au plus tard 6 mois après réception du PV de recette ou au solde de la fiche FMTMA

## Slide 29: Processus d’estimation et lien avec la gouvernance projet BNPP Cardif
BNPP Cardif | 
Gfi | 
Accord Proposition ?
Recevabilité & Qualification
Estimation initiale
Accord Estimation ?
Emission de la demande
PU Fixe (contrat)
PU Fixe (catalogue)
PU suite analyse au cas par cas
Accord interne ?
Estimation définitive
Accord interne ?
Planification &
Implémentation
Estimation en PU
Proposition avec chiffrage définitif en PU
(abaques)
Assistance
Correctif
Evol.
mineure Non Appli.
Travail récurrent
Travail ponctuel
Etude
EIM
EID
oui
oui
oui
oui
Dans ce diagramme, si une sortie oui/non n’est pas explicitement citée en sortie d’une décision, on considère qu’il s’agit d’un retour à l’étape précédente.
Dossier Exigences
Dossier Analyses
Demande
Ticket FMTMA
Projet
IC VALID
IC INIT
CSL
Écart chiffrage +/- 15%
Délai de réponse
Autres demandes du Patrimoine
Evolution
Suivant modèle de Sourcing (voir RACI)
Exigences
Analyse
Suivant modèle de Sourcing
Expression de besoin
Délégation « accord interne » | AD class 1, 2, 3 < 10 PU | AD class 4 < 20 PU | AD class 5 < 50 PU | AD class 6 >= 50 PU
EIM (estimation) | N/A | Service Manager | Service Manager | Service Delivery Manager
EID (proposition) | N/A | Service Manager | Service Delivery Manager | Contract Manager

## Slide 30
1. Organiser et planifier
1.4. Outils et logistique

## Slide 31: Outils
Liste des principaux outils utilisés dans le cadre des prestations du contrat ADM Cardif. |  |  | 
Nom | Description | Propriété | Support
ADAM | Outil de gestion de configuration | BNPP Cardif | 
ALM (Application Lyfecycle Mngt) | Outil de gestion des tests / anomalies de test | BNPP Cardif | 
CAST | Outil d’audit de code | BNPP Cardif | 
ControlM | Outil de planification des tâches en Production (ordonnanceur) | BNPP Cardif | 
C’you (SHAREPOINT) | Outil de gestion documentaire | BNPP Cardif | 
??? | Outil de déploiement automatique des versions | BNPP Cardif | 
FMTMA (JIRA) | Outil de gestion des demandes de maintenance | BNPP Cardif | 
IBM Lotus Notes / Sametime | Messagerie / Messagerie instantanée | BNPP Cardif | 
i-DELPHES | Outil de demande de livraison sur les environnements hors Pré-Production / Prod | BNPP IPS | 
MICA (IT Service Management) | Outil de demande de livraison sur les environnements Pré-Prod / Prod Outil de gestion des incidents en Production | BNPP IPS | 
ODIN | Outil de gestion des habilitations | BNPP Cardif | 
Portail 360 | Référentiel IPS | IPS | 
Sésame | Outil d’identification SSO | BNPP Cardif | 

## Slide 32: Normes et standards
Liste des principaux « normes et standards » utilisés dans le cadre des prestations du contrat ADM CARDIF |  |  | 
Nom | Description | Propriété | Support
Java | Normes de développement Java appliquées pour BNPP Cardif (+framework) | BNPP Cardif | 
Oracle | Normes de développement Oracle appliquées pour BNPP Cardif | BNPP Cardif | 
OUTILS Interne GFI (Outils utilisés dans le cadre de la mission BNPP Cardif – Liste non exhaustive) : |  |  | 
VIGIREPORT | Suivi financier de l’activité (dont projets et centre de service) | GFI | 
VIGICRA | Suivi de production des projet (dont affectation charge / projet / collab) | GFI | 
SYGES | ERP comptabilité, budget et finance | GFI | 
CONFLUENCE | Logiciel de Wiki, travail collaboratif | GFI | 
SHAREPOINT | Plate-forme documentaire | GFI | 
OFFICE365 | Equipement office des postes de travail | GFI | 
YAMMER | Micro-Blogage, réseau social interne | GFI | 
Processus spécifiques |  |  | 
Nom | Description | Propriété | Support
Gestion par Trains | Gestion du lotissement d’un ensemble d’évolutions dans une version (train) | BNPP Cardif | 

## Slide 33
2. Réaliser la maintenance, le support et les développements
2.1. Gestion des Demandes de Services

## Slide 34
Demande de Services
Corrective Maintenance (CM)
Demande de correction
Application Assistance (AA)
Assistance 2ème niveau
Application Enhancements and Developments (AD)
Demande d’évolutions
Work Requests (WR)
Travaux ponctuels et récurrents
Correction d’un dysfonctionnement du SI identifié en Production
(= incident), avec des résultats attendus type correction d'application (code ou paramétrage) et correction de données. Nécessite une livraison en production.
Exemples d’activités :
analyse et diagnostic
résolution par correction (solution définitive) ou solution de contournement (solution temporaire)
tests et correction d’anomalies
support recette et livraison tout environnement
Modification de documents ou de composants logiciels pour répondre à de nouveaux besoins sur l’application.
Demande d'assistance et de support sur une application, n'aboutissant pas à un changement dans l'application opéré par Gfi
.
Exemples d’activités :
analyse, diagnostic et réponse à une question
fourniture d’une information
mise à jour d’un document
suivi des tickets production (IPS)
ouverture d’un ticket à IPS
Fourniture de travaux et prestations de type
catalogués dans un Catalogue des travaux pour des travaux spécifiés et estimées en PU qu’ils soient récurrents (ex : « morning check ») ou à la demande (ex : paramétrage, astreintes, morning check,…)
ponctuels mais ne nécessitant pas de modification des applications (ex : extractions uniques non anticipées, livraison spécifique, …).
Ce travail peut conduire à la création d’un code jetable à exécuter en Production.
Une caractéristique est que leur exécution est limitée dans le temps.
4 types de demandes
ADM Project
Projet
Demande d’évolution complexe, risquée ou de charge importante, nécessitant des ressources, des compétences ou une gouvernance allant au-delà des capacités ADM standards.
Types de demandes du contrat de prestation de Services
Un ticket peut être requalifié si besoin après une première analyse (clôture, puis création d’un autre ticket)
Exemples :
ticket ouvert en AA, mais après analyse, lié à un bug applicatif  requalification en CM
ticket ouvert en CM, mais après analyse, fonctionnement conforme aux spécifications  requalification en AD

## Slide 35: Sous-processus « Recevabilité, Qualification & Affectation »
BNPP | 
Gfi FO | 
Gfi BO | 
Livrables & Outils | 
1. Création de la demande
FMTMA
2.1 Contrôle de complétude
Traitement de la demande (AA, CM, WR, AD)
Complet ?
non
oui
Recevable ?
Accord pour Solde ?
3 Solde de la demande
2.5 Demande de requalification
oui
non
oui
non
2.3 Demande de Solde argumentée (doublon…)
2.2 Demande d’information
oui
non
Demande de clarification
Traitement de la demande
Demande de Solde
Sx
Points de sortie du sous-processus
S1
S2
S3
Support
Qualification Ok ?
Accord requalification ?
2.6 Requalification
oui
non
2.7 Décision sur la qualification
2.4 Clôture du ticket
Démarrage compteur
Arrêt compteur
workflow
En cas de modification de priorité, il vaut mieux refaire une demande

## Slide 36: Sous-processus « Recevabilité, Qualification & Affectation »
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#2.1 | Gfi Service Manager |  | Réception du ticket FMTMA | Contrôle de complétude Analyse le niveau d’information de la demande Contrôle que l’ensemble des informations permettant de traiter la demande sont présentes. Contrôle que la demande est claire | Ticket FMTMA | 
Complet ? |  |  |  | Contrôle la complétude des informations fournies avec la demande |  | 
Recevable ? |  |  |  | Contrôle la recevabilité de la demande : la demande est-elle émise par une personne autorisée? la demande est-elle dans le périmètre applicatif couvert par le contrat … |  | 
Qualification OK ? |  |  |  | La sévérité de la demande est-elle bien qualifié La demande est-elle effectivement une demande d’assistance |  | 
#2.2 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Contrôle complétude KO | Demande d’information Envoie les questions nécessaires au traitement du ticket Complète la demande avec les informations complémentaires reçues | Ticket FMTMA (complétude) | Appel, mail… Questions / Réponses dans FMTMA
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
Pré requis hors de ce sous-processus |  |  |  |  |  | 
#1 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Demande utilisateur | Création de la demande Emet des demandes qualifiées (AA, CM, WR, AD) et priorisées Contrôle la complétude et les éventuels conflits entre des demandes déjà formulées. | Appel, demande écrite, mail… | Ticket FMTMA
étapes & livrables

## Slide 37: Sous-processus « Recevabilité, Qualification & Affectation »
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#2.3 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Contrôle de recevabilité KO | Demande de Solde argumentée (doublon…) Analyse le ticket Compare le tickets aux tickets existants Si la demande ne peut pas être traitée (doublon…), fait une demande de Solde argumentée à faire valider par BNPP. | Ticket FMTMA (analyse) | Ticket FMTMA (demande de solde)
#2.4 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Clôture du ticket Clôture le ticket dans FMTMA |  | Ticket FMTMA (clôturé)
 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Accord pour solde ? Vérifie si la demande a bien été traitée et peut être soldée |  | 
#2.5 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Contrôle qualification KO | Demande de requalification Demande la requalification si nécessaire (requalification de CM en AD par exemple) | Ticket FMTMA (qualification) | Ticket FMTMA (demande de requalification)
 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Accord requalification ? Vérifie si la demande de requalification (sévérité, type de demande…) est acceptable au vu des arguments avancés |  | 
#2.6 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Accord de requalificatioin | Requalification Requalifie le ticket suivant l’accord qui a été émis par le Projet/Asset Manager | Ticket FMTMA (accord requalification) | 
#2.7 | Gfi Service Manager BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Désaccord de requalification | Décision sur la qualification Suite à une réunion (en général le Comité de Suivi), s’accordent sur une requalification du ticket (des experts peuvent intervenir pour donner leur avis) | Ticket FMTMA (désaccord requalification) | Ticket FMTMA (requalifié)
#3 | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Gfi Service Manager | Demande de Solde | Solde de la demande Solde le ticket après analyse du bien fondé de la demande | Ticket FMTMA (demande de solde) | Ticket FMTMA (soldé)
étapes & livrables

## Slide 38: Processus de gestion des demandes d’assistance utilisateur (AA)
BNPP CARDIF | 
Gfi | 
Livrables & Outils | 
1. Création de la demande
FMTMA
(type=AA)
3. Rédaction de la réponse
Acceptation
réponse ?
6. Solde de la demande
Support
oui
non
2. Recevabilité, Qualification & Affectation
S1
S2
S3
Demande de clarification
Traitement de la demande
Demande de Solde
4. Mise à jour de la documentation
FMTMA
5. Clôture du ticket
Démarrage compteur
Arrêt compteur
workflow
ITSM
Les demandes de type AA peuvent également être créées directement par le partenaire ADM.

## Slide 39: Processus de gestion des demandes d’assistance utilisateur (AA)
Etape | Acteurs |  |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader |  | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#1 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Demande utilisateur | Création de la demande Rédige une fiche décrivant la demande et contrôle la complétude et les éventuels conflits avec des demandes déjà formulées. Vérifie la cohérence avec la Baseline (volumétrie) annuelle pour prévoir des ajustements ultérieurs  Cf. Processus «Gestion des prévisions» | Appel, demande écrite, mail… Resource Baseline (Suppl. 04-D) | Ticket FMTMA
#2 |  |  | Cf. Sous-processus « Recevabilité, Qualification & Affectation » |  |  |  | 
#3 | Gfi Service Manager |  |  | Réception de la demande | Rédaction de la réponse Recherche les informations nécessaires et rédige la réponse Ouvre un ticket auprès d’IPS si besoin | Ticket FMTMA (type AA) | Réponse Ticket ITSM
 |  | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Acceptation réponse ? Vérifie la complétude et la cohérence de la réponse avec la demande d’assistance |  | 
#4 | Gfi Service Manager BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Acceptation de la réponse | Mise à jour de la documentation Recherche la documentation impactée Met à jour la documentation si nécessaire La mise à jour est faite par le propriétaire de la documentation (BNPP Cardif ou Gfi) | Réponse à la demande d’assistance | Documentation mise à jour
#5 | Gfi Service Manager |  | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Clôture du ticket Vérifie que les différents éléments de réponse ont été apportés (rédaction de la réponse, mise à jour de la documentation) Clôture le ticket dans FMTMA |  | Ticket FMTMA (clôturé)
#6 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Gfi Service Manager | Demande de Solde | Solde de la demande Solde le ticket après vérification que la demande a été prise en compte jusqu’à son terme | Ticket FMTMA (clôturé) | Ticket FMTMA (solde)
étapes & livrables

## Slide 40: Processus de gestion des demandes de correction d’incident (CM)
BNPP CARDIF | 
Gfi | 
Livrables & Outils | 
1. Affectation de la demande
FMTMA
(type=CM)
3. Analyse et identification de la solution
0b. Demande de correction
oui
0a. Création de la demande
Accord ?
Expertise
ITSM
(incidents IPS)
2. Recevabilité , Qualification & Affectation
S1
S2
S3
Dans ce diagramme, si une sortie oui/non n’est pas explicitement citée en sortie d’une décision, on considère qu’il s’agit d’un retour à l’étape précédente.
Solution de contournement ?
Correction AVEC solution de contournement
Correction SANS solution de contournement
oui
non
Démarrage compteur
Arrêt compteur
workflow

## Slide 41: Processus de gestion des demandes de correction d’incident (CM)
IPS | 
BNPP | 
Gfi | 
Gfi | 
Livrables & Outils | 
6. Demande de livraison en recette
9. Demande de MEP
10. Mise en Production
ITSM
Test / Anomalies
(ALM)
Contrôle
Outils GCL / Gestion Documentaire
Dans ce diagramme, si une sortie oui/non n’est pas explicitement citée en sortie d’une décision, on considère qu’il s’agit d’un retour à l’étape précédente.
I-Delphes
oui
non
4. Implémentation Solution de Contournement (SC)
Correction AVEC solution de contournement
Accept.?
5. Impact de la mise en œuvre d’une solution temporaire
2. Recevabilité, Qualification & Affectation
Requalification pour traitement définitif
8. Recette (BAT/OAT)
7. Livraison en recette
Démarrage compteur
Arrêt compteur
 AVEC solution de contournement
workflow

## Slide 42: Processus de gestion des demandes de correction d’incident (CM)
IPS | 
BNPP | 
Gfi | 
Gfi | 
Livrables & Outils | 
13. Solde de la demande
6. Demande de livraison en recette
9. Demande de MEP
10. Mise en Production
ITSM
Test / Anomalies
(ALM)
Contrôle
Outils GCL / Gestion Documentaire
8. Recette (BAT/OAT)
7. Livraison en recette
i-Delphes
oui
non
12. Clôture
11. Implémentation Solution Définitive (SD)
Correction SANS solution de contournement
Correction du code.?
Accept.?
oui
non
Démarrage compteur
Arrêt compteur
 SANS solution de contournement
workflow

## Slide 43: Processus de gestion des demandes de correction d’incident (CM)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description |  | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  |  | 
#0a | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Anomalie de fonctionnement | Création de la demande Rédige une fiche décrivant l’anomalie de fonctionnement constatée et fournit un maximum d’éléments pour faciliter l’analyse. Vérifie la cohérence avec la Baseline (volumétrie) annuelle pour prévoir des ajustements ultérieurs  Cf. Processus «Gestion des prévisions» |  | Anomalie de fonctionnement Resource Baseline (Suppl. 04-D) | Ticket FMTMA
#0b | Gfi Service Manager |  | Anomalie de fonctionnement | Demande de correction Propose l’ouverture d’un incident de façon proactive pour lever un risque (exemples : suite à une anomalie constatée en test, dysfonctionnement en production non visible de l’utilisateur) Demande l’ouverture d’un incident suite à un incident identifié en production (exemple : incident identifié lors des « morning check ») |  | Anomalie de fonctionnement | Ticket FMTMA
 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Accord pour création d’un incident Vérifie que la demande issue de Gfi est effectivement une non-conformité et qu’une correction est nécessaire |  |  | 
#1 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Ouverture d’un ticket CM dans FMTMA | Affectation de la demande Accepte la demande et l’affecte à l’équipe TMA pour correction |  | Ticket FMTMA | Ticket FMTMA (affecté)
#2 |  | Cf. Sous-processus « Recevabilité, Qualification & Affectation » |  |  |  |  | 
#3 | Gfi Service Manager |  | Réception de la demande | Analyse et identification de la solution Analyse l’incident, son origine, sa reproductibilité, son contexte d’apparition, ses impacts Identifie si une solution de contournement doit être mise en œuvre pour rendre le service utilisateur au plus vite Identifie la solution définitive à mettre en œuvre | Ticket FMTMA (priorité) |  | Ticket FMTMA (analyse)
Solution de contournement ? |  |  |  | Suivant la sévérité de l’incident, acte qu’une solution de contournement doit être mise en œuvre pour rétablir le service dans les délais |  |  | 
étapes & livrables

## Slide 44: Processus de gestion des demandes de correction d’incident (CM)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#4 | Gfi Service Manager |  | Réception de la demande | Implémentation Solution Contournement (SC). Réalise les activités nécessaires à la mise en œuvre de la solution de contournement Teste la solution de contournement Demande la livraison en environnement de recette de la solution de contournement Demande la requalification de l’incident, avec baisse de la priorité, pour correction définitive ultérieure Rédige la demande de livraison en recette | Ticket FMTMA (analyse) | Demande de livraison en recette (i-Delphes) Package Ticket FMTMA (requalification)
#5 | BNPP Cardif Project/Asset Manager Gfi Service Manager |  | Solution de contournement à mettre en œuvre | Impact de la mise en œuvre d’une solution temporaire En cas de résolution temporaire à l’aide d’une solution de contournement, analyse les causes de l’incident et les impacts de cette résolution temporaire, puis statue sur la suite à donner Réalise les actions issues de cette étude d’impact (information utilisateur/IPS, documentation des risques, …) | Solution de contournement | Actions
#6 | Gfi Service Manager |  | Test IT OK | Demande de livraison en recette Rédige la demande de livraison en environnement de recette pour réaliser lests d’acceptation de la solution de contournement ou définitive |  | Demande de livraison en recette (i-Delphes)
#7 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Demande de livraison en recette | Livraison en recette Reçoit le package et les instructions pour livrer la solution de contournement ou définitive Exécute la livraison demandée. Sollicite si besoin Gfi pour apporter un support à l’installation Notifie le demandeur pour clôture du ticket | Demande de livraison en recette (i-Delphes) Package applicatif | Solution livrée
étapes & livrables

## Slide 45: Processus de gestion des demandes de correction d’incident (CM)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#8 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Solution livrée | Recette (BAT/OAT) Accepte les résultats de l’exécution du travail à travers les Business Acceptance Tests et/ou les Operational Acceptance Tests : réalise les tests, déclare les anomalies, suit les corrections, rédige un PV de recette | Solution livrée Stratégie de test Scénario de test | Fiche d’anomalie (ALM) PV de recette
Accepte la correction ? |  |  |  | Les tests de recette (BAT/OAT) sont-ils positifs et la correction peut-elle être mise en production ? |  | 
#9 | Gfi Service Manager |  | Acceptation de la solution de contournement | Demande de MEP Rédige la demande de mise en production de la solution de contournement ou définitive | PV de recette | ITSM
#10 | IPS |  | Réception de la demande de MEP | Mise en production Reçoit le package et les instructions pour livrer la solution de contournement ou définitive en Production Exécute la livraison demandée. Sollicite si besoin Gfi pour apporter un support à l’installation Notifie le demandeur pour clôture du ticket | ITSM Package applicatif | Solution livrée PV de MEP
#11 | Gfi Service Manager |  | Analyse de l’incident | Implémentation Solution Définitive (SD) Corrige les composants applicatifs Teste la correction apportée suivant la stratégie de test de l’application Modifie la documentation | Ticket FMTMA | Solution testée
Correction de code ? |  |  |  | La correction porte-t-elle sur du code ou du paramétrage qui nécessite une MEP ou bien de la documentation ? |  | 
#12 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager | PV de MEP | Clôture Contrôle la livraison de l'ensemble des composants Passe le ticket au statut « Clôturé » | PV de MEP | Ticket FMTMA (clôturé)
#13 | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Gfi Service Manager | Demande de Solde | Solde de la demande Solde la demande après mise en production | Ticket FMTMA (clôturé) | Ticket FMTMA (solde)
étapes & livrables

## Slide 46: Processus de gestion des demandes de travaux (WR)
IPS | 
BNPP | 
Gfi | 
Gfi | 
Livrables & Outils | 
1. Création de la demande
FMTMA
(type=WR)
Au Catalogue des Travaux?
14. Solde de la demande
7. Demande de livraison en recette
Accord proposition ?
non
oui
Contrôle
Expertise
oui
Catalogue des Travaux
2. Recevabilité, Qualification & Affectation
S1
S2
S3
Dans ce diagramme, si une sortie oui/non n’est pas explicitement citée en sortie d’une décision, on considère qu’il s’agit d’un retour à l’étape précédente.
3. Rédaction de la proposition
6. Codage & tests unitaires
Codage ou exécution en recette nécessaire ?
non
8. Demande d’exécution en Production
4. Réalisation
7
8
5. Clôture du ticket
oui
Outils GCL / Gestion Documentaire
A exécuter en Prod ?
oui
non
Démarrage compteur
Arrêt compteur
workflow (1/2)

## Slide 47: Processus de gestion des demandes de travaux (WR)
IPS | 
BNPP | 
Gfi | 
Gfi | 
Livrables & Outils | 
15. Solde de la demande
Dans ce diagramme, si une sortie oui/non n’est pas explicitement citée en sortie d’une décision, on considère qu’il s’agit d’un retour à l’étape précédente.
12. Mise en Production
ITSM
10. Recette (BAT/OAT)
7. Demande de livraison en recette
Acceptation du livrable ?
11. Demande de mise en Production de la solution
& Enregistrement au catalogue si besoin
8. Demande d’exécution en Production
oui
non
14. Exécution en Production
9. Livraison en recette
i-Delphes
ITSM
Catalogue WR
7
8
13. Clôture
13. Clôture
Test / Anomalies
(ALM)
Démarrage compteur
Arrêt compteur
workflow (2/2)

## Slide 48: Processus de gestion des demandes de travaux (WR)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#1 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Demande utilisateur | Création de la demande S’assure que la demande reste conforme aux engagements de commande fait par le Sourcing auprès de Gfi. Alerte le Sourcing sinon.  Cf. Processus «Gestion des prévisions» Rédige une fiche décrivant la demande et contrôle la complétude et les éventuels conflits avec des demandes déjà formulées. | Appel, demande écrite, mail… Ordered ADM Services (Suppl. 22-A) | Ticket FMTMA
#2 |  | Cf. Sous-processus « Recevabilité, Qualification & Affectation » |  |  |  | 
#3 | Gfi Service Manager |  | Réception de la demande | Rédaction de la proposition Estime la charge (en PU) et le délai lié à la mise en œuvre du travail Rédige une proposition Propose l’enregistrement de ce travail (WR) au catalogue des travaux. | Ticket FMTMA | Proposition
 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Accord proposition ? Vérifie les estimations vs le budget restant pour les WR Amende la proposition et la renvoie à Gfi Donne son accord |  | 
#4 | Gfi Service Manager |  | Accord proposition | Réalisation Réalise le travail s’il ne nécessite pas de mise en Production (ex : astreintes, activités sur environnement hors Production,…) | Ticket FMTMA (description) | Travail réalisé
#5 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Clôture du ticket Globalise les tickets récurrents de même type  Cf. Sous-Processus «Globalisation WR» Clôture le ticket dans FMTMA |  | Ticket FMTMA (clôturé)
étapes & livrables

## Slide 49: Processus de gestion des demandes de travaux (WR)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#6 | Gfi Service Manager |  | Si développement ou exécution en recette nécessaire | Développement & tests unitaires Conçoit et réalise le codage du WR Fait les tests unitaires Donne son accord pour livraison et exécution en recette | Analyse de l’incident | Code du WR
#7 | Gfi Service Manager |  | Tests unitaires réalisés | Demande de livraison en recette Prépare le package à livrer Documente l’installation Rédige et transmet la demande d’installation et d’exécution en environnement de recette pour acceptation du travail effectué |  | Ticket i-Delphes
#8 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Réception de la demande de MEP | Demande d’exécution en Production Rédige la demande de mise en Production pour l’exécution du WR en Production |  | MICA
#9 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Demande de livraison | Livraison en recette Reçoit le package et les instructions pour livrer la solution Exécute la livraison demandée. Sollicite si besoin Gfi pour apporter un support à l’installation Notifie le demandeur pour clôture du ticket | Demande de livraison en recette (i-Delphes) Code du WR | Solution livrée
#10 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Exécution OK | Recette (BAT/OAT) Accepte les résultats de l’exécution du travail à travers les Business Acceptance Tests et/ou les Operational Acceptance Tests : réalise les tests, déclare les anomalies, suit les corrections, rédige un PV de recette | Résultats d’exécution Stratégie de test Scénario de test | Fiche d’anomalie (ALM) PV de recette
#11 | Gfi Service Manager |  | Recette terminée OK | Demande de mise en Production de la solution & Enregistrement au catalogue si besoin Rédige la demande de mise en production Enregistre au catalogue si la mise au catalogue a été acceptée dans la proposition | PV de recette | MICA
étapes & livrables

## Slide 50: Processus de gestion des demandes de travaux (WR)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#12 | IPS |  | Réception de la demande de MEP | Mise en production Reçoit le package et les instructions pour livrer le code du WR en Production Exécute la livraison demandée. Sollicite si besoin Gfi pour apporter un support à l’installation Notifie le demandeur pour clôture du ticket | MICA Package du WR | Solution livrée Mail IPS confirmant la MEP
#13 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager | PV de MEP | Clôture Contrôle la livraison de l'ensemble des composants Globalise les tickets récurrents de même type  Cf. Sous-Processus «Globalisation WR» Passage du ticket au statut « clôturé » | Mail IPS confirmant la MEP | Ticket FMTMA (clôturé)
#14 | IPS |  | Réception de la demande de MEP | Exécution en production Reçoit les instructions pour exécuter le WR en Production Exécute le WR demandé. Sollicite si besoin Gfi pour apporter un support à l’installation Notifie le demandeur pour clôture du ticket | MICA | Rapport d’exécution
#15 | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Gfi Service Manager | Demande de Solde | Solde de la demande Solde la demande après analyse de la demande de Solde | Ticket FMTMA (clôturé) | Ticket FMTMA (solde)
étapes & livrables

## Slide 51
Le Catalogue des Travaux (Work Request Catalogue) est un fichier Excel permettant de lister pour chaque application du périmètre un ensemble de « travaux » dont la charge est préalablement évaluée et validée entre BNPP et Gfi.
Cela permet d’optimiser le traitement de ce type de demande.
Ce Catalogue des Travaux contient notamment les informations suivantes :
type de travail
description du résultat attendu
délai d’engagement pour la réalisation du WR si connu
fréquence
durée pour réaliser le travail (nécessaire au calcul d’un CSL)
charge en PU (pour la facturation)
Gestion des demandes de travaux (WR) : catalogue des travaux
On distingue dans ce Catalogue :
des travaux récurrents, car réalisés à une fréquence fixe (ex : « morning check »,…)
des travaux à la demande, mais connus, spécifiés et estimés (ex : paramétrage, demande d’ouverture d’un accès)
Les autres travaux ponctuels, mais absents du Catalogue car non connus au préalable et non spécifiés, font l’objet d’une demande et d’une proposition spécifique (devis en format libre) dans une fiche FMTMA-WR.

## Slide 52: Sous-Processus de globalisation des WR récurrents
Pour simplifier la gestion de demandes multiples liées à des Travaux récurrents du Catalogue des Travaux, il est possible de globaliser plusieurs Travaux (WR) dans un seul ticket FMTMA
4. Réalisation
5. Clôture du ticket
13. Clôture
Demande récurrente du catalogue ?
non
Globalisation
Fin de la période de globalisation?
oui
non
oui
Etape |  |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Réalisation d’un travail du catalogue | Globalisation S’il s’agit d’un travail récurrent du Catalogue réalisé fréquemment sur la période (ex : « morning check ») Ne ferme pas le ticket FMTMA et cumul l’ensemble des WR sur un même ticket En fin de période (mois), clôt le ticket en indiquant le nombre de PU cumulé des WR effectués. Attention : pour les tickets récapitulatifs mensuels, les solder avant le dernier jour du mois pour apparaître dans la facturation du mois en cours sans correction manuelle dans la Calculette S’il s’agit d’un travail à la demande (même si inclus dans le Catalogue), réalisé de façon ponctuelle sur la période Clôt le ticket FMTMA pour ce travail unitaire en indiquant le nombre de PU | Catalogue des Travaux Ticket FMTMA (type WR) | Ticket FMTMA

## Slide 53
Astreintes (OCD : On Call / Duty) : règles de fonctionnement
Astreintes récurrentes ou ponctuelles
On distingue deux types d’astreintes :
Les astreintes annuelles (récurrentes) pour lesquelles il est possible de définir pour le début d’année le nombre, la période, et donc la charge en PU (forfait). Ces astreintes sont facturées systématiquement chaque mois, même si elles ne sont pas réalisées.
A commander sur an au 1 janvier à définir par partenaire
Les astreintes complémentaires (à la demande ou exceptionnelles) qui sont demandées au fil de l’eau sans fréquence prédéfinie.
Ces astreintes prévisionnelles sont communiquées en Comité de Suivi et commandées séparément (Order ADM Services - Supplement 22-A)
Une astreinte peut être passive (la personne ne travaille pas mais est disponible pour intervenir si besoin), ou active (la personne travaille pendant l’astreinte).
Plages horaires
Les contrats LSA ADM Cardif prévoient 4 plages horaires en fonction du périmètre applicatif (détail dans le portfolio applicatif) :
8:00 -18:00
1 heure d’astreinte complémentaire passive en SOH (on call) est facturée 0,025 PU (2,5% d’un PU).
1 heure d’astreinte complémentaire active (on duty) est facturée 0,15 PU (15% d’un PU). PU).
Toute heure d’astreinte commencée est due. Un facteur s’applique suivant la plage horaire (SOH->22h, dimanche, .) pour les astreintes actives et interventions : 100%, 125%, 150%, 200%, 220%
Types d’astreintes
Astreintes planifiées
L’astreinte est connue et planifiée (ex : train de livraison de maintenance, mise en production projet).
Il n’y a pas de devis à valider car on ne connait pas le prix à l’avance à cause de la durée variable, à la fin de l’astreinte Gfi fournit le fichier Excel des Astreintes en pièce jointe et renseigne le nombre de PU dans le champ de la fiche FMTMA.
Astreintes exceptionnelles
Une fiche AA / CM priorisée P1 qui n’est pas finie en fin de journée est terminée sans astreinte.
Hors P1 pour toute demande urgente en fin de période SOH, une astreinte sera demandée via une fiche FMTMA créée dans le même temps
Suivi de production
L’astreinte est planifiée sur une période variable dans la semaine et/ou le weekend, dans et/ou hors SOH. La fin de l’astreinte n’est pas connue.
Suite à la demande dans FMTMA, Gfi fournit une proposition de devis pour valider le dispositif mis en place en utilisant l’Excel des Astreintes ainsi qu’une estimation de WR si besoin d’actes dans les plages horaires (ex: vérification de la montée du plan à 16h). Lors de la fermeture de la fiche, le champ nb de PU doit être renseigné.
Toutes les actions devant être effectuées pour assurer le plan de production seront tracées dans des fiches FMTMA de type AA pour les tracer pendant ou après la période d’astreinte. Les tickets réalisés en période d’astreinte ne sont pas facturés (flag « Hors facturation »).

## Slide 54
Astreintes : suivi des interventions et estimation
Fichier de suivi des astreintes et interventions
Les astreintes sont à décrire dans le Catalogue des travaux, avec le mode opératoire et les travaux qui seront demandés à Gfi (procédure) : description des inputs et outputs, description du but de l’astreinte, contenu de la livraison, procédure de retour arrière, détails de ce qui est attendu, mode de communication, contacts et backup
Toute astreinte est demandée dans FMTMA via un ticket de type WR (astreinte=OUI).
En cas astreinte récurrente, la demande FMTMA doit être topée « récurrente »= OUI
En cas d’astreinte multi-applications, le ticket est porté par l’application la plus impactée, avec la règle d’une seule fiche par Domaine.
Si l’astreinte est associée à un projet, bien remplir le code projet du ticket WR.
Un fichier Excel permet de faire un suivi nominatif et par application des périodes d’astreintes et des interventions réalisées.
Il peut aussi servir à proposer un devis estimatif d’une astreinte programmée, ou à évaluer le montant à commander
Présentation du tableau de suivi à ajouter
Demande d’astreintes complémentaires
Ces astreintes doivent être demandées (en jours ouvrés) :
  2 jours avant si l’astreinte a lieu dans la période de jours standard (ex : lundi à vendredi)
  5 jours avant si l’astreinte a lieu en dehors de la période de jours standard (ex : week-end, jours fériés)
  Annulation la veille (si l’annulation a lieu plus tardivement, l’astreinte sera payée)
Si ces délais ne sont pas respectés, le partenaire ADM fera de son mieux pour y répondre mais n’aura aucun engagement de prise en charge.

## Slide 55: Processus de gestion des demandes d’évolutions & projets (AD : 83%)
IPS | 
BNPP | 
Gfi | 
Gfi | 
Livrables & Outils | 
Période de garantie
2. Création de la demande
Accord proposition ?
10. Demande de livraison en recette
13. Demande de mise en Production
14. Mise en Production
7a. Conception (Design)
Acceptation conceptions?
oui
oui
Accord ?
oui
6. Proposition
Accord estimation?
oui
8. Implementation
(Code+TU+CIT)
9. Tests IT
(IT + ST)
12. Recette (BAT/OAT)
0. Besoin (Business need)
1. Exigences (Requirement)
7b. Spécification des tests Gfi (Test scenario design)
Support
Contrôle
anomalies
3. Recevabilité , Qualification & Affectation
S1
S2
S3
Dans ce diagramme, si une sortie oui/non n’est pas explicitement citée en sortie d’une décision, on considère qu’il s’agit d’un retour à l’étape précédente.
11. Livraison en recette
5. Analyse (Analysis)
7b. Spécification des IT tests BNPP
15. Clôture du ticket
16. Solde de la demande
Support
Accord livraison ?
oui
4. Estimation initiale
Expertise
workflow
Activités d’ingénierie du « sourcing scope »
ITSM
Tests / Anomalies
(ALM)
Test / Anomalies
FMTMA
(type=AD)
Plan Projet Métier
Outils GCL / Gestion Documentaire
Démarrage compteur
Arrêt compteur

## Slide 56: Processus de gestion des demandes d’évolutions & projets (AD)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#0 | BNPP Cardif Métier |  | Besoin / Idée Métier | Besoin (Business need) Analyse les différentes idées et attentes du Métier Prend en compte les contraintes légales et réglementaires Exprime ce besoin Métier dans un document |  | Expression du besoin
#1 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Expression des besoins faite | Exigences (Requirements) Reformule le besoin métier en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles clairement documentées et identifiées Définit les Cas d’Utilisation associés aux exigences métier | Expression du besoin | Dossier des exigences Liste des exigences Cas d’utilisation
#2 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Dossier des exigences fait | Création de la demande S’assure que la demande reste conforme aux engagements de commande fait par le Sourcing auprès de Gfi. Alerte le Sourcing sinon.  Cf. Processus «Gestion des prévisions» Rédige une fiche décrivant la demande et contrôle la complétude et les éventuels conflits entre des demandes déjà formulées.. Fournit les éléments nécessaires à la mise en œuvre | Ordered ADM Services (Suppl. 22-A) (Suppl. 22-B) Expression du besoin (> 100%) Dossier des exigences / Liste des exigences / 100% Fiche Cas d’utilisation / Dossier d’analyse (66% - 83%) | Ticket FMTMA
#3 |  | Cf. Sous-processus « Recevabilité, Qualification & Affectation » |  |  |  | 
#4 | Gfi Service Manager |  | Réception de la demande | Estimation initiale Réalise une première estimation de la demande Utilise la technique d’estimation la plus adaptée suivant les cas (ex : par expertise, par analogie, par abaques) Met en place les règles d’utilisation des abaques | Ticket FMTMA (+ docs attachés) Abaques | EIM
étapes & livrables

## Slide 57: Processus de gestion des demandes d’évolutions & projets (AD)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Accord estimation ? Vérifie que cette première macro-estimation est cohérente avec la demande. Demande une réestimation ou donne son accord pour poursuivre la demande | EIMV1 | Accord
#5 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  | Réception de la demande | Analyse Traduit et structure les exigences en « langage IT » Analyse le système et identifie les fonctionnalités, composants et interfaces de l’application impactés par les exigences définies Identifie les impacts sur les exigences et propose des ajustements Décrit les Scénarios/Cas de tests associés | Ticket FMTMA Dossier des exigences Liste des exigences Cas d’utilisation EIM | Dossier d’analyse (à venir) Demande de maj des exigences FCU (66% - 83%)
#6 | Gfi Service Manager |  |  | Proposition Estime la réalisation Alerte BNPP Cardif si l’estimation risque de ne pas être conforme aux engagements de commande fait par le Sourcing auprès de Gfi et partagé lors des Comités  Cf. Processus «Gestion des prévisions» Réalise une étude d’impact détaillée sur la base des documents reçus (demande des précisions sur ces documents si besoin) Planifie l’évolution (urgence, lot, version, …). Soumet une proposition à BNPP (solution, estimation finale, planning, impacts, spécificités éventuelles en termes d’intégration et de stratégie de tests) suivant les délais prévus par les SLA (ou informe BNPP dans les 2j d’une date de remise). | Ticket FMTMA Abaque de chiffrage Stratégie de tests du patrimoine Dossier d’analyse (à venir) FCU | Ticket FMTMA mis à jour EID (Proposition : estimation, planning, description de solution, stratégie de tests de la demande)
étapes & livrables

## Slide 58: Processus de gestion des demandes d’évolutions & projets (AD)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Accord proposition ? Vérifie que la proposition est cohérente avec la demande. Demande une révision de la proposition ou donner son accord pour poursuivre la demande | EID | Accord
#7a | Gfi Service Manager |  |  | Conception (Design) Conçoit la solution après accord BNPP sur la Proposition. NB : le délai de réponse à la proposition ne peut pas excéder 1 semaine (évolutions mineures) ou 2 semaines (évolutions significatives) sans risque de remise en cause les estimations et planning proposés Spécifie de façon détaillée les modifications techniques à effectuer sur les composants de l’application | EID FCU Dossier d’analyse (à venir) Dossier/Fiche de conception (existant) | Ticket FMTMA mis à jour Dossier/Fiche de conception (mis à jour) Scénario/cas de tests S/T
#7b | Gfi Service Manager |  |  | Spécification des tests (Test scenario design) Spécification et mise à jour des scenarios et cas de tests impactés par l’évolution pour les différents niveaux de tests (Component Integration Testing et IT Tests) | Scenario/Cas de tests (existant) | Scenario/Cas de tests (mis à jour) (ALM)
 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Acceptation conceptions ? Revoit la conception de la solution et les spécifications des tests (Component Integration Testing et IT Tests selon le « Sourcing Scope ») mis à jour par Gfi, et échange avec lui pour aboutir à l’acceptation de ces livrables | Stratégie de test Checklist de revue Dossier/Fiche de conception (mis à jour) Scenario/Cas de tests (mis à jour) (ALM) | Accord
étapes & livrables

## Slide 59: Processus de gestion des demandes d’évolutions & projets (AD)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#8 | Gfi Service Manager |  |  | Implémentation (Implementation + Unit testing + Component Integration Testing) Développe les composants applicatifs conformément aux spécifications validées par BNPP. Met en œuvre les revues par les pairs nécessaires (spécif, code) Réalise les tests unitaires. Réalise les tests d’intégration des composants de l’application | EID Dossier/Fiche de conception (validé) | Code applicatif Dossier d’installation Dossier d’exploitation
#9 | Gfi Service Manager |  |  | Tests IT (Integration Testing + System Testing) Vérifie que les développements sont conformes aux exigences et à leurs spécifications. Réalise les tests d’intégration et les tests système Réalise les types de tests conformément à la stratégie de test (tests d’interface, tests fonctionnels, tests de non régression, tests de volumétrie, tests de sécurité, …) | Scenario/Cas de tests (existant) | Scenario/Cas de tests (mis à jour) (ALM)
#10 | Gfi Service Manager |  | Test unitaire Ok sur la solution définitive | Demande de livraison en recette Installe l’application modifiée sur les environnements BNPP identifiés (recette Métier, recette bout en bout) pour réaliser les tests d’acceptation Instancie une demande de Travail si la livraison n’est pas incluse dans les livraisons standards (suivant le « sourcing scope ») Fait une demande d’installation pour les environnements où la livraison est réalisée par BNPP (recette bout en bout, pré-production) S’assure de la conformité avec les Conditions d’Accord de Livraison (CAL) BNPP |  | Ticket Jira
étapes & livrables

## Slide 60: Processus de gestion des demandes d’évolutions & projets (AD)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Accord Livraison Recette Revoit le contenu livré et les tests réalisés par Gfi, et échange avec lui pour aboutir à l’acceptation de cette livraison. Cette revue peut avoir lieu avant ou après livraison selon la stratégie de tests. | Ticket Jira Stratégie de test (CAL Fin Design) Fiche de livraison Plan de test et anomalies (ALM) | Accord
#11 | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Gfi Service Manager | Demande de livraison en recette. | Livraison en recette Reçoit le package et les instructions pour livrer la solution en environnement de recette Exécute la livraison demandée. Sollicite si besoin Gfi pour apporter un support à l’installation Notifie le demandeur pour clôture du ticket | Ticket Jira Package | Livraison
#12 | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Gfi Service Manager | Exécution OK | Recette (BAT/OAT) Valide et qualifie les résultats de l’exécution du travail à travers les Business Acceptance Tests et/ou les Operational Acceptance Tests : réalise les tests, déclare les anomalies, suit les corrections, rédige un PV de recette | Solution livrée Stratégie de test Scénario de test | Fiche d’anomalie (ALM) PV de recette
 | BNPP Cardif Project/Asset Manager |  |  | Accord Recette (BAT/OAT) Rédige le PV de recette | Ticket Jira Plan de test et anomalies (ALM) | PV de recette
étapes & livrables

## Slide 61: Processus de gestion des demandes d’évolutions & projets (AD)
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#13 | Gfi Service Manager |  | Acceptation de la solution définitive | Demande de mise en production Rédige la demande de mise en production | PV de recette | i-Delphes
#14 | IPS | Gfi Service Manager | Réception de la demande de MEP | Mise en production Reçoit le package et les instructions pour livrer le package applicatif en Production Exécute la livraison demandée. Sollicite si besoin Gfi pour apporter un support à l’installation Notifie le demandeur pour clôture du ticket | i-Delphes Package applicatif | Mail IPS confirmant la MEP
#15 | Gfi Service Manager | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Mail IPS confirmant la MEP | Clôture du ticket Contrôle la livraison de l'ensemble des composants Passage du ticket au statut « clôturé » | PV de MEP | Ticket FMTMA (clôturé)
#16 | BNPP Cardif Project/Asset Manager | Gfi Service Manager | Demande de Solde | Solde de la demande Vérifie que l’installation en Production est conforme aux attentes Suit l’évolution en Production pendant la période de garantie (3 mois après la mise en Production, et au plus tard 6 mois après réception du PV de recette) Solde la demande et ferme le ticket de façon définitive | Ticket FMTMA (clôturé) | Ticket FMTMA (soldé)
étapes & livrables

## Slide 62: Demande de type « Projet ADM »
ADM Project
Projet
Demande d’évolution pouvant être complexe, pouvant nécessiter des ressources, des compétences ou une gouvernance allant au-delà des capacités ADM standards.
Application Enhancements and Developments (AD)
Demande d’évolutions
Modification de documents ou de composants logiciels pour répondre à de nouveaux besoins sur l’application.
Ces demandes correspondent à des évolutions de taille relativement modeste réalisées au fil de l’eau durant la vie de l’application.
Une enveloppe d’évolutions doit être estimée chaque trimestre pour couvrir les besoins du patrimoine (roadmap).
Les commandes correspondantes sont contractualisées dans le Supplément 22-A au niveau du Domaine
Ces demandent sont créées dans FMTMA sous la forme d’un ticket ADM-AD, avec un code projet = « MEVOL » et seront facturées suivant les 5 jalons définis.
Ces demandes correspondent à des projets.
Ces projets ont un budget spécifique.
Les commandes correspondantes sont contractualisées dans le Supplement 22-B pour chaque projet.
Ces demandent sont créées dans FMTMA sous la forme d’un ticket ADM-AD avec un code projet associé (Cxxx).
A noter quelques spécificités liées à ces projets ADM :
Un projet ADM n’est pas toujours rattaché à une (des) application(s) du Portefeuille des Applications.
Un projet ADM peut donc avoir son propre Sourcing Scope, voir un Sourcing Scope adapté suivant les besoins.
Si nécessaire, le projet réalisera un plan projet (de préférence le PDL-Plan Développement Logiciel- BNPP CARDIF) pour décrire ses spécificités (gouvernance, plan de gestion des risques et des changements, planning, indicateurs de suivi spécifiques,…)
Tous les CSL ou CD liés à de la maintenance corrective et évolutive ne sont pas applicables (uniquement les CSL-12 à CSL-17 sur la gestion des anomalies de recette, et les CD-7, CSL-8 et CSL-9)
La facturation suivant les 5 jalons retenus en standard doit parfois être adaptée (avec l’accord du LSA Manager BNPP Cardif)
Les RA/RPA du patrimoine concerné et le SM Gfi auront en charge de faire avancer le ticket dans le workflow FMTMA.

## Slide 63: Gestion des prévisions
BNPP Cardif | 
Gfi | 
Livrables / Outils | 
5. Maintenance du plan de capacité
1. Identification des besoins en évolutions et projets (AD)
Portefeuille projets
2. Identification des besoins en travaux ponctuels et récurrents (WR) et en astreintes (OCD)
3. Evaluation du nombre de tickets annuels (AA, CM)
Catalogue des Travaux
Plan de charges
Compte-rendu Comité de Suivi
Compte-rendu Comité de Pilotage
4. Sous-processus de gestion des commandes
(cf Processus facturation)
6. Pilotage de la capacité et ajustement des prévisions
En ligne ?
Plan Métier
Ordered ADM Services WR OCD Enhancement (Supplement 22-A)
Ordered ADM Services Projects
(Supplement 22-B)
Resource Baseline
(Supplement 04-D)
oui
non
Vision Roadmap
Ce travail d’évaluation du prévisionnel est à faire par BNPP CARDIF et est indispensable pour vérifier la cohérence par rapport au budget IT (commandes) et pour ajuster les effectifs Gfi en conséquence.

## Slide 64: Eléments en entrée attendus de BNPP Cardif : AA, WR, CM
A l’ouverture du ticket, BNPP Cardif doit :
Décrire précisément la demande d’assistance en évitant les phrases sibyllines, les abréviations
Préciser l’application, la fonction, le programme, le document à l’origine de la demande
Indiquer s’il s’agit d’une première demande où d’une relance (d’une suite, d’un complément) à une demande préalable (avec référence à cette demande)
Indiquer qui est à l’origine de la demande : personne, fonction, métier, localisation
Préciser le contexte de la demande : suite à mise en Production, nouvelle fonctionnalité,…
Assistance utilisateur (AA)
Compréhension du problème de l’utilisateur, de ses interrogations Formulation d’une réponse conforme à ses attentes, non ambigüe
A l’ouverture du ticket, BNPP Cardif doit :
Préciser s’il s’agit d’un travail catalogué et indiquer la référence du Catalogue des travaux (WR-xxx)
S’il s’agit d’une demande de travail ponctuel non catalogué :
  Décrire précisément la demande de travail en évitant les phrases sibyllines, les abréviations
  Préciser l’application, la fonction, le programme à l’origine de la demande
  Si possible, faire référence à une demande préalable similaire (avec référence à cette demande)
  Indiquer qui est à l’origine de la demande : personne, fonction, métier, localisation
  Préciser le contexte de la demande : suite à mise en Production, nouvelle fonctionnalité,…
  Indiquer dans quel délai est attendu la proposition
Demande de travail (WR)
Réalisation d’un travail spécifique autre qu’une correction ou qu’une évolution fonctionnelle Fourniture d’une proposition (coût, délai) dans le cas de travaux ponctuel
  A l’ouverture du ticket, BNPP Cardif doit :
  Décrire précisément le dysfonctionnement constaté en évitant les phrases sibylline, les abréviations
  Préciser l’application, la fonction, le programme (écran, batch, interface) à l’origine de la demande
  Si possible, faire référence à incident préalable similaire (avec référence à cet incident)
  Indiquer qui est à l’origine de la constatation du dysfonctionnement : personne, fonction, métier, localisation, entité BNPP (ex : IPS)
  Préciser le contexte de la demande : suite à mise en Production, nouvelle fonctionnalité, nouvelle version,.
  Décrire s’il s’agit d’un écart par rapport à une règle de gestion, à une spécification. Donner la référence du document décrivant cette règle, le nom de la règle.
  En cas d’anomalie sur un écran, préciser le champ concerné et son anomalie (vide, donnée erronée, ?), le cheminement dans le menu pour arriver à cet écran
  Préciser si l’incident est reproductible en Production, les données utilisées amenant au dysfonctionnement
  Préciser si l’incident est répétitif, unique, ou aléatoire.
  Joindre une copie d’écran, une log où l’erreur apparaît
  Donner les libellés exacts des messages d’erreur
Correction d’incident (CM)
Prise en compte d’un dysfonctionnement impactant l’utilisation normale d’une application ou d’une de ses fonctions. Qualification de la demande pour comprendre son origine (application, exploitation, erreur d’utilisation,…) et la réorienter si besoin. Si nécessaire, mise en œuvre d’une solution de contournement permettant de rendre le service dans les meilleurs délais En cas d’anomalie applicative, correction, test et déploiement d’une nouvelle version corrigeant le dysfonctionnement

## Slide 65: Eléments en entrée attendus de BNPP CARDIF : AD, projets
Expression des besoins (EDB)
Dossier des exigences
ou
Liste des exigences + Fiches des exigences
Cas d’utilisation (V0)
Dossier d’analyse (*)
ou
Fiches de cas d’utilisation (*)
(*) peut être inclus dans l’EID dans le cas d’évolutions simples ou de projets techniques sans impact fonctionnel
Phase Besoin métier (Business Needs)
Collecte et consolidation des besoins utilisateur
Analyse des idées du Métier et construction du besoin Compréhension des enjeux, des contraintes, de l’urgence
Phase Exigences (Requirements)
Reformulation du besoin métier en exigences fonctionnelles et non fonctionnelles clairement documentées et identifiées
Description des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles basées sur l’expression des besoins Métier Liste de ces exigences avec leurs caractéristiques Illustration des exigences à travers des cas d’utilisation
Stratégie de test pour les tests d’acceptation (recette)
Phase Analyse (Analysis)
Traduction et structuration des exigences en un langage commun à toute l’équipe IT. Analyse du système et identification des fonctionnalités, composants et interfaces de l’application impactés par les exigences définies
Rappel de l’architecture fonctionnelle Règles de gestion Diagramme d’activité/séquence Modèle logique de données Interface/flux Reporting Maquetage / Enchaînement d’écrans
Stratégie de test pour les tests d’acceptation (recette)
Phase Conception (Design)
Spécifications techniques détaillées des modifications à effectuer sur les composants de l’application. Spécification des tests à réaliser (Component Integration Testing et IT Tests).
83 %
100 %
> 100 %
Stratégie de tests, Architecture (GAD)

## Slide 66: Responsabilités sur la fourniture des livrables (sourcing scope = 83%)
Phase projet | Activité ADM | Livrables | BNPP Cardif | Gfi | BNPP IPS
Préparation | Business Needs | Expression du besoin | R A | I | 
Préparation | Test Strategy | Stratégie de tests, incluant Conditions d’Accord de Livraison (CAL) | R A | C | I
Préparation | Requirements | Dossier des exigences et Liste des exigences et Fiche d’exigence | R A | I | C
Préparation | Requirements | GAD-Global Architecture Document , FISA (ASIF) | R A | C | C
Préparation | Requirements | Stratégie de déploiement, Stratégie de gestion de configuration | R A | C | I
Préparation | Analysis | Dossier d’analyse (à venir) - Fiche de cas d’utilisation | R A | I | 
Préparation | Estimation (E) | Etude d’Impact Macroscopique (EIM) : qualification, macro chiffrage, macro planning (facultatif) | A | R | 
Préparation | Proposal (SD, IA, Pr, Pl) | Etude d’Impact Détaillée (EID) : solution détaillée, impacts, chiffrage définitif, planning) | A | R | 
Elaboration | Design | RCD (Rapport de conception détaillée) |  | R A | 
Elaboration | Test scenario design | Scenario/Cas de tests pour Integration Tests (ALM ou Cahier de Tests) Scenario/Cas de tests pour IT Tests (ALM ou Cahier de Tests) |  | R A | 
Construction | Implementation | Code, Tests unitaires, CR revue GCL |  | R A | 
Construction | Implementation | Dossier d’installation, Dossier de paramétrage, Bordereaux de flux (IPS est resp de la production et de l’environnement précédent ) | A | R | C
Construction | Implementation | Dossier d’exploitation (Sert à faire l’AEL doc de consigne IPS) | A | R | C
Construction | Integration test | Plan de test, Fiche anomalie (ALM ou Cahier de Tests) (avancement en Comité de Suivi) | I | R A | 
Construction | Component Integration Testing | Plan de test, Fiche anomalie (ALM ou Cahier de Tests) (avancement en Comité de Suivi) | A | R | 
Construction | IT Tests | Plan de test, Fiche anomalie (ALM ou Cahier de Tests) (avancement en Comité de Suivi) Fiche de Livraison (GCL) + PV de livraison (rédigé par Cardif) Eléments logiciels (code et paramétrage) + PV Tests Gfi + CR de revue de code + RCD | A | R | 
Transition | Acceptance tests | Plan de test, Fiche anomalie (ALM) - Manuel utilisateur | R A | C | 
Transition | Acceptance tests | PV Recette (obligatoire pour CAB) | R A | I | I
Déploiement | Roll Out | Dossier de Transfert en maintenance | R A | C | 
Déploiement | Roll Out | Mise à jour architecture (cartographie applicative, fonctionnelle et technique dans MEGA) | R A | I | 
R = Réalisateur
A = Autorité (Responsable)
C = Consulté
I = Informé

## Slide 67
2. Réaliser la maintenance, le support et les développements
2.2. Gestion des changements du LSA

## Slide 68: Objectif et périmètre du processus de gestion des changements
OBJECTIF
L’objectif de cette procédure est de gérer et de contrôler le périmètre des prestations du contrat ADM Sourcing en s’assurant que : tous les changements ayant un impact sur le contrat sont identifiés, enregistrés et suivis chaque demande de changement est évaluée, puis approuvée ou rejetée, par les parties prenantes concernées les acteurs concernés sont bien impliqués les changements approuvés sont implémentés
PERIMETRE
Cette procédure s’applique pour chaque demande de modification impactant les termes et conditions du contrat. Au niveau du contrat global (Master Agreement) Exemples : création d’abaques sur de nouvelles technologies (Attachent 04-C) création d’un nouveau service (autre que AA, CM…) (Exhibit 02.2) Au niveau du contrat local (Local Service Agreement) Exemples : ajout/suppression d’applications du périmètre ADM (Supplement 02.2-A) nouveau besoin impliquant un travail (WR) dans le catalogue des travaux (Supplement 04-H) nouveau projet (impliquant des moyens, efforts et ressources particuliers hors du dimensionnement ADM initial) (Supplement 09-A) nouveau périmètre d’un projet impactant le budget initial (Supplement 22-B) Cette procédure ne s’applique pas aux changements internes liés au pilotage de la Maintenance et des Projets et qui n’auraient pas d’impact sur le contrat (ex : changement de staffing, ajustement des exigences sans impact sur le budget initial) domaine de la gestion de projet http://cardif-harmonie.is.echonet/main.php?ctx=D_GP&lg=FR aux changements liés à l’environnement IT (logiciels, matériels) pris en charge par les procédures d’exploitation de ces environnements (ex : demande de mise en Production d’un applicatif) domaine de la gestion de l’infrastructure et production https://socialbusiness.group.echonet/communities/service/html/communityview?communityUuid=1987e14d-df79-4b51-919c-4009183567e8

## Slide 69: Rôles et livrables du processus de gestion des changements
ROLES
BNPP GIPP Personnes en charge d’opérer les changements sur le contrat Master Agreement ainsi que sur l’Application Contract. BNPP CARDIF Sourcing Manager & Gfi Local Contract Manager Personnes en charge d’instruire les demandes de changements sur le contrat local LSA (avenants). Responsables de l’analyse de la demande de changement et du suivi de son implémentation. Les BNPP Cardif Sourcing Manager & Gfi Contract Manager s’appuient sur les compétences de leurs équipes pour traiter la demande mais restent responsables de son instruction. Ils peuvent déléguer tout ou partie de leurs activités à un ou plusieurs membres de leur équipe. Comité LSA (LSA Sourcing & Industrialization Management Committee) Ce comité joue le rôle de Comité des Changements. Il est composé des personnes autorisées à différer, rejeter ou approuver les demandes de changement du LSA. Il inclut à minima le BNPP Cardif LSA Manager, le Gfi Local Account Manager et le Gfi Local Contract Manager. Rem : toute personne ayant un rôle à jouer sur le contrat de Services (MA+AC+LSA) peut identifier un besoin de modification du contrat : équipes BNPP & BNPP Cardif (utilisateur, équipe IT, management, …), équipe Gfi (management, architecte, développeur, testeur, …), toute autre personne impliquée dans la réussite du projet (équipe IPS, sous-traitant, éditeur, co-traitant, …).
LIVRABLES
Le processus s’appuie sur 2 éléments principaux : la Fiche de demande de changement (FDC) qui va porter la demande, son impact, son instruction, les décisions prises le Journal des changements (JDC) qui enregistre l’ensemble des demandes avec leur statut à jour, et sert de support de communication pour les Comités de Pilotage et Comités LSA Rem : cette gestion des changements contractuels, qui présente une volumétrie et un nombre d’intervenants limités, ne nécessite par l’utilisation d’un outil de workflow (ex : Jira) . Les demandes seront ici tracées à travers les documents FDC et JDC gérés dans C’YOU.

## Slide 70: Processus de gestion des demandes de changement : « Demande BNPP Cardif »
BNPP Cardif | 
Gfi | 
Comité LSA | 
Livrables & Outils | 
1. Description de la demande
Journal des changements (JDC)
Poursuivre ?
non
GO ?
oui
Fiche de demande de changement (FDC)
« Description »
4. Qualification de la demande
7. Etude de l’offre
8. Enregistrement de la demande
5. Avis Sécurité et Conformité
6. Analyse l’impact sur le coût
9. Décision pour mise en œuvre
11. Mise en œuvre de la demande
(sous responsabilité BNPP Cardif)
11. Mise en œuvre de la demande
(sous responsabilité Gfi)
12. Clôture de la demande
CR Comité LSA
oui
non
3. Décision sur la suite à donner
Comité
Réunions
Arrêt
Arrêt
Contrat LSA
non
Processus de gestion des demandes de changement
(niveau MA, AC)
2.. Recevabilité de la demande
Périmètre LSA ?
Fiche de demande de changement (FDC)
« Qualification »
oui
Abandon
?
non
oui
10. Modification du contrat
workflow

## Slide 71: Processus de gestion des demandes de changement : « Demande Gfi »
BNPP Cardif | 
Gfi | 
Comité LSA | 
Livrables & Outils | 
1. Description de la demande
Journal des changements (JDC)
Poursuivre ?
non
GO ?
oui
Fiche de demande de changement (FDC)
« Description »
« Qualification »
8. Enregistrement de la demande
9. Décision pour mise en œuvre
11. Mise en œuvre de la demande
(sous responsabilité BNPP Cardif)
11. Mise en œuvre de la demande
(sous responsabilité Gfi)
12. Clôture de la demande
CR Comité LSA
oui
non
3. Décision sur la suite à donner
Comité
Réunions
Arrêt
Arrêt
Contrat LSA
non
Processus de gestion des demandes de changement
(niveau MA, AC)
2.. Recevabilité de la demande
Périmètre LSA ?
oui
4. Qualification de la demande
6. Analyse l’impact sur le coût
Abandon
?
non
oui
7. Etude de l’offre
5. Avis Sécurité et Conformité
10. Modification du contrat
workflow

## Slide 72: Processus de gestion des demandes de changement
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#1 | BNPP Cardif Sourcing Mng ou Gfi Contract Mng |  | Réception de la demande de changement | Description de la demande. Réceptionne une demande de changement du contrat venant d’un Initiateur. Etudie la recevabilité de la demande de changement : origine (ex : Initiateur autorisé, MA/AC), complétude (ex : raison, urgence, impact si non fait), clarté Contacte si besoin l’Initiateur pour obtenir des précisions ou informations complémentaires Si refuse, informe l’Initiateur et justifie son refus Si accepte, initie la FDC en rédigeant sa partie « Description » Adresse la FDC à l’autre partie | Proposition écrite (mail, réunion interne) | Fiche FDC Description
#2 | BNPP Cardif Sourcing Mng ou Gfi Contract Mng |  | Réception de la demande | Recevabilité de la demande Accuse réception de la demande (FCD) et notifie l’arrivée de cette demande au responsable local du LSA (LSA Manager, Local Account Manager) Etudie la recevabilité de la demande adressée par l’autre partie (ex : origine ADM Sourcing pour une demande BNPP Cardif, périmètre ADM, complétude, clarté,…) Evalue la faisabilité de la demande et, pour une demande BNPP Cardif, un coût macroscopique. | Fiche FDC Description | Confirmation de la recevabilité par écrit (par exemple mail)
#3 | BNPP Cardif Sourcing Mng et Gfi Contract Mng |  | Avis sur la recevabilité | Décision sur la suite à donner Décident conjointement d’abandonner la demande (FDC) ou de poursuivre le processus Informent l’Initiateur sur la décision de poursuivre ou non. Adressent la demande (FDC) au niveau groupe si le changement impacte le MA et/ou l’AC Mettent en œuvre le processus de gestion des problèmes et escalade en cas de désaccord entre BNPP Cardif et Gfi sur la suite à donner S’assurent que cette décision de stopper ou de poursuivre le processus est prise dans les 7 jours ouvrés faisant suite à la notification écrite. Pour les demandes de type « Urgent », ce délai est de 2 jours. | Fiche FDC Description | Décision (CR réunion, mail)
étapes & livrables

## Slide 73: Processus de gestion des demandes de changement
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#4 | Gfi Contract Mng | BNPP Cardif Sourcing Mng | Accord pour instruire la demande | Qualification de la demande. Renseigne la partie « Qualification » de la FDC (solution envisagée, impacts,…) Identifie les éléments contractuels du LSA impactés Propose si nécessaire les modifications à réaliser sur les éléments contractuels, et les insère dans la FDC Rappelle que les différents intervenants (BNPP, Gfi) supportent sans complément les coûts liés à l’étude de la demande de changement | Fiche FDC Description | Fiche FDC Qualification
#5 | BNPP Cardif Sourcing Mng | BNPP Cardif Chief Information Security Officer SPOC & Risk and Compliance SPOC | Demande documentée | Avis Sécurité et Conformité. Soumet la FDC à l’avis des SPOC Sécurité et Conformité de BNPP Cardif Leur demande de mentionner cet avis (favorable, avec réserve ou défavorable) dans la FDC Sur avis défavorable des SPOC, consulte sa hiérarchie Si décision de continuer, renvoie la FDC complétée à Gfi pour analyse d’impact sur les coûts. | Fiche FDC Description Qualification | Fiche FDC Description Qualification (+ avis SPOC)
#6 | Gfi Contract Mng |  | Demande documentée | Analyse l’impact sur les coûts. Analyse plus précisément le coût de l’implémentation du changement. Etudie si le changement peut être pris en charge dans le périmètre initial du contrat (ressources, frais), ou s’il entraine une baisse ou une augmentation des frais. Formalise son offre dans la FDC | Fiche FDC Description Qualification (+ avis SPOC) | Fiche FDC Description Qualification (+ avis SPOC + offre)
étapes & livrables

## Slide 74: Processus de gestion des demandes de changement
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#7 | BNPP Cardif Sourcing Mng | BNPP Cardif Procurement SPOC BNPP Cardif Finance Controlling SPOC Gfi Contract Mng | Réception de l’offre | Etude de l’offre. Contrôle que le retour de la FDC incluant l’offre a bien lieu dans les 10 jours ouvrés faisant suite à la décision de poursuivre (Etape #3). Pour les demandes de type « Urgent », ce délai est de 4 jours. Etudie l’offre de Gfi Réalise les ajustements éventuellement nécessaires par rapport aux besoins de BNPP Cardif et soumet ces ajustements à Gfi Contract Mng pour étude complémentaire de tout nouvel impact éventuel, notamment financier. S’assure de l’acceptation de l’Offre par BNPP Cardif Peut notifier à Gfi qu’il ne donne pas de suite favorable En cas de désaccord entre BNPP et Gfi sur la suite à donner, met en œuvre le processus de gestion des problèmes et escalade | Fiche FDC Description Qualification (+ avis SPOC + offre) Consultation interne | Fiche FDC Description Qualification (+ avis SPOC + offre + ajustements) (ou) Notification d’arrêt DA SCOOPS
#8 | Gfi Contract Mng | BNPP Cardif Sourcing Mng | Offre étudiée et ajustée | Enregistrement de la demande. Enregistre la demande (FDC) dans le journal des changements (JDC) en précisant l’urgence, le statut, le responsable et les dates Etudie avec BNPP Cardif la répartition des tâches dans la mise en œuvre du changement entre BNPP Cardif et Gfi. Renseigne la date effective planifiée du changement dans la colonne "Date planifiée" en fonction des priorités et des contraintes de mise en œuvre par les parties prenantes S’assure que ce journal sera maintenu à jour pour toute communication, et notamment pour les Comités de Pilotage et LSA | Fiche FDC Description Qualification (+ avis SPOC + offre + ajustements) (ou) Notification d’arrêt | Journal JDC
#9 | Gfi Contract Mng | Comité LSA BNPP Cardif Sourcing Mng | Planification mensuelle (ou exceptionnelle si nécessaire) | Décision pour mise en œuvre. Soumet au Comité LSA pour décision : changement approuvé, différé ou rejeté Soumet au Comité LSA pour révision les demandes dont la décision a été précédemment différée Fait la mise à jour du statut du changement dans le JDC Fait valider le compte-rendu du Comité LSA et remplit la FDC (partie Décision). Réalise une communication sur la décision du comité LSA | Journal JDC Fiche FDC Description Qualification (+ avis SPOC + offre + ajustements) | CR Comité Fiche FDC Décision (complétée) Journal JDC Communication
étapes & livrables

## Slide 75: Processus de gestion des demandes de changement
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#10 | Gfi Contract Mng et BNPP Cardif Sourcing Mng | Gfi Account Mng BNPP Cardif LSA Mng BNPP Cardif Procurement SPOC Comité LSA | Décision de changement | Modification du contrat. Organisent et formalisent ensemble les modifications contractuelles Soumettent les modifications à l’approbation du Comité LSA Suivent les modifications apportées au contrat (ex : gestion en configuration dans C’YOU). Communiquent sur les changements apportés au contrat. | Fiche FDC Décision | CR Comité LSA Contrat LSA
#11 | BNPP Cardif Sourcing Mng et / ou Gfi Contract Mng | BNPP Cardif Service Delivery Mng et / ou Gfi Service Delivery Mng | LSA actualisé | Mise en œuvre de la demande Réalise le changement conformément au LSA actualisé. | Journal JDC Fiche FDC Décision Contrat LSA | Journal JDC
#12 | Gfi Contract Mng |  | Constat de rejet ou de réalisation du changement. | Clôture de la demande. Clôt la demande de changement | CR Comité LSA | Journal JDC
étapes & livrables

## Slide 76: Eléments de suivi des changements
Statut | Mise à jour par | Description
Reçu | Gfi (Contract Manager) ou BNPP Cardif (Sourcing Manager) | La demande est reçue des Demandeurs et prise en compte par le Responsable du Contrat
Confirmé | Gfi (Contract Manager) ou BNPP Cardif (Sourcing Manager) | La demande est recevable et confirmée pour analyse (complète, bon destinataire, inclus dans le périmètre, ..)
Accepté | Comité LSA | La demande est acceptée au vue de l’analyse effectuée (argument du demandeur, impacts, solution proposée)
Rejeté | Comité LSA | La demande est rejetée au vue de l’analyse effectuée (argument du demandeur, impacts, solution proposée)
Différé | Comité LSA | La demande est différée au vue de l’analyse effectuée (argument du demandeur, impacts, solution proposée)
Implémenté | Gfi (Contract Manager) ou BNPP Cardif (Sourcing Manager) | Le changement est implémenté, en attente de fermeture
Abandonné | Gfi (Contract Manager) | La demande de changement est abandonnée en accord avec le demandeur
Fermé | Gfi (Contract Manager) | La demande de changement est terminée en accord avec le demandeur
Paramétrage du « statut » de la demande
Paramétrage de la « priorité » de la demande
Priorité | Description
1 | Priorité Haute. En général issu d’une demande jugée « Urgente » par le demandeur. La Demande de Changement est obligatoire et requiert une implémentation sans délai.
2 | Priorité Moyenne. En général issu d’une demande jugée « Non urgente » par le demandeur. La Demande de Changement reste importante et requiert une implémentation dans un délai raisonnable.
3 | Priorité Basse. En général issu d’une demande jugée « Non urgente » par le demandeur. La Demande de Changement est moins importante et les délais d’implémentation sont agréés au cas par cas.

## Slide 77: Changement de périmètre du contrat : transition d’une nouvelle application
# | Responsable | Activité
#1 | BNPP et Gfi | Instruisent une demande de changement contractuelle liée à une modification du périmètre (Application Portfolio), puis la valident en Comité LSA.
#2 | Gfi | Evalue sa capacité à prendre en charge la nouvelle application. Propose à BNPP une stratégie de mise en œuvre de la transition Identifie les risques et évalue les coûts (Supplement 16-B)
#3 | Gfi | Définit un Plan de Transition pour l’application (Supplement 16-A) avec notamment : identification des acteurs BNPP, Gfi et Tiers sortant planning, jalons, comité de suivi plan de formation
#4 | BNPP | Fournit les éléments nécessaires et notamment : code et documentation de l’application logistique, accès et autorisations sur les environnements caractéristiques de l’application (nom, domaine, intensité, contraintes, …) support à la formation
#5 | Gfi | Vérifie que les processus utilisés pour cette application sont conformes avec le PO S/T applicable. Met à jour le PO S/T pour prendre en compte la nouvelle application (Périmètre, Sourcing Model, ..) et les éventuelles spécificités (annexes).
#6 | BNPP et Gfi | Vérifient que l’application utilise bien les outils standards définis pour la gestion du Service, le calcul des CSL et la facturation (FMTMA, ALM, Calculette). Reparamètrent les outils si besoin.
#7 | BNPP, Gfi, Tiers sortant | Mettent en œuvre le transfert de connaissance suivant les 3 phases ci-dessous : Guided Perform (GP) : phase de transfert de connaissances théorique Assisted Perform (AP) : phase de « Maintenance Supervisée » pendant laquelle les équipes Gfi prendront en main les activités ADM dans un environnement de type « bac à sable », avec assistance du prestataire sortant Parallel Perform (PP) : phase de « Maintenance Sous-Contrôle » où les équipes Gfi prendront en charge les activités ADM sur l’ensemble des applications du périmètre dans les environnements cibles de développement, sous la responsabilité du prestataire sortant
#8 | Gfi | Calcule et communique les indicateurs de suivi de la transition : K#1-Nb sessions de formation réalisées vs planifiées, K#2-Durée des sessions réelles vs planifiées, K#3-Nb d’exercices pratiques terminés, K#4-Résultat de l’évaluation des connaissance (KT assessment).
#9 | Gfi | Alerte BNPP en cas de déviation par rapport au plan et propose des actions correctives.
#10 | Gfi | Fournit les livrables de la transition : AID (Application Information Document), KT assessment, Completion Report fin de phase.
#11 | BNPP et Gfi | Evaluent les résultats de la transition et actent du démarrage de l’application en Steady State.
Voir processus détaillé dans Documents de référence >> Processus ADM Transition

## Slide 78
2. Réaliser la maintenance et le support
2.3. Gestion de configuration

## Slide 79: Définition et objectifs
Configuration
Représente un ensemble de versions de composants logiciels et de documents cohérents. Elle forme une version d’un produit réalisé par un projet/patrimoine pour une étape de vie donnée (intégration, recette et production). On distingue dans la gestion de configuration 4 grands objectifs : Gérer efficacement les changements sur les éléments de configuration Avoir des versions de référence stables du produit Maîtriser la cohérence des objets manipulés entre eux Assurer la traçabilité entre les demandes de modification et les éléments modifiés On parle généralement de Gestion de configuration logicielle (GCL) (si les éléments manipulés sont des composants applicatifs) et de Gestion documentaire (si les éléments manipulés sont des documents).
Elément (de configuration)
Document, composant logiciel (ex. un programme), jeu de données ou tout autre élément dont il faut suivre les changements et conserver les versions successives. Ils peuvent être gérés : en configuration, s’il s’agit des principaux éléments liés à des versions applicatives (versions du Produit) en version, s’il s’agit d’éléments non liés à des versions applicatives et qui suivent leur propre versionning
Version
Reflète la modification apportée à un élément.
Produit
Désigne ce que le projet / le patrimoine développe et doit livrer. C’est un assemblage cohérent de versions d’éléments qui peuvent être éventuellement transverses à plusieurs Applications.

## Slide 80: Eléments gérés en configuration ou version
Types d’éléments constituant le Produit et gérés en configuration |  | 
Type d’élément | Description (non exhaustif) | Livrée en (suivant les applications)
Documents | Liste des exigences / Fiches d’exigences Cas d’Utilisation (CU) Dossier d’Analyse ou Conception technique (RCD) Plans et rapports d’exécution de Tests d’Intégration Bons de livraison Dossier d’installation, Dossier d’exploitation | Livré à l’IT BNPP CARDIF (suivant « sourcing scope)
Composants Système ouvert | Pages HTML et JSP Scripts Javascript Classes Java (inclus dans EAR) Fichiers de configuration XML et properties Scripts SQL Scripts Unix KSH | Livré en Intégration (VA), Recette, Formation, Pré-Production, Production, Backup
Composants progiciel | Univers BO Rapports BO Jobs Datastage | Livré en Intégration (VA), Recette, Formation, Production
Données | Données de paramétrage de l’application Modèles de données (MCD, MLD, MPD) | Livré en Intégration (VA), Recette, Formation, Production
Composants dérivés ou scripts de travail | Scripts de génération des EAR | Non livrés
Types d’éléments gérés en version | 
Type d’élément | Description (non exhaustif)
Documents de gestion de projet | PO S/T, Planning
Réunions | Support de réunion, Compte rendus réunion d’équipes
Journaux de suivi | Changements, Risques, Actions, Liste des questions MOE/MOA/Gfi

## Slide 81: Activités de la gestion de configuration
Activité | Document associé | Rôle prenant en charge l’activité
Définir la stratégie de gestion de configuration Consiste à identifier les configurations, les éléments gérés dans ces configurations, les règles de nommage et de versionning, ainsi que le processus de contrôle. | Plan de Gestion de Configuration (PGC) Au niveau de chaque patrimoine. A créer au démarrage du patrimoine. | BNPP CARDIF Asset Manager (RA)
Identifier et évaluer l’impact des évolutions du projet Consiste à identifier les changements (après validation du périmètre des exigences) et à les évaluer en terme d’impact sur les éléments de configuration (document, logiciel) | Fiche de demande de changement (FMTMA) Suivi des changements Journal de suivi / des changements (Gfi) | BNPP CARDIF Project/Asset Manager (CdP, RA) Gfi Project Manager / Service Manager
Créer la configuration Consiste à identifier et documenter les versions du produit lors des différents jalons (releases) | Outil de GCL C’you pour la documentation Chrono documentaire Liste de suivi des configurations (si non outillé) | BNPP CARDIF Project/Asset Manager (CdP, RA) : validation des documents uniquement Gfi Project Manager / Service Manager
Livrer la solution Consiste à construire la bonne configuration du produit et à la packager pour la livrer dans un environnement défini | Outil de GCL Liste de suivi des configurations (si non outillé) | BNPP CARDIF Project/Asset Manager (CdP, RA) : aucune action pour les CM et EV / mise à disposition du plan de déploiement pour les projets Gfi Project Manager / Service Manager
Suivre et rendre compte de la gestion de configuration Consiste à donner de la visibilité sur les activités de gestion de configuration, notamment à travers des revues de GC | Check-list de revue de configuration Compte-rendu d’activité GC | Gfi Project Manager / Service Manager BNPP CARDIF Project/Asset Manager (CdP, RA) BNPP CARDIF Assurance Qualité
Installer la configuration initiale Consiste à installer la solution outillée et à créer la « baseline » initiale à partir de laquelle seront développées les suivantes | Environnements patrimoine/projet A faire au démarrage du patrimoine | BNPP CARDIF
Donner son accord de livraison Consiste à donner une autorisation formelle aux passages en recette et production (basé sur les CAL) | Conditions d’Accord de Livraison (CAL) PV Recette Accord MeP | BNPP CARDIF
Effectuer les sauvegardes / restauration Consiste à réaliser des sauvegardes régulières des configurations et à les restaurer à la demande | Outil de GCL | BNPP CARDIF

## Slide 82: Gestion des éléments documentaires
Propriétaire du document | Gfi
Espace de stockage | ?
Exemples de documents | Plannings internes, supports de comités, compte-rendus, propositions, plans (ex : PO S/T), risques, …
Règles de nommage | Gfi-ADM_Cardif-<Dom>-<Typ>-Description_du_document-<version>.<ext> Exemple : Gfi-ADM_Cardif-FCT-EIM-Evol FMTMA 56245-V1.0.docx
Règles de versionning | 
Procédure documentaire | 
Propriétaire du document | BNPP Cardif
Espace de stockage | C’you (Sharepoint)
Exemples de documents | Documents applicatifs, expression du besoin, stratégie de test, contrat LSA, … + livrables Gfi
Règles de nommage | Pas de règles de nommage dans C’you. Le nom du document peut porter des informations Date et Type. Classement suivant les métadonnées : Type, Catégorie et Sous-Catégorie
Règles de versionning | Pas de versionning dans le nom du fichier. Versions secondaires (0.1, 0.2, 1.2, …) & principales (2.0, 3.0) gérées par l’outil.
Procédure documentaire | https://cyou-cardif-assurance.is.echonet/rooms/DSICardif/Documents%20pratiques/PGD_Gestion%20documentaire%20DSI.docx
C’you reste le seul référentiel documentaire de partage entre Gfi et BNPP Cardif. Les livrables Gfi construits (supports des comités, etc …) seront livrés dans C’you en respectant les normes de l’outil.
Gfi
C’you
Travail T0.1
Travail T0.2
Final T0.3
Travail T1.1
Final T1.2
Validé
V1.0
Validé
V2.0
Livrable
Version Majeure publiée
Livrable
Version primaire
Livrable
Version secondaire

## Slide 83
Livraisons
Les livraisons des éléments applicatifs corrigés/modifiés sont réalisées par Gfi ou BNPP suivant les environnements cibles.
Des procédures spécifiques de livraison peuvent exister sur certains patrimoines (voir Annexe 5.4 Spécificités patrimoines).
Environnement cible | Responsable de la livraison | Activation de la demande | Prise en charge Gfi
Recette MOE | Gfi | Mail / JIRA ou suivant planning | Livraison sur le 1er environnement de recette, quelque soit le nombre de livraisons de correctifs requis pour tenir les engagements de service. Support post-installation.
Recette MOA | BNPP MOE | Mail / JIRA ou suivant planning | Packaging/Livraison/Support à travers une demande de travail (WR récurrent du Catalogue / WR ponctuel), ou inclus dans la Proposition.
Qualification / Bench | BNPP IPS | iDelphes | 
Pré-Production | BNPP IPS | iDelphes | 
Production / Backup | BNPP IPS | iDelphes | Packaging et demande de mise en production. Support post-installation.
Remarque : l’ensemble des environnements décrits ci-dessus n’existe pas systématiquement sur tous les patrimoines.
Intégration Gfi
Recette MOE
Recette MOA
Qualification / Bench
Livraison des évolutions et corrections
Préproduction

## Slide 84
2. Réaliser la maintenance et le support
2.4. Gestion des données

## Slide 85
Sensibilité des données applicatives
Trois modèles ont été identifiés suivant la sensibilité des données manipulées dans les applications du périmètre. Conformément à la loi « Informatique et Libertés », les données personnelles sensibles non anonymisées ne seront pas traitées en dehors de l’UE |  |  | 
Modèle « Contraint tous environnements » (Constraint all environments) | Constrained beneficiary country | Modèle « Contraint sur production » (Constraint production only) | Modèle « Non Contraint » (Unconstraint)
Modèle non proposé | Applications dites “Sensibles” et pour lesquelles le Bénéficiaire demande que le Service soit entièrement réalisé dans son pays (pays du Bénéficiaire). | Applications pour lesquelles l’environnement de production contient des données personnelles sensibles | Applications pour lesquelles les environnements ne contiennent pas de données personnelles sensibles
Assistance
Maintenance corrective
Evolutions
Projets
Tickets
Tickets
Gfi Service Center (Lille)
FRONT-OFFICE (francophone)
Requirements, Analysis, IT Tests, Hot fix call

## Slide 86: Définition des données sensibles
BSI
Business Sensitive Information
PI
Personal
Information
Classification Gfi
Définition CNIL (*)
SPI
Sensitive Personal Information
Données personnelles
Données sensibles
Origine raciale
Opinions politiques, religieuses
Santé, …
Numéro de carte bancaire
N° SS
Empreinte digitale, …
(*) Commission Nationale Informatique et Liberté
Nom, Prénom
Adresse postale
Téléphone, …
PI : Toute information identifiant une personne ou suffisante pour servir à identifier, contacter ou localiser la personne à laquelle ces renseignements appartiennent
SPI : Information qui pourrait, si elle était mal utilisée, causer du tort du point de vue financier, professionnel ou social à la personne à laquelle ces renseignements appartiennent
BSI : Information confidentielle BNPP qui correspond à son cœur de métier et dont toute perte ou divulgation non autorisée pourrait lui nuire
Formule chimique
Secrets industriels,
Futurs brevets
Code source, …

## Slide 87
Protection des données BNPP à travers le processus Gfi (1/3)
DESCRIPTION
Conformément à la politique sécurité interne Gfi, ce processus est mis en œuvre dans le cadre du contrat ADM Sourcing CARDIF pour garantir la protection des données confiées par BNPP à Gfi dans le cadre de la prestation. Ce processus comprend 6 catégories :
1 | Sensibilisation et gestion des entrées/sorties : PO9021- Revue des habilitations
 | L’objectif est de gérer avec précision les personnes arrivant sur le Contrat et celles qui le quitte. Chaque personne sera sensibilisée aux règles élémentaires de protection des données, à l’identification des données sensibles, aux lois en vigueur.
 | Procédure entrées/sorties, Livret d’accueil, Formations sécurité Gfi, Charte de confidentialité BNPP
2 | Sécurité des lieux de travail : V908- Consignes Bureau propre & ER9008
 | L’objectif est de s’assurer que l’espace de travail du personnel Gfi est sécurisé et ne permet pas l’accès non autorisé à des informations. Sécurisation du poste de travail : mot de passe, portable avec câble sécurité, … Gestion de l’environnement de travail (« Bureau propre ») : documents confidentiels protégés, armoire fermée à clé, …
 | Procédure Sécurité des lieux, Revue de Sécurité des Lieux (y compris dans les locaux BNPP occupés par du personnel Gfi)
3 | Revue des risques : ER1500 & PO1500- Gestion des risques prestation et procédure d'escalade
 | L’objectif est d’identifier dès que possible les risques et de les partager avec le management Gfi et BNPP Exemple : données SPI traitées en Inde, accès en Production non autorisés, accès partagés non contrôlés, …
 | Revues avec le management (interne Gfi), Comité de Pilotage/Comité Sécurité LSA (avec BNPP)

## Slide 88
Protection des données BNPP à travers le processus Gfi (2/3)
4 | Plan Assurance Sécurité
 | L’objectif est de décrire l’ensemble des activités mises en œuvre dans le processus, d’identifier les acteurs (responsables sécurité, administrateurs des accès, …), les données sensibles et leur protection (cryptage, anonymisation), les procédures d’accès en Production ou l’utilisation de media portable (clé USB, CD ROM, …).
 | Plan de Sécurité et de Protection des données Client (envoyé à BNPP pour information/revue), Le « Plan de Sécurité et de Protection des données Client » est donc un élément important venant en complément du présent Plan de Gestion des Données.
5 | Contrôle des accès logique
 | L’objectif est de gérer l’ensemble des accès du personnel Gfi aux environnements BNPP. Il convient notamment : d’identifier les environnements (et notamment ceux de Production ou ceux contenant des données sensibles) de décrire le mode d’accès (UserID nominatif, UserID partagé) de décrire les droits d’accès (lecture seule, écriture, administrateur) de contrôler régulièrement que les accès sont toujours autorisés vs le personnel présent sur le Contrat et les rôles de chacun
 | Liste des Accès (Master Access List) (partagé avec BNPP pour revalider les accès), Rapports de revalidation des accès
6 | Séparation des tâches
 | L’objectif est de s’assurer que des personnes du Contrat n’ont pas de rôles (et accès associés) permettant de faire des tâches conflictuelles Exemple : développeur pouvant faire du code, le tester et l’installer en Production. Si ces cas ne peuvent être évités, des « contrôles secondaires » devront être mis en place. Exemple : contrôle par un tiers
 | Matrice de séparation des tâches (Separation of Duties)

## Slide 89
Protection des données BNPP à travers le processus Gfi (3/3)
7 | CIL & Les Binding Corporate Rules (BCR)
 | Gfi Informatique s’efforce de protéger la vie privée des utilisateurs des Sites et des données qui lui sont confiées, en respectant la législation et la réglementation en vigueur. Toute donnée à caractère personnel est confidentielle, seules les personnes Gfi habilitées pourront y accéder strictement dans le cadre de leur tâche professionnelle. Les données sont conservées par Gfi Informatique, qui prend les mesures appropriées de façon à préserver la sécurité des données à caractère personnel sur les Sites. Il faut noter la présence d’un CIL groupe Gfi, qui veille au respect des lois « Informatique et Libertés »
 | Le groupe Gfi a mis en place des BCR, ces derniers ont été validés par l’autorité chef de file: la CNIL. Le code de conduite interne, ainsi insaturé, définit la politique du groupe en matière de transfert de données personnelles hors de l’Union européenne.

## Slide 90
3. Suivre les engagements
3.1. Engagements de Services

## Slide 91: Paramètres utilisés
PRIORITE DES INCIDENTS EN PRODUCTION
La sévérité traduit l’impact de l’incident sur l’activité BNPP. Le niveau de sévérité est déterminé par BNPP dès qu’il a connaissance de l’incident. La criticité traduit la sensibilité de l’application.
La priorité doit refléter du mieux possible la réelle criticité/sévérité de l’incident. Mettre trop d’incidents en priorité 1 risque de masquer les vrais problèmes, et de fausser les indicateurs de Service.
Pour BNPP, raisonner d’abord par sévérité et criticité (« Cet incident bloque-t-il vraiment totalement une application avec fort risque de perte financière ? »), et toujours comparativement aux autres tickets du portefeuille (« Cet incident est-il réellement plus urgent que celui ouvert ce matin ? »).
Pour Gfi, ne pas hésiter à demander une requalification de la priorité en argumentant les écarts par rapport aux définitions.
Sévérité 1 : bloque totalement le fonctionnement d’une application
Sévérité 2 : bloque totalement l’exécution d’une fonction majeure
Sévérité 3 : perturbe l’exécution d’une fonction majeure
Sévérité 4 : cause des troubles mineurs n’empêchant pas le fonctionnement de l’application
Criticité 1 (EXTREM) : si risque de perte financière ou contrainte réglementaire
Criticité 2 (SERIOUS) : si impact important pour les utilisateurs
Criticité 3 (MODERATE) : si impact modéré pour les utilisateurs
SEVERITE DES ANOMALIES EN TESTS D’ACCEPTATION (BAT/OAT)
1 | BLOQUANTE | Le système est inutilisable en raison de l'indisponibilité d'une fonction majeure. Pas de solution de contournement possible
2 | IMPORTANTE | Le système est inutilisable mais de façon restreinte en raison d'une fonction majeure fortement impactée. Solution de contournement en attente de correction.
3 | GENANTE | Une fonction est inutilisable mais avec un impact mineur sur l'activité. Solution de contournement acceptable
4 | MINEURE | Les fonctions sont utilisables et le système est entièrement disponible. Le problème identifié peut être corrigé par une information documentée
INTENSITE DE L’APPLICATION
Elle définit les exigences de niveaux de service souhaitées par BNPP en fonction des engagements de services portés auprès du métier.
GOLD | exigences très fortes
SILVER | exigences fortes
BRONZE | exigences moyennes
PRIORITE (1) HIgh / (2) Medium / (3) Low |  | CRITICITE |  | 
 |  | 1 | 2 | 3
SEVERITE | 1 | (1) | (2) | (3)
 | 2 | (2) | (3) | (3)
 | 3 | (3) | (3) | (3)
 | 4 | (3) | (3) | (3)

## Slide 92: Liste des indicateurs de niveau de services ADM (CSL)
# | Désignation des SLA “Assistance” | Priorité | Exigence
CSL-1 | Délai de traitement des demandes d’assistance. | 1 | GOLD : <= 2 heures / SILVER : <= 3 heures / BRONZE : <= 4 heures
CSL-2 | Délai de traitement des demandes d’assistance. | 2 | GOLD : <= 8 heures / SILVER : <= 12 heures / BRONZE : <= 16 heures
CSL-3 | Délai de traitement des demandes d’assistance. | 3 | GOLD : <= 24 heures / SILVER : <= 32 heures / BRONZE : <= 40 heures
# | Désignation des SLA “Maintenance Corrective” | Priorité | Exigence
CSL-4 | Délai de traitement des demandes de maintenance correctives | 1 (solution de contournement) | GOLD : <= 1 heure / SILVER : <= 2 heures / BRONZE : <= 4 heures
CSL-5 | Délai de traitement des demandes de maintenance correctives | 1 | GOLD : <= 4 heures / SILVER : <= 8 heures / BRONZE : <= 16 heures
CSL-6 | Délai de traitement des demandes de maintenance correctives | 2 | GOLD : <= 16 heures / SILVER : <= 24 heures / BRONZE : <= 40 heures
CSL-7 | Délai de traitement des demandes de maintenance correctives | 3 | GOLD : <= 40 heures / SILVER : <= 56 heures / BRONZE : <= 80 heures
# | Désignation des SLA “Evolutions” | Exigence ( C = classe )
CSL-8 | Délai de réalisation des Estimations. | 3 à 10j en fonction de la taille de l’évolution ( C1/C2/C3: n/a, C4: 3j, C5: 5j, C6: 5j + 2j par tranche de 50 PU supplémentaires) capé à 10j * 1 day = 8 hours
CSL-9 | Marge d'erreur sur les Estimations. | Ecart en valeur absolue entre estimation initiale (E) et proposition finale (P) < 15%
CSL-10 | Délai de réalisation des PS, EI, D et P (proposition) | 3 à 20j en fonction de la taille de l’évolution (C1/C2: 3j, C3: 5j, C4: 7j, C5: 10j, C6: 10j + 2j par tranche de 50 PU supplémentaires ) capé à 20j ) 1 day = 8 hours
CSL-11 | Délai de réalisation de la livraison/installation en recette | 3 à 30j en fonction de la taille de l’évolution ( C1/C2: 8j, C3: 10j, C4: 20j, C5: 30j )
# | Désignation des SLA “Anomalies” | Sévérité | Exigence
CSL-12 | Taux d’anomalies détectées durant les recettes sur les évolutions | 1 | GOLD : =1% / SILVER : <= 1% / BRONZE : <= 1%
CSL-13 | Taux d’anomalies détectées durant les recettes sur les évolutions | 2 | GOLD : <=2% / SILVER : <= 2% / BRONZE : <= 2%
CSL-14 | Taux d’anomalies détectées durant les recettes sur les évolutions | 3 | GOLD : <=3% / SILVER : <= 3% / BRONZE : <= 3%
CSL-15 | Taux d’anomalies détectées durant les recettes sur les évolutions | 4 | GOLD : <=4% / SILVER : <= 4% / BRONZE : <= 4%
CSL-16 | Délai de correction des anomalies de recette | 1 & 2 | GOLD : <= 4heures / SILVER : <= 6heures / BRONZE : <= 8 heures
CSL-17 | Délai de correction des anomalies de recette | 3 & 4 | GOLD : <= 16 heures / SILVER : <= 24 heures / BRONZE : <= 40 heures
# | Désignation des SLA “Travaux récurrents” | Exigence
CSL 18 | Délai de traitement des work request du Catalogue | Conforme au délai indiqué dans le Catalogue des work request

## Slide 93: Indicateurs de niveau de services sur demandes d’assistance (AA)
 | Description de l’indicateur
Libellé | Délai de traitement des demandes d’assistance.
Famille | Gestion des opérations
Objectifs | Mesurer et contrôler la réactivité de Gfi pour traiter les demandes d'assistance. Chaque délai maximum convenu pour les demandes d’assistance est fonction du niveau de Priorité et de l’Intensité de l’application.
Données | Ecart en heures et minutes ouvrées entre le début et la fin de réalisation de la demande d'assistance. Correspondance dans l'outil : durée pendant laquelle la demande est affectée à l'utilisateur générique ou au responsable de la TMA. Correspond également à la durée entre le passage à l’état « En cours de traitement » et le passage à l’état « En attente de validation ». Le compteur ne peut pas être arrêté entre ces deux statuts, sauf accord entre les parties pour supprimer les délais d’attente Gfi.
Données d’origine | FMTMA (Jira)
Mode de calcul | 100 x (1 - ∑ (Nombre de jours supérieurs au délai prévu contractuellement / Nombre de demandes d'assistance traitées sur la période))
MESURE DE LA PERFORMANCE
# | Désignation | Priorité | Intensité | Exigence | Objectif | Seuil malus
CSL 1 | Délai de traitement des demandes d’assistance. | 1 | GOLD SILVER BRONZE | <= 2 heures <= 3 heures <= 4 heures | 98% | 97%
CSL 2 | Délai de traitement des demandes d’assistance. | 2 | GOLD SILVER BRONZE | <= 8 heures <= 12 heures <= 16 heures | 97% | 92%
CSL 3 | Délai de traitement des demandes d’assistance. | 3 | GOLD SILVER BRONZE | <= 24 heures <= 32 heures <= 40 heures | 95% | 90%

## Slide 94: Indicateurs de niveau de services sur demandes de correction (CM)
 | Description de l’indicateur
Libellé | Délai de traitement des demandes de maintenance correctives.
Famille | Gestion des opérations
Objectifs | Mesurer et contrôler la réactivité de Gfi pour traiter les demandes de corrections. Chaque délai maximum convenu pour les demandes de correction est fonction du niveau de Priorité et de l’Intensité de l’application.
Données | Ecart en heures et minutes ouvrées entre la réception de la demande et la livraison à BNPP Cardif (tests, demande de mise en Prod). Correspondance dans l'outil : durée pendant laquelle l'incident est affecté à l'utilisateur générique ou au responsable de la TMA. Correspond également à la durée entre l’état « En cours de traitement » et l’état « En attente de validation » Le compteur ne peut pas être arrêté entre ces deux statuts. Le compteur ne peut pas être arrêté entre ces deux statuts, sauf accord entre les parties pour supprimer les délais d’attente Gfi.
Données d’origine | FMTMA (Jira)
Mode de calcul | 100 x (1 - ∑ (Nombre de jours supérieurs au délai prévu contractuellement / Nombre de corrections livrées sur la période))
MESURE DE LA PERFORMANCE
# | Désignation | Priorité | Intensité | Exigence | Objectif | Seuil malus
CSL 4 | Délai de traitement des demandes de maintenance correctives | 1 (avec solution de contournement) | GOLD SILVER BRONZE | <= 1 heure <= 2 heures <= 4 heures | 98% | 97%
CSL 5 | Délai de traitement des demandes de maintenance correctives | 1 | GOLD SILVER BRONZE | <= 4 heures <= 8 heures <= 16 heures | 98% | 95%
CSL 6 | Délai de traitement des demandes de maintenance correctives | 2 | GOLD SILVER BRONZE | <= 16 heures <= 24 heures <= 40 heures | 97% | 92%
CSL 7 | Délai de traitement des demandes de maintenance correctives | 3 | GOLD SILVER BRONZE | <= 40 heures <= 56 heures <= 80 heures | 95% | 90%

## Slide 95: Indicateurs de niveau de services sur demandes d’évolution (AD)
 | Description des indicateurs
Libellé | CSL8 Délai de réalisation des Estimations. CSL9 Marge d'erreur sur les Estimations. CSL10 Délai de réalisation de la proposition (SD=Solution Description + IA=Impact Analysis + Pr=Proposal + Pl=Planning) CSL11 Délai de réalisation de la livraison et installation en environnement de recette
Famille | Gestion des échéances
Objectifs | CSL 8,10,11 : Mesurer et contrôler la réactivité de Gfi pour la fourniture de chaque étape de l’évolution ( estimation/ réalisation/ livraison). CSL 9 : Mesurer et contrôler la qualité de l’estimation de Gfi entre l’estimation initiale et l’estimation finale. Chaque délai convenu pour les évolutions est fonction de la classification de l’évolution (voir § Gestion des demandes de Services).
Données | Ecart en heures et minutes ouvrées entre le début de réalisation de l’évolution et les dates de chaque étape (remise de l’évaluation initiale à BNPP, remise de la proposition, livraison en recette). Correspondance dans l'outil : durée pendant laquelle l‘évolution est affectée à l'utilisateur générique ou au responsable de la TMA. Correspond également à la durée entre le statut « En cours de traitement » et les différents statuts « Estimation à valider », « Proposition à valider » et « En attente de validation ». Le compteur ne peut pas être arrêté entre ces statuts, sauf accord entre les parties pour supprimer les délais d’attente Gfi.
Données d’origine | FMTMA (Jira)
Mode de calcul | CSL 8,10,11 : 100 x (1 - ∑ (Nombre de jours supérieur au délai prévu contractuellement / Nombre d’évolutions sur la période)) CSL 9 : 100 x (1 - ∑ (Nombre d’évolutions dont la différence entre la charge proposée finale (P) et la charge estimée initiale (E) est supérieure en valeur absolue à 15% / Nombre d’évolutions sur la période))
MESURE DE LA PERFORMANCE
# | Désignation | Exigence (C=classe) (*) | Objectif | Seuil malus
CSL 8 | Délai de traitement de réalisation des Estimations. | C1/C2/C3: n/a, C4: 3j, C5: 5j C6: C5+2j par 50PU de plus, capé à 10jj | 90% | 80%
CSL 9 | Marge d'erreur sur les Estimations. | Charge Estimée <> 15%. | 90% | 80%
CSL 10 | Délai de traitement Solution + Impact + Proposition + Planning | C1/C2: 3j, C3: 5j, C4: 7j, C5: 10j C6: C5+2jj par 50PU de plus, capé à 20j | 90% | 80%
CSL 11 | Délai de traitement jusqu’à livraison et installation en environnement de recette | C1/C2: 8j, C3: 10j, C4: 20j, C5: 30j | 95% | 90%

## Slide 96: Indicateurs de niveau de services sur anomalies de test
 | Description des indicateurs
Libellé | CSL12 à 15 Taux d’anomalies détectées durant les recettes (BAT/OAT) CSL 16-17 Délai de correction des anomalies.
Famille | Qualité des livrables
Objectifs | CSL 12 à 15 : Mesurer et contrôler la qualité des développements pris en charge par Gfi CSL 16 – 17 : Mesurer et contrôler la réactivité de Gfi pour corriger les anomalies.
Données | CSL 12 à 15 : Nombre d'anomalies totales issues des recettes, rapportées au PU de chaque évolution (type AD uniquement). CSL 16 – 17 : Ecart en heures et minutes ouvrées entre le début de la prise en charge de l’anomalie et la livraison de la correction. Le périmètre comprend toutes les évolutions en cours de recette (ie non encore en Production) sur la période considérée. Correspondance dans l'outil : les anomalies décomptées sont celles en statut minimum ‘Open', à l'exclusion de celles en statut ‘Rejected'.
Données d’origine | ALM
Mode de calcul | CSL 12-15 : 100 x (1 - ∑ (Nombre d’anomalies / PU des évolutions testées sur la période)) CSL 16 : 100 x (1 - ∑ (Nombre de jours supérieur au délai prévu contractuellement / Nombre d’’anomalies de sev 1 & 2 sur la période)) CSL 16 : 100 x (1 - ∑ (Nombre de jours supérieur au délai prévu contractuellement / Nombre d’’anomalies de sev 3 & 4 sur la période))
MESURE DE LA PERFORMANCE
# | Désignation | Sévérité | Intensité | Exigence | Objectif | Seuil malus
CSL 12 | Taux d’anomalies détectées durant les recettes | 1 | ALL | <= 1% | 99% | 98%
CSL 13 | Taux d’anomalies détectées durant les recettes | 2 | ALL | <= 2% | 98% | 97%
CSL 14 | Taux d’anomalies détectées durant les recettes | 3 | ALL | <= 3% | 97% | 96%
CSL 15 | Taux d’anomalies détectées durant les recettes | 4 | ALL | <= 4% | 96% | 92%
CSL 16 | Délai de correction des anomalies. | 1 & 2 | ALL | <= 4 heures <= 6 heures <= 8 heures | 98% | 95%
CSL 17 | Délai de correction des anomalies. | 3 & 4 | ALL | <= 16 heures <= 24 heures <= 40 heures | 98% | 95%

## Slide 97: Indicateurs de niveau de services sur demandes de travaux (WR)
 | Description de l’indicateur
Libellé | Délai de traitement des demandes de travaux du Catalogue des Travaux
Famille | Qualité des livrables
Objectifs | Mesurer et contrôler la réactivité de Gfi dans le traitement des demandes de travaux inscrits dans le Catalogue des Travaux.
Données | Ecart en jours ouvrés entre le début de la réalisation de la demande de travail et la fin de réalisation de la demande. Correspondance dans l'outil : durée pendant laquelle la demande est affectée à l'utilisateur générique ou au responsable de la TMA. Correspond également à la durée entre le statut « En cours de traitement » et le statut « En attente de validation » Les durées attendues sont dans le Catalogue des Travaux.
Données d’origine | FMTMA (Jira)
Mode de calcul | 100 x (1 - ∑ (Nombre de jours supérieur au délai prévu contractuellement / Nombre de demandes de travaux ponctuels (ou récurrents) traitées sur la période))
MESURE DE LA PERFORMANCE
# | Désignation | Intensité | Exigence | Objectif | Seuil malus
CSL 18 | Délai de traitement des demandes de travaux ponctuels ( ou récurrents) | ALL | Défini au niveau du Catalogue des Travaux | 95% | 90%

## Slide 98: La « Calculette CSL&Fact »
La « Calculette CSL&Fact » a été développée par le Sourcing Group BNPP à destination des fournisseurs ADM afin de proposer un outil commun et conforme aux nombreuses exigences et caractéristiques du contrat.
Cet outil Excel permet aujourd’hui :
de calculer les indicateurs de services (CSL)
de calculer la facturation mensuelle en prenant en compte les impacts liés aux CSL ou aux livrables critiques (CD)
Cet outil s’appuie sur les informations enregistrées dans les outils de gestion des demandes utilisés pour traiter les Services ADM.
Les indicateurs CSL (Contract Service Level) sont calculés mensuellement et partagés avec BNPP lors des comités.
Le seul reporting contractuel est au niveau du contrat LSA (entité Cardif). Il peut être décliné par domaine, puis application pour une analyse plus fine.
Les résultats de ces CSL (Contract Service Level) ont un impact direct sur la facturation (jusqu’à -15% de pénalités).
Ticket listing
Work request listing
Enhancement & dev listing
Anomalies Listing
On call Duty listing
Critical deliverable
Application characteristics
Pricing characteristics
SLA characteristics
SLA report
SLA history
Finance report
Finance history
Rapport CSL
Facturation
FMTMA
ALM
Macro de chargement
Outil de calcul
Cat WR
Macro
historisation
Macro prévisions
CSL en défaut
……..
……
Manuel
données en entrée
paramétrage
moteur de calcul
rapports Cardif
analyse « hors SLA »

## Slide 99
3. Suivre les engagements
3.2. Tests

## Slide 100
Cycle de vie | Nomenclature BNPP | Nomenclature ADM Sourcing | Description
Implementation | Test de composant | Unit testing | Test le composant de façon isolé. C’est le premier test dynamique effectué au niveau programme suite à une création ou modification du code
Implementation | Test d’intégration de composants | Component Integration testing | Test du fonctionnement des composants de l’application par ensemble et leur l’interfaçage entre eux
Tests | Test d’intégration système | IT Tests | Test de l’intégration du système (ou application) dans le SI : fonctionnement des interfaces avec d’autres systèmes (ou applications)
Tests | Test système |  | Test du fonctionnement du système (ou application) global, dans un environnement stable et représentatif de l’environnement cible.
Tests | Test d’acceptation Test d’acceptation opérationnel | Business & Technical Acceptance Tests | Validation que le produit livré correspond bien aux exigences et besoins de l’utilisateur. Validation que l’application remplira ses objectifs de performance, de tenue en charge et de sécurité, dans un environnement proche de celui de production (standards, performance, stress, ressources système,…)
Composant
Fonction
Système
Les différents niveaux (ou phases) de tests

## Slide 101
Les types de tests
Les types de tests désignent les techniques qui vont permettre d’identifier les défauts du produit.
Le détail des types de tests effectués dans les différents niveaux ou phases de tests, des responsabilités associées, et des moyens à disposition (environnements, jeux de données), sont à définir dans la Stratégie de tests partagée entre Gfi et BNPP.
Ci-dessous une présentation des principaux types de test proposés en standard :
CATEGORIE | TYPE DE TEST | OBJECTIF
Fonctionnelle | Test de conformité des opérations élémentaires | Vérifier unitairement la conformité des opérations supportées par un composant élémentaire (exemples : opérations supportées par une classe, propriétés d'un écran, propriétés d'un état…)
 | Test de conformité d’enchaînement des opérations | Vérifier la conformité des enchaînements des opérations mises en œuvre pour un cas d'utilisation ou une fonctionnalité du système
 | Test de conformité des processus métier | Vérifier la conformité fonctionnelle des Processus Métiers et leurs enchaînements
 | Test de conformité des interfaces internes | Vérifier la conformité des interfaces entre les composants du système
 | Test de conformité par simulation des interfaces externes | Vérifier la conformité des interfaces avec les systèmes externes au système développé (autres systèmes BNPP ou systèmes tiers) via simulation et/ou fichiers d’essai.
 | Test de conformité de bout en bout des interfaces externes | Vérifier la conformité des interfaces avec les systèmes externes au système développé (autres systèmes BNPP ou systèmes tiers) lors des échanges de bout en bout
 | Test de reprises applicatif sur incident | Vérifier la reprise de l’applicatif après interruption suite à des cas d’incidents représentatifs.
 | Test de cycle d’exploitation | Vérifier le bon fonctionnement du système dans les différents cycles d’exploitation : journaliers, hebdomadaires, mensuels, …
 | Test de non régression fonctionnelle | Vérifier la non régression du système suite à des évolutions fonctionnelles (comparaison des résultats avant et après modification)
Non Fonctionnelle | Test de performance unitaire | Etudier et évaluer le comportement(1) du système et/ou d’une application(2) dans un contexte unitaire (non représentatif des volumes de production) afin de déterminer s’il est conforme aux normes fixées
 | Test de stress | Etudier et évaluer le comportement(1) du système ou d’une application(2) lors d’une charge brutale afin de déterminer si le système ou l’application peut supporter la charge maximale sans entraîner de corruption de données ou cesser complètement de fonctionner Remarque : Ce test est réalisé en soumettant le système ou l’application à une charge maximale dans un laps de temps très court
 | Test de sécurité | Vérifier la conformité des règles d'ingénierie de la sécurité informatique (exemples : contrôle d'accès, authentification, confidentialité…)
 | Test de sauvegarde/restauration | Vérifier le fonctionnement des procédures techniques (non applicatives) lors des sauvegardes de contexte système et applicatif. des sauvegardes et restaurations de données
 | Test de non régression technique | Vérifier la non régression du logiciel suite à des évolutions techniques (comparaison des résultats avant et après modification)

## Slide 102
Périmètres des tests suivant le modèle de couverture
Les types de tests proposés ici en standard sont à adapter dans la Stratégie de Test suivant le type d’évolution/projet, les focus, les risques.
Les responsabilités sont à confirmer / affiner dans la Stratégie de Test.
Nomenclature BNPP | Nomenclature ADM Sourcing | Type de tests proposés en standard | Modèle de couverture | 
 |  |  | DtoINT 66% | DtoIT 83%
Test de composant | Unit testing | Test de conformité des opérations élémentaires Test de non-régression technique | Responsabilité Gfi | Responsabilité Gfi
Test d’intégration de composants | Component Integration testing | Test de conformité des interfaces internes Test de conformité des opérations élémentaires Test de conformité d’enchaînement des opérations Test de non-régression fonctionnelle (sur fonctions impactées) |  | 
Test d’intégration système | IT Tests | Test de conformité par simulation des interfaces externes Test de conformité de bout en bout des interfaces externes | Suivant Stratégie de test | 
 |  | Test de conformité des opérations élémentaires Test de conformité d’enchaînement des opérations Test de performance unitaire | Responsabilité BNPP | 
Test système |  |  |  | 
Test d’acceptation Test d’acceptation opérationnel | Business & Technical Acceptance Tests | Test de conformité des processus métier Test de non-régression fonctionnelle (globale) Test de reprises applicatif sur incident Test de cycle d’exploitation Test de stress Test de sauvegarde/restauration Test de sécurité |  | Responsabilité BNPP

## Slide 103
Stratégie de tests
Ce document donne une description générale de la façon dont les différents tests seront mis en œuvre pour vérifier puis valider une application.
La Stratégie de test est élaborée en début de projet, au lancement d’un projet de version ou au démarrage d’un nouveau patrimoine. Elle est fournie par BNPP qui la construit avec l’aide des différentes parties prenantes, et notamment Gfi dans le cadre du contrat ADM Sourcing. Elle peut ensuite être revue tout au long de la vie du Patrimoine.
La Stratégie de tests définit également les Conditions d’Accord de Livraison (CAL) permettant d’accepter les livraisons du sous-traitant.
Principaux éléments de la Stratégie de test | Description
Objectifs | En quoi les tests sont importants pour cette application ?
Périmètre | Quel est le périmètre applicatif à tester ?
Rôles et responsabilités | Qui fait quoi ? Ce RACI doit notamment clairement refléter les différents « périmètres de couverture » : Requirement/Analysis to IT Tests : IT Tests à la charge d’Gfi Design to Integration Tests : IT Tests à la charge de BNPP
Niveaux de tests | Quels sont les niveaux de tests réalisés ? Sont-ils fait systématiquement ?
Types de tests | Quels sont les types de tests réalisés ? Sur quels niveaux de test ?
Focus | Quel type de test doit on faire en priorité et de façon approfondie compte tenu des caractéristiques de l’application et de la modification effectuée ? Y a-t-il un focus particulier à faire sur tel type de test ou telle fonctionnalité ?
Conditions d’Accord de Livraison (CAL) | Peut-on poursuivre les tests ? Les critères de fin de test sont-ils bien atteints ?
Données de test | Quelles données seront mises à disposition ? Factice/Issues de la Production, volumétrie, anonymisation
Infrastructure de test | Quels environnements et outils seront utilisés ?
Estimation | Quel sera l’effort de test à prévoir ?
Gestion des anomalies | Comment seront gérées les anomalies ? (diagramme de flux ALM du traitement d’une anomalie, typologie des anomalies)
Mesures | Quels indicateurs seront utilisés pour suivre de déroulement des tests ?

## Slide 104
Déroulement des tests
L’outil ALM (ex Quality Center) est utilisé pour l’ensemble du périmètre Projet.
Actuellement, il est toujours utilisé pour les cas de tests et preuve de tests et il est parfois utilisé pour la construction des scénarii , capitalisables au niveau d’une application, et réutilisables pour une nouvelle « campagne ».
ALM est également utilisé pour la gestion des anomalies de recette sur l’ensemble du périmètre projet.
Si un suivi est réalisé en dehors d’ALM, il faut veiller à ce que les fichiers soient compatibles avec ALM (pour chargement éventuel)
Fonctionnalités ALM | Description
Test Plan | Permet d’organiser et de gérer les cas de test qui permettront de couvrir les exigences. Un cas de test est un test élémentaire qui est décrit avec une situation initiale, un traitement et un résultat attendu qui répond à un objectif unique . Les cas de tests peuvent être subdivisés en « steps »
Test Lab | Permet d’organiser des « Test Plan » composés de campagnes regroupant des scénarios dans une arborescence hiérarchisée. Les scénarios contiennent les cas de test à exécuter.
Test Resources | Permet de gérer des ressources de tests pour des tests automatisés créés à partir d’un outil d’automatisation de test tel HP QuickTest Professional.
Defects | Permet de gérer les anomalies créées lors de l’exécution, et de les suivre au travers d’un workflow (circuit de traitement).
Release | Permet d’organiser et de tracer les releases à venir. Une « release » (version) représente un ensemble de changements pour une ou plusieurs applications ou domaines fonctionnels qui seront livrés au même moment.
Library | Permet de créer et gérer des librairies dans une arborescence hiérarchisée. Une « library » (librairie ou bibliothèque) représente un ensemble d’objets et leurs relations au sein d’un projet (traçabilité et couverture). Les objets d’une librairie peuvent inclure les exigences, les cas de tests, les ressources de test.
Dashboard | Permet de créer des éléments d’analyse sous forme de rapports ou de graphiques (ex : avancement des tests, suivi des anomalies, …)

## Slide 105
3. Suivre les engagements
3.3. Gestion de la qualité

## Slide 106: Description
OBJECTIF
Cette procédure définit la stratégie mise en place pour garantir le bon niveau de qualité des livrables et des processus issus des prestations du contrat ADM Sourcing La gestion de la qualité couvre les aspects suivants : vérifier que les activités respectent la politique qualité et les processus définis conjointement par BNPP SIT et Gfi dans le cadre de ce contrat vérifier que les livrables, travaux et services sont conformes aux attentes de BNPP SIT et qu’ils sont fournis dans les temps et dans les coûts prévus identifier les risques pouvant perturber le déroulement de la prestation, la satisfaction client et/ou le « triangle d’or » (coût, qualité, délai) Ce plan englobe également la gestion des anomalies (ou défauts) des produits livrés et des processus ayant conduit à leur élaboration. Des objectifs mesurables sont mis en place pour permettre de contrôler que la qualité attendue a bien été atteinte suivant deux axes : la qualité des produits (code développé, temps de réponse, facilité de maintenance, sécurité, opérabilité, portabilité, facilité d’utilisation, …) la qualité du processus (respect des coût/délai, efficacité des tests, satisfaction client, …)
PERIMETRE
Cette procédure s’applique à deux niveaux : au niveau du Contrat de Services global (assurance qualité, respect des processus, …) au niveau d’une demande de Service unitaire (tests, recette, revues par les pairs, …) Elle est applicable dès le début du contrat lors de la fourniture des premiers livrables, puis de façon récurrente pendant toute la durée du contrat.
ROLES (ACTEURS OPERATIONNELS)
Manageur des Services (Gfi Local Service Manager) Responsable de la description puis de la mise en œuvre des activités identifiées pour assurer la qualité des livrables. Il définit notamment les indicateurs (KPI) de contrôle de la qualité, les implémente, analyse les résultats et lance les actions correctives.
Equipe IT (Gfi Testeur, Gfi Développeur, Gfi Analystes, BNPP RA/RPA, BNPP CDT) Elle met en œuvre les activités de contrôle de la qualité telles que planifiées (tests, revues par les pairs, revues documentaires, maquettage, …)
Assureur Qualité (Gfi Risk Manager, BNPP Responsable Assurance Qualité (RAQ) ) Il s’assure que les processus définis sont bien mis en œuvre opérationnellement pour garantir le niveau de qualité attendu

## Slide 107: Processus de gestion de la qualité
Manageur des Services | 
Equipe IT | 
Assureur Qualité | 
Livrables | 
Autre processus | 
Plan d’obtention de la qualité
(§ du PO S/T)
Gestion des anomalies
Rapport revue AQ
Gestion des tests
Gestion des revues par les pairs
Rapport indicateurs
2. Mettre en œuvre les activités de contrôle de la qualité
1. Réaliser le plan d’obtention de la qualité
3. Mettre en œuvre les activités d’assurance qualité
4. Contrôler l’avancement des activités récurrentes
5. Analyser les indicateurs et déterminer les actions correctives
workflow

## Slide 108: Processus de gestion de la qualité
Etape | Acteurs |  | Déclencheur | Description | Entrant | Sortant
 | Leader | Principaux Contributeurs |  |  |  | 
#1 | Gfi Manageur des Services | Gfi Account Manager Gfi & BNPP Cardif Assureur Qualité | Début de prestation | Réaliser le plan d’obtention de la qualité. Détermine les activités à réaliser pour assurer la qualité des livrables Vérifie la disponibilité et la compétence des personnes à affecter sur ces activités, et planifie les activités Planifie les revues assurance qualité avec l’Assureur Qualité Décrit les objectifs qualité et détermine les KPI à implémenter S’assure que les processus nécessaires sont disponibles et opérationnels : tests, revues par les pairs, gestion des anomalies |  | Plan d’obtention de la qualité (§ du PO S/T)
#2 | Gfi & BNPP Cardif Equipe IT |  | Réalisation du Plan d’Obtention de la Qualité | Mettre en œuvre les activités de contrôle de la qualité Suivant son rôle, réalise les activités décrites dans le Plan d’Obtention de la Qualité suivant la planification attendue Transmet au Manageur des Services les résultats de ses activités Propose des axes d’amélioration pour garantir de façon optimum la qualité des livrables et des processus | Plan d’obtention de la qualité (§ du PO S/T) | CR revues par les pairs Tests Livrables corrigés
#3 | Gfi Assureur Qualité |  | Planning de revues | Mettre en œuvre les activités d’assurance qualité Revoit les livrables documentaires tel que défini dans le Plan d’Obtention de la Qualité Vérifie que les processus sont mis en œuvre conformément à leur description Documente les non conformités et communique les résultats au Management Identifie les risques liés à la prestation Propose des axes d’amélioration pour garantir de façon optimum la qualité des livrables et des processus Transmet les rapports au RAQ BNPP Cardif | Plan d’obtention de la qualité (§ du PO S/T) | CR revues assurance qualité Journal/Liste des Risques Journal/Liste des Actions
#4 | Gfi Manageur des Services |  | Réunions de suivi | Contrôler l’avancement des activités récurrentes Vérifie que les activités se déroulent telles que planifiées S’assure que les ressources nécessaire sont toujours disponibles Participe aux revues d’assurance qualité Prend en compte les plans d’actions liés à l’amélioration de la qualité des livrables et processus |  | Journal/Liste des Actions
#5 | Gfi Manageur des Services | Gfi Account Manager | Préparation des Comités | Analyser les indicateurs et déterminer les actions correctives Collecte les indicateurs définis dans le Plan d’Obtention de la Qualité Analyse les résultats et l’attente des objectifs quantitatifs Met en place des revues d’analyse causale Met en place les actions correctives nécessaires Revoit les indicateurs et les objectifs si besoin | Plan d’obtention de la qualité (§ du PO S/T) | Rapport KPI CR Analyse Causale Journal/Liste des Actions
étapes & livrables

## Slide 109: Plan d’obtention de la qualité – Indicateurs (KPI)
KPI | Objectif | Famille | Description | Formule | Objectif | Seuil | Mise en œuvre
KM-1 KM-2 | Qualité des développements | Qualité des livraisons | Capacité à répondre aux attentes en terme d’architecture, ingénierie, code, standard | 100 x (1 - Nb défauts vs standards / Nb d’éléments revus) | Gold : 100 % Silver + Bronze : 97 % | Gold : 100 % Silver + Bronze : 95 % | Revue automatique du code et de l’architecture via outillage (SONAR, CAST…) => A définir
KM-3 | Qualité de la maintenance corrective | Qualité des livraisons | Efficacité de la correction avec apport d’une solution répondant précisément au problème | 100 x (1 - Nb de tickets réouverts / Nb de ticket traités) | 97 % | 95 % | Ticket FMTMA lié à un ticket précédent ou même ticket réouvert. A identifier en COSUI
KM-4 | Non régression | Qualité des livraisons | Capacité à faire des modifications applicatives sans introduire de régression | 100 x (1 - Nb d’incidents liés à une régression / Nb de mise en production total) | 100 % | 97 % | Ticket FMTMA ouvert suite à mise en production. A identifier en COSUI
KM-5 | Enrichissement du Catalogue des Travaux | Offres d’industrialisation | Capacité à avoir X services au catalogue à la fin de la 1ère année, et Y nouveaux services pour l’année suivante |  |  |  | Mise à jour du document : catalogue des travaux
KM-6 | Respect des plannings de la Transition | Respect des jalons | Capacités à fournir les services liés à la Transition dans les délais | 100 x (1 – Nb jours de retard dans la livraison / Ecart autorisé) | 95 % | 90 % | Suivi des livrables de la transition
KM-7 | Amélioration continue | Offres d’industrialisation | Capacité à inclure dans le Plan d’Amélioration continue 3 nouvelles actions approuvées chaque mois | 100 x (1 – Nb jours de retard / Nb jours planifiés) | 100 % | 100 % | Actions dans le “Plan d’Amélioration Continue”
KM-8 | Satisfaction BNPP (IT) | Perception de la qualité | Capacité à atteindre le niveau de satisfaction attendu de la part de la des équipes IT BNPP Cardif | Calcul indice de satisfaction (NSI entre 0 et 10) |  |  | Enquête de satisfaction sur la base d’un questionnaire
KM-9 | Satisfaction BNPP (Métier) | Perception de la qualité | Capacité à atteindre le niveau de satisfaction attendu de la part des équipes Métier BNPP Cardif | Calcul indice de satisfaction (NSI entre 0 et 10) |  |  | Enquête de satisfaction sur la base d’un questionnaire
KM-10 | Stabilité des équipes | Offres d’industrialisation | Capacité à assurer la continuité du service sans interruption due à une réduction des équipes | Nb intervenants quittant le contrat / Nb intervenants du contrat | 15 % | 20 % | Calcul à faire sur les 12 derniers mois roulant
Ces indicateurs sont calculés mensuellement et partagés avec BNPP lors des comités.
Le reporting prévu est de niveau application, avec consolidation au niveau domaine puis contrat local (LSA).

## Slide 110: Plan d’obtention de la qualité – Livrables critiques (CD)
CD | Description du livrable | Jalon attendu
CD - 1 | Plan de transition | Complété et accepté au début de la Transition
CD - 2 | Jalons de la transition | Respect de la date planifiée de passage en Steady State (fin de Transition)
CD - 3 | PO S/T (Service Management and Governance Manual) | Complété et accepté à la fin de la Transition
CD - 4 | Plan Amélioration Continue | Présenté au Comité LSA mensuel
CD - 5 | Journal de suivi des risques | Présenté au Comité LSA mensuel
CD - 6 | Plan de réversibilité | Complété et accepté à la Commencement Date + 6mois
CD - 7 | Livraison d’une Version ou d’un Projet en Acceptance Test (recette) | Respect de la date de livraison en recette planifiée
CD - 8 | Rapports (autres que CSL) | Respect des délais de fourniture des supports et compte rendus de Comités
CD - 9 | Planning Acceptance Tests (recette) BNPP Cardif | Respect de la date de fin de recette planifiée (pas de retard du à la non qualité du produit livré)
CD - 10 | Implémentation des CSL | Disponible à la fin de la Transition
CD - 11 | Rapport des CSL | Présenté au Comité LSA mensuel
CD - 12 | Catalogue des travaux | Initialisé à la fin de la Transition
CD - 13 | Plan de transformation | Complété et accepté à la fin de la Transition
CD - 14 | Jalons du plan de transformation | Respect des dates planifiées dans le Plan de transformation
Un indicateur (inclus dans la Calculette CSL&Fact) calcule mensuellement le nombre de jours de dépassement par rapport à la date attendue.
Cet indicateur est partagé avec BNPP lors des comités.
De la même façon que les CSL, un retard dans la fourniture d’un CD peut conduire à des pénalités financières.

## Slide 111: Plan d’obtention de la qualité – Activités de contrôle de la qualité
10/09/2018
Type d’activité | Description | Responsable | Commentaires
Revues par les pairs (tests statiques) | Revue et inspection des éléments produits, par des inspecteurs choisis pour leurs compétences dans le domaine afin de détecter au plus tôt et à moindre coût des défauts sur le cycle de réalisation du produit. Revue des documents de spécifications avant développement Revue du code avant livraison en test d’intégration | Gfi Project/Service Manager | Suivant la procédure interne Gfi « Work Product Inspection » Evolutions significatives et Projets
Revues de code (tests statiques) | Revue du code livré à BNPP Cardif | BNPP RPA/RA | Suivant la « Stratégie de tests » Evolutions significatives et Projets Evolutions mineures (échantillonnage)
Revues documentaires | Revue d’un document de gestion du projet par une tierce personne, document jugé sensible (étude d’impact, estimations, …), mais sans impact direct sur la qualité du produit | Gfi Project/Service Manager | 
Tests unitaires Tests d’intégration Tests IT Tests de recette (BAT/OAT) (tests dynamiques) | Détection des anomalies du produit par exécution de l’application. Vérification de sa conformité aux exigences et spécifications initiales. Validation du besoin utilisateur par exécution du produit livré | Gfi (Test Leader) et/ou BNPP Cardif (RA, CDT) suivant le « sourcing scope » Les responsabilités sont définies dans la Stratégie de tests (RACI) | Suivant la « Stratégie de tests » Evolutions mineures, significatives et Projets
Revues d’assurance qualité (Gfi) | Vérification que le Contrat de Services est géré conformément aux processus (méthodes, outils, standards, documents) préconisés. Identification les risques et problèmes. Identification des axes d’amélioration dans la fourniture des Services PGR (Phase Gate Review) | SME PGR | Suivant la procédure interne Gfi « Quality Assurance ». Les résultats de PGR concernant BNPP sont partagés lors des Comités Restituer à BNPP Cardif
Revues d’assurance qualité (BNPP Cardif) | Vérification que le Patrimoine est géré conformément aux processus (méthodes, outils, standards, documents) préconisés. Vérification que le mode de fonctionnement entre BNPP Cardif et Gfi et la conformité par rapport au PO S/T Identification des axes d’amélioration | BNPP Cardif (RAQ) | Suivant la procédure interne BNPP. Les résultats concernant Gfi sont partagés lors des Comités.
Analyse des mesures | Traitement des mesures (KPI) et analyse des résultats pour vérifier le positionnement du Contrat de Service par rapport aux objectifs fixés | Gfi Service Manager | 
Audit | Revue des processus et des risques du Contrat de Services par un service d’audit externe mandaté par BNPP ou Gfi. Revues de conformité SOX / KCO internes Gfi. | Gfi Account Manager | 

## Slide 112
4. Communiquer, agir et s’améliorer
4.1. Plan de communication

## Slide 113: Organisation des différents Comités ADM
 | Semaine | Mois | Trimestre | Semestre
Groupe BNPP |  |  |  | 
LSA (CARDIF) |  |  |  | 
Comité de Pilotage (COPIL)
Steering Committee
Comité Sécurité LSA
Local Compliance, Audit, Risk and Security (potentiel)
Comité Technique
Technical Steering Committee
Comité Groupe
Sourcing & Industrialization Executive Steering Committee
Comité Sécurité Groupe
Group Compliance, Audit, Risk and Security
Comité de Suivi (COSUI)
Follow up committee
Comité Achats Groupe
Procurement Committee
Point exceptionnel
pour traitement urgent
Réunions de pilotage opérationnel
Réunions de pilotage du contrat
escalade
rapporte à
Comité LSA élargi
Management CARDIF / Gfi
Comité de Suivi Projet Partenaire
(COSUI Projet Partenaire)
informe
Aucune présence du bénéficiaire au Comité Groupe, sauf invitation exceptionnelle
ADM
Projects
COSUI Projet Partenaire élargi
LSA Manager, RPA, RD
Account Manager, Service Manager
Comité LSA
LSA Sourcing & Industrialization Management Committee

## Slide 114: Synthèse des Comités de niveau LSA et de leur objectif
Comité | Objectif
Comité de Suivi Follow up committee | Hebdomadaire, se tient au niveau d’un Patrimoine ou Application pour gérer les actions opérationnelles en cours (demandes, incidents et évolutions, …)
Comité de Pilotage Steering Committee | Mensuel, se tient au niveau Domaine pour surveiller et piloter les activités liées aux prestations de Services, réaliser les arbitrages, analyser les indicateurs de Services, valider les volumétries de Services réalisés, valider une « roadmap », recommander de nouvelles propositions au « Comité LSA »
Comité LSA LSA Sourcing & Industrialization Management Committee | A l’autorité pour approuver les demandes de modifications et les amendements au niveau du contrat LSA (ex : ajout de nouveaux Services et modifier et / ou suppression de Services existants). Mensuel, se tient au niveau de BNPP Cardif pour examiner le processus de fourniture des Services, la planification annuelle, les dépenses réelles en cours par rapport au plan, accepter la facturation du mois, et définir les plans liés aux Services en cours. Ce comité peut à fréquence régulière (trimestrielle ou semestrielle) se transformer en un Comité LSA stratégique pour aborder avec la Direction Cardif les besoins et visions stratégiques liés à l’ADM Sourcing.
Comité Sécurité LSA Local Compliance, Audit, Risk and Security | Mensuel, se tient au niveau de l’Entité BNPP pour examiner l'état des audits, les politiques de sécurité informatique, les plans de conformités, les incidents, les risques et les plans d'actions au niveau LSA.
Comité Technique Technical Steering Committee | Permet de maintenir l'infrastructure technique en place sur les applications gérées par Gfi, et de fournir des conseils et orientations au « Comité LSA » sur l'amélioration technique. Il ne ​​doit pas être impliqué dans les questions opérationnelles au jour le jour.

## Slide 115: Organisation des différents Comités - Focus projets
Projet | Patrimoine | LSA
Chaque projet met en œuvre au moins un Comité de Suivi Projet régulier avec le sous-traitant (COSUI Projet Partenaire) Ce comité peut être enrichi de toute instance nécessaire au bon déroulement du projet Il est ouvert 1 fois par mois aux responsables CARDIF (ADM & IT) et Gfi La comitologie du Projet avec le sous-traitant est définie dès le lancement du projet dans le Plan Projet (PDL S/T) | Le chef de projet partenaire remonte les informations et alertes sur le déroulement du projet au : Comité de Suivi ADM du patrimoine si le sous-traitant est en charge du Run de(s) application(s). Il peut y avoir plusieurs comités de suivi concernés si les périmètres applicatifs touchent plusieurs patrimoines. Comité de Pilotage du domaine si le patrimoine n’a pas de comité de suivi. Comité LSA dans tous les autres cas. | Le comité LSA contrôle la bonne réalisation des engagements de l’ensemble des parties prenantes.
Comité LSA
LSA Sourcing & Industrialization Management Committee
Comité de Pilotage
Steering Committee
Comité de Suivi
Follow up committee
escalade
COSUI Projet Partenaire
informe
Comité de Suivi
Follow up committee
Comité de Pilotage
Steering Committee
Comité de Pilotage
Steering Committee
Si absence de COSUI
Si absence de COSUI et de COPIL
Plusieurs COPROJ Partenaire
si projet multi patrimoines

## Slide 116: Comité de Suivi (Follow up committee)
Description
Le Comité de Suivi doit être mis en place dès le démarrage de la prestation et des activités de fournitures de Services pour une application ou un groupe d'applications. Le Comité de Suivi est au niveau Patrimoine ou Application.
Les responsabilités des représentants BNPP et Gfi sont les suivantes : surveiller et examiner les actions opérationnelles en cours et les livrables analyser les demandes en cours (correctif et évolutif), le statut des demandes, la volumétrie coordonner et escalader les alertes/problèmes rencontrés que ce soit au niveau opérationnel ou de livraison gérer et résoudre les risques, rapporter au « Comité de Pilotage » les risques ne pouvant pas être résolus au niveau de ce comité.
Membres | Lead du meeting | Fréquence
(BNPP Cardif) Project/Asset Manager (RA, RPA) | (Gfi) Service Manager | Toutes les semaines. La fréquence peut être adaptée en fonction des demandes après accord entre BNPP et Gfi
(Gfi) Service Manager |  | 
Autres intervenants selon les besoins. |  | 
Supports | Compte rendu | Diffusion | Délais (en jours ouvrés)
Support de présentation incluant : un récapitulatif des demandes réalisées et à venir avec statut une analyse causale sur les incidents la liste des demandes de changements planifiés pour les 60 prochains jours la liste des risques, problèmes et actions Compte-rendu de réunion Plan d’actions | Réalisé par Gfi | A l’ensemble des participants Gfi/BNPP Service Delivery Manager | Remise du support de présentation et du plan d’action mis à jour à J-1 Compte rendu et plan d’action mis à jour à diffuser à J + 2

## Slide 117: Comité de Pilotage (Steering committee)
Description
Le Comité de Pilotage (ou Comité de Pilotage des Services) doit être mis en place dès le démarrage de la prestation et des activités de fournitures de Services pour une application ou un groupe d'applications. Le Comité de Pilotage est au niveau Domaine
Les responsabilités du Comité de Pilotage sont les suivantes: examiner et approuver les plans et les activités concernant les prestations de Services, revoir les prévisions (roadmap) vérifier les activités consolidées des Comités de suivi définir les priorités et acter les arbitrages mesurer les activités d’amélioration continue et d’assurance qualité gérer tous les risques, problèmes et actions liés à la prestation de Services analyser les indicateurs de services rapporter et recommander de nouvelles propositions au « Comité LSA »
Membres | Lead du meeting | Fréquence
(BNPP Cardif) Project/ Asset Manager (RD) Optionnel : (BNPP Cardif) Sourcing Manager | (Gfi) Service Manager concernés | Mensuelle.
(Gfi) Service Delivery Manager (Gfi) Service Manager |  | 
Autres intervenants BNPP / Gfi selon les besoins. |  | 
Supports | Compte rendu | Diffusion | Délais (en jours ouvrés)
Support de présentation incluant rapport trimestriel de satisfaction rapport sur les projets et demandes en cours liste des risques & problèmes niveaux de service Décisions Compte-rendu de réunion Plan d’actions | Réalisé par Gfi | A l’ensemble des participants + (BNPP Cardif) LSA Manager + (Gfi) Account Manager | Mise à disposition par BNPP du rapport de satisfaction à J-5 du Comité du dernier mois du trimestre Remise des supports de présentation à J-2 Compte rendu & plan d’action mis à jour à diffuser à J+3.

## Slide 118: Comité LSA (LSA Sourcing & Industrialization Management Committee )
Description
Le Comité LSA a l’autorité, sous réserve de l’approbation du « Comité MA » pour : approuver les demandes de modifications et les amendements au niveau du LSA ajouter de nouveaux Services et modifier et / ou supprimer des Services existants au niveau du LSA prendre les décisions opérationnelles, techniques, financières et de contrôle de gestion au niveau LSA Ce comité peut à fréquence régulière (trimestrielle ou semestrielle) se transformer en un Comité LSA stratégique pour aborder avec la Direction Cardif les besoins et visions stratégiques liés à l’ADM Sourcing.
Les responsabilités du Comité LSA sont les suivantes: garantir l'alignement stratégique et opérationnelle des décisions prises définir les besoins stratégiques et les plans liés aux Services en cours ou à de nouveaux Services examiner le fourniture des Services, la planification annuelle, les dépenses réelles en cours par rapport au plan, valider la facturation analyser et approuver les rapports et recommandations des « Comités Sécurité LSA » et des « Comités Techniques » rapporter et recommander de nouvelles propositions au « Comité MA »
Membres | Lead du meeting | Fréquence
(BNPP Cardif) LSA Manager (BNPP Cardif) Service Delivery Manager (BNPP Cardif) Procurement SPOC (BNPP Cardif) Sourcing Manager | (BNPP Cardif) LSA Manager | Mensuelle.
(Gfi) Local Account Manager (Gfi) Local Contract Manager |  | 
Autres intervenants BNPP / Gfi, experts selon besoins (ex : Direction Cardif pour Comité LSA stratégique) |  | 
Supports | Compte rendu | Diffusion | Délais (en jours ouvrés)
Rapport des « Comités Sécurité LSA » et « Comités techniques » Support de présentation incluant : rapport sur les projets ouverts. liste des risques tableau de bord, rapport CSL, rapport KPI facturation Compte rendu de réunion Plan d’actions | Réalisé par Gfi | A l’ensemble des participants | Remise des supports de présentation à J-2 Compte rendu & plan d’action mis à jour à diffuser à J+3.

## Slide 119: Comité Sécurité LSA (Local Compliance, Audit, Risk and Security Committee)
Description
Le Comité Sécurité LSA doit être mis en place pendant la phase de Transition.
Les responsabilités du Comité Sécurité LSA sont les suivantes: examiner l'état des audits, les politiques de sécurité informatique, les plans de conformités, les incidents, les risques et les plans d'actions au niveau LSA vérifier la conformité des exigences de sécurité et les faire évoluer approuver les évaluations de risques et les plans d'atténuation, la stratégie et plans de sécurité approuver et modifier de nouvelles normes de sécurité rapporter au « Comité LSA »
Membres | Lead du meeting | Fréquence
(BNPP Cardif) Risk and Compliance SPOC (BNPP Cardif) Service Delivery Manager (BNPP Cardif) Chief Information Security Officer(s) | (BNPP Cardif) Risk and Compliance SPOC | Semestrielle (si besoin)
(Gfi) Account Manager (Gfi) Service Delivery Manager (Gfi) IT Security SPOC |  | 
Autre intervenants BNPP / Gfi selon les besoins. |  | 
Supports | Compte rendu | Diffusion | Délais (en jours ouvrés)
Support de présentation La liste des problèmes et risques Compte rendu de réunion Plan d’actions | Réalisé par BNPP | A l’ensemble des participants | Remise du plan d’action suite réunion précédente et du support de présentation à J-2 Compte rendu & plan d’action mis à jour à diffuser à J+5.

## Slide 120: Comité Technique (Technical Steering Committee )
Description
Le Comité Technique doit être mis en place après l'entrée en vigueur du contrat ADM Sourcing Il est convenu que ce Comité Technique ne ​​doit pas être impliqué dans les questions opérationnelles au jour le jour.
Les responsabilités du Comité Technique sont les suivantes : maintenir l'infrastructure technique en place sur les applications gérées par Gfi résoudre les problèmes et fournir des conseils et orientations au « Comité LSA » sur l'amélioration technique liée à l'infrastructure technique des applications gérées par Gfi
Membres | Lead du meeting | Fréquence
(BNPP Cardif) LSA Manager and/or (BNPP Cardif) Project/Asset Manager (RPA, RA) (BNPP Cardif) IT Architecture Manager | (Gfi) Account Manager and/or (Gfi) Service Delivery Manager | Fréquence décidée conjointement par BNPP et Gfi
(Gfi) Account Manager and/or (Gfi) Service Delivery Manager (Gfi) Chief Technology Officer for BNPP Cardif |  | 
Autres intervenants BNPP / Gfi, experts selon les besoins. |  | 
Supports | Compte rendu | Diffusion | Délais (en jours ouvrés)
Support de présentation Plan d’action Compte rendu de réunion. | Réalisé par Gfi | A l’ensemble des participants | Remise du support de présentation et du plan d’action suite réunion précédente selon la fréquence décidée conjointement par les deux parties. Compte rendu & plan d’action mis à jour à diffuser selon la fréquence décidée conjointement par les deux parties.

## Slide 121: Principaux rapports attendus de Gfi
Nom du rapport | Description | Fréquence | Mode de fourniture standard
Assistances utilisateur (AA) Maintenance corrective (CM) | Nb de tickets, statut et temps de résolution | Hebdomadaire | Comité de suivi
Evolutions et demandes de développement (AD) Nombre de demandes de travaux (WR) | Nb de demandes, statut | Hebdomadaire | Comité de suivi
Liste des changements Liste des problèmes Liste des points bloquants Liste des risques Liste des actions | Liste et description des changements planifiés dans les 60 prochains jours (ex : priorités) | Hebdomadaire Hebdomadaire Quotidien Mensuel Hebdomadaire | Comité de suivi Comité de suivi Mail, Comités Comité de pilotage, Comité LSA Comité de suivi, Comité de pilotage, Comité LSA
Analyse causale | Analyse causale sur l’origine de l’incident et plan de prévention | Mensuel | Outil de gestion des tickets et/ou Comité de suivi
Niveaux de Services | Comparaison des résultats avec les niveaux de Service attendus | Mensuel | Excel Comité de Pilotage, Comité LSA
Satisfaction client Qualité perçue | Résumé de la satisfaction client | Mensuel | Comité de Pilotage, Comité LSA
Transition | Rapport détaillé sur l’avancement du plan de Transition | Hebdomadaire | Comité de Suivi Transition
Transformation | Rapport détaillé sur l’avancement du plan de Transformation | Hebdomadaire | Comité de Suivi Transformation
Contrôle interne | Description du processus de contrôle interne Gfi Résultat des audits interne/externe Alertes sur risques | Ponctuel, Mensuel | Ponctuel à définir, Comité LSA

## Slide 122
4. Communiquer, agir et s’améliorer
4.2. Gestion des risques, problèmes et actions

## Slide 123: Gestion des risques - Description
DEFINITION ET OBJECTIF
Un risque est la perception d’un danger potentiel susceptible de mettre en péril soit le déroulement d’un projet, soit les solutions elles-mêmes. Ce peut être un risque humain (ex : indisponibilité d’une compétence critique), technique (ex : méconnaissance d’une nouvelle technologie), financier, ... L’objectif de cette procédure est de gérer et de contrôler les risques dans le cadre des prestations du contrat ADM Sourcing Cardif en s’assurant que : les risques susceptibles d’inférer négativement sur le déroulement du contrat sont identifiés tout risque identifié est pris en charge, à tout instant, avec une traçabilité complète, chaque risque identifié a un propriétaire, les actions destinées à éliminer le risque ou minimiser son incidence sont mises en œuvre, des informations claires sur le statut des risques sont communiquées Une gestion des risques efficace est un facteur critique pour la réussite du projet.
PERIMETRE
Cette procédure s’applique pour tous les Services fournis dans le cadre du contrat ADM Sourcing Cardif. Elle est à mettre en œuvre de façon régulière tant que ce contrat est actif.
ROLES
Manageur des Services : (Gfi) Service Delivery Manager, ou Service Manager, (BNPP Cardif) Service Delivery Manager, ou Sourcing Manager, ou RPA/RD Responsable de l’identification et de l’analyse des risques, ainsi que du lancement et du contrôle des actions planifiées. Le Manageur de Projet s’appuie sur son équipe pour identifier les sources possibles de risques mais reste responsable de la mise en œuvre de cette procédure. Propriétaire : Toute personne identifiée dans le plan de ressource du contrat ADM Sourcing Cardif Responsable de l’analyse détaillée des risques qui lui sont affectés et de la mise en œuvre les actions de mitigation nécessaires.

## Slide 124: Gestion des risques – Diagramme de flux
Manageur des Services | 
Propriétaire | 
Livrables | 
Autre processus | 
Journal/Liste des Risques
Gestion des problèmes
Stratégie de gestion des risques (PO S/T)
Journal/Liste des Actions
2. Identifier et analyser les risques
1. Préparer la gestion des risques
3. Contrôler les risques
4. Réévaluer régulièrement les risques
5. Clore le risque
workflow

## Slide 125: Gestion des risques - Activités
Etape | Acteur principal (Leader) | Déclencheur | Entrant | Sortant
#1 | Gfi Mng des Services | Préparer la gestion des risques Détermine les sources de risques potentielles Détermine les catégories de classification des risques Définie les critères de qualification des risques Etablie une stratégie de gestion des risques |  | Stratégie de gestion des risques (PO S/T)
#2 | Gfi Mng des Services et BNPP Cardif Mng des Services | Identifier et analyser les risques Identifie les risques potentiels et demande leur prise en compte Analyse et qualifie les risques (impact, probabilité, causes, …) Evalue le risque (type de traitement, actions, …) Communique sur le risque Affecte le risque à un propriétaire | Stratégie de gestion des risques (PO S/T) Comités, Réunions Check-lists Revues | Journal de suivi (risques) CR Comités de Suivi / Pilotage / LSA (en fonction du niveau de Gouvernance)
#3 | Gfi Propriétaire ou BNPP Cardif Propriétaire | Contrôler les risques Définit les plans d’actions en réponse au risque - Actions de mitigation pour éviter l’apparition du risque - Actions de contention pour réduire l’impact du risque - Actions de contingence pour traiter le risque au cas où il se produit Affecte les actions identifiées Fait revoir le plan d’actions par le Manageur des Services Contrôle l’avancement des actions et revoit les priorités Modifie si besoin les caractéristiques du risque et son statut en fonction de l’efficacité des actions | Journal de suivi (risques) | Journal de suivi (actions)
#4 | Gfi Mng des Services et BNPP Cardif Mng des Services | Réévaluer régulièrement les risques Réévalue régulièrement les risques (statut, priorité) et leur qualification (impact, probabilité, causes, …) Vérifie régulièrement l’apparition de nouveaux risques Communique sur l’avancement du plan d’actions et sur son efficacité Active si besoin le processus de Gestion des Problèmes (Issue Management) en cas de risque avéré Fait évoluer si besoin la stratégie de gestion des risques | Journal de suivi (risques) Journal de suivi (actions) | Journal de suivi (risques) Journal de suivi (actions) CR Comités de Suivi / Pilotage / LSA (en fonction du niveau de Gouvernance)
#5 | Gfi Mng des Services | Clore le risque Identifie les risques qui ne sont plus actifs (probabilité d’apparition nulle, complète efficacité des actions de mitigation, …) Clôt le risque et les actions associées encore ouvertes |  | Journal de suivi (risques)
étapes & livrables

## Slide 126: Gestion des problèmes - Description
DEFINITION ET OBJECTIF
Un problème est un événement avéré, qui a des conséquences négatives sur le déroulement de l’activité. Il nécessite des prises de décisions rapides et éventuellement des escalades. Il peut s’agir d’un problème lié par exemple : à un manquement d’un contributeur à ses engagements (coût, qualité, délai d’un projet, exigences contractuelles) à un risque avéré pour lequel les actions de mitigation n’ont pas eu les effets escomptés à l’exploitation et l’infrastructure (panne serveur, réseau) bloquant les activités des équipes à la sécurité des développements (données sensibles, accès, intrusions,…) à des perturbations dans le maintien opérationnel des applications L’objectif de cette procédure est de gérer les problèmes dans le cadre des prestations du contrat ADM Sourcing en s’assurant que : les instances concernées sont alertées de l’occurrence d’un problème (procédure d’escalade), chaque problème est géré en gardant une traçabilité complète des actions entreprises, les actions de résolution du problème sont identifiées et lancées aussi rapidement que possible, des actions anticipées de non reproduction du problème dans le futur sont identifiées et planifiées, la résolution du problème est pilotée jusqu’à sa clôture définitive L’absence d’une gestion efficace des problèmes peut être une cause d’échec majeure d’un projet.
PERIMETRE
Cette procédure s’applique pour tous les Services fournis dans le cadre du contrat ADM Sourcing. Elle est à lancer dès qu’un problème est signalé, et se termine à la fermeture définitive du problème.
ROLES
Partie prenante Toute personne ayant un rôle à jouer sur le contrat et étant en position d’identifier un problème perturbant fortement ses activités : équipe BNPP (utilisateur, IT, management, …), équipe Gfi (management, architecte, développeur, testeur, …), toute autre personne impliquée dans la réussite du projet (équipe Production BNPP, sous-traitant, éditeur, co-traitant, …). Manager des Services Gfi Service Delivery Manager, ou Service Manager Responsable de la prise en compte d’un problème signalé, ainsi que du lancement et du contrôle des actions planifiées. Le Manageur des Services s’assure de la mise en œuvre de la procédure d’escalade dans les délais prévus.

## Slide 127: Gestion des problèmes - Diagramme de flux
Partie prenante | 
Manageur des Services | 
Livrables | 
Autre processus | 
Journal/Liste des Problèmes
Procédure d’escalade
Journal/Liste des Actions
1. Réceptionner et analyser le problème (Level 0 & 1)
1. Réceptionner et analyser le problème
2. Contrôler l’avancement de la résolution du problème
3. Analyser les causes et identifier des actions préventives
4. Clore le problème
workflow

## Slide 128: Gestion des problèmes - Activités
Etape | Acteur principal (Leader) | Déclencheur | Entrant | Sortant
#1 | BNPP Cardif ou Gfi Partie prenante | Réceptionner et analyser le problème Identifie le problème et demande son instruction. Escalade le problème (Level 0 et 1) s’il n’est pas résolu dans les délais impartis. Si le problème est résolu, informe le Manageur des Services Gfi qui décidera de la suite à donner (enregistrement, autres actions, …) | Procédure d’escalade | 
 | Gfi Mng des Services | Identifie ou réceptionne le problème (Level 2) Analyse et identifié sa priorité Enregistre le problème Escalade le problème (Level 3 et 4) s’il n’est pas résolu dans les délais impartis. | Procédure d’escalade | Journal/Liste des Problèmes
#2 | Gfi Mng des Services | Contrôler l’avancement de la résolution du problème Détermine les actions de résolution appropriées Identifie les responsables des actions à mettre en place Contrôle l’avancement des actions de résolution de façon régulière Revoit très régulièrement le statut des problèmes et des actions en cours Communique sur le problème et les actions en cours Escalade le problème (Level 3 et 4) s’il n’est pas résolu dans les délais impartis. Met en place et pilote une gestion de crise si nécessaire (task force, mobilisation et moyens accrus,…) | Journal/Liste des Problèmes | Journal/Liste des Actions Comités de Suivi / Pilotage / LSA (en fonction du niveau de Gouvernance)
#3 | Gfi Mng des Services | Analyser les causes et identifier des actions préventives Vérifie l’efficacité des actions de résolution décidées Analyse les causes ayant entrainé ce problème Propose la mise en place d’actions préventives en interne Gfi ou en relation avec BNPP Planifie ces actions suivant l’impact estimé du problème |  | Journal/Liste des Actions
#4 | Gfi Mng des Services | Clore le problème Vérifie la disparition complète du problème Clôt le problème et les actions associées encore ouvertes |  | Journal/Liste des Problèmes Journal/Liste des Actions
étapes & livrables

## Slide 129: Gestion des problèmes - Procédure d’escalade
Niveau | Description | Délai de résolution (heures ouvrées suivant SOH) | Contact IBM | Contact BNPP
Level 0 | Déclenché au sein de l’équipe ayant identifié le problème. | < 2h | Equipe | Equipe
Level 1 | Déclenché si l’équipe ayant identifié le problème n’a pas pu le résoudre au Level 0. | < 4h | Application Leader | RA
Level 2 | Déclenché si l’Application Leader concerné n’a pas pu résoudre le problème au Level 1. | < 8h | Project/Service Manager Service Delivery Manager | RPA, RD Service Delivery Manager
Level 3 | Déclenché si le Project/Service Manager n’a pas pu résoudre le problème au Level 2. | < 12h | Local Account Manager | LSA Manager
Level 4 (*) | Déclenché si le LSA Account Manager n’a pas pu résoudre le problème au Level 3. | < 24h | MSA Manager | Master Agreement Manager
Exemple de problèmes pouvant déclencher la procédure d’escalade | Niveau possible d’escalade
Incident en production de sévérité 1, c’est à dire bloquant totalement le fonctionnement d’une application | Level 2
Indisponibilité d’un environnement ou d’une infrastructure réseau nécessaire pour la résolution d’un incident majeur ou la tenue de jalons de livraison (ex : Virtual Machine) | Level 4
Dysfonctionnement d’un outil (ex : ALM, gestion de configuration) mettant en péril la tenue de jalons de livraison | Level 3
Absence non planifiée d’une ressource critique indispensable pour le traitement d’une demande urgente (ex: résolution d’incidents de sévérité 1) | Level 2
(*) Généralement lorsque le problème est lié à des tierces parties BNPP (ou Gfi), hors CARDIF (ex : IPS, CIB, Groupe BNPP)

## Slide 130
4. Communiquer, agir et s’améliorer
4.3. Continuité des activités

## Slide 131
Plan de continuité des activités - Description
OBJECTIF ET PERIMETRE
L’objectif de est de décrire la capacité de Gfi à maintenir son activité opérationnelle en cas d’incidents majeurs affectant des actifs Gfi et venant perturber les activités habituelles des prestations du contrat ADM Sourcing Cardif. Les incidents potentiels sont identifiés et évalués en terme de risque, puis classés selon 3 catégories : les incidents affectant les locaux (site loss) les incidents affectant les services (services loss) les incidents impactant les compétences (skill loss) Ce plan ne prend donc pas en compte la récupération d’actifs BNPP perdus ou endommagés en cas d’incident majeur (serveurs, données applicatives) qui reste à la charge de BNPP (Disaster Continuity Plan).
EVALUATION DES RISQUES
Sources de risque | Catégorie | Probabilité | Impact | Criticité
Tremblement de terre | site loss | 1-Rare | 5-Sévère | 5
Incendie, Inondation | site loss | 2-Peu probable | 4-Majeur | 8
Epidémie | skill loss | 1-Rare | 3-Modéré | 3
Panne électrique | services loss | 3-Possible | 4-Majeur | 12
Perte de données critiques | services loss | 3-Possible | 4-Majeur | 12
Perte de connectivité, Incident réseau | services loss | 3-Probable | 4-Majeur | 12
Incident sur le matériel ou le logiciel | services loss | 4-Probable | 4-Majeur | 16
Indisponibilité définitive d’une ressource critique | skill loss | 3-Possible | 3-Modéré | 9
PLAN DE CONTINUITE DES ACTIVITES entité (PCA-e)
En complément des mesures internes prises par Gfi pour la protection des activités qui lui sont confiées, un PCA-e entre Gfi et BNPP Cardif pour le contrat ADM Sourcing Cardif est mis en œuvre. Ce PCA-e permet d’identifier les activités, personnes, ressources matérielles et sites concernés d’identifier les acteurs concernés de mettre en place une stratégie de replis

## Slide 132
Incidents et Plan d’actions
Incident | Conséquence | Plan d’action | Responsable
Tremblement de terre Incendie, Inondation | Impossible d’accéder aux bureaux où sont habituellement exercées les activités | Transfert des activités vers le Site de repli | Contact PCA
Epidémie | Ressources humaines potentiellement impactées et indisponibles Lieux publiques inaccessibles | Mettre en œuvre le Plan anti-pandémie au niveau Gfi précisant les sites de replis | Contact PCA
Panne électrique | Impossible de faire fonctionner le matériel (postes fixes, réseau,…) | Activer les Onduleurs | Manageur des Services
Perte de données critiques | Impossible d’intervenir sur les applications | « Disaster Recovery Plan » mis en place par BNPP | Production BNPP
Perte de connectivité, Incident réseau | Impossible d’accéder au réseau et aux serveurs BNPP | Transfert des activités vers le Site de repli | Contact PCA
Incident sur le matériel Poste inutilisable Perte du poste de travail | Impossible de réaliser le travail demandé (correctif, évolutions, …) | Alerte à remonter immédiatement à BNPP | Manager des services
Incident sur le logiciel Non fonctionnement des outils (VM, ASAP…) | Impossible de réaliser le travail demandé (correctif, évolutions, …) | Alerte à remonter immédiatement à BNPP | Manageur des Services
Indisponibilité définitive d’une ressource critique | Impossible de réaliser le travail demandé tel que prévu initialement | Activer le plan de backup (cf Annexe 5.1. Modèles de Sourcing et Contacts) Alerter le réseau Gfi pour identifier une ressource disponible équivalente | Manageur des Services

## Slide 133
Sites Gfi concernés
Localisation | Adresse | Contact pour PCA | Nom du PCA local
France | Gfi France RDC – Batiment F - 172 rue de Paris 59000 Lille | Local Service Delivery Manager | QUALI-CSA-PCA-Plan de Continuité d'Activité

## Slide 134
4. Communiquer, agir et s’améliorer
4.4. Amélioration continue

## Slide 135: Activités d’amélioration continue
Type d’activité | Description
Plan d’Amélioration Continue | Permet d’identifier et de piloter les actions permettant d’améliorer la qualité des Services et applications, d’améliorer la performance et de réduire les coûts. Il contient : l’identification des dysfonctionnements et opportunités d’amélioration des processus, avec participation à certaines « retrospectives » des Patrimoines BNPP l’analyse correspondante en terme de recommandations, impacts, gains attendus, retour sur investissement, … un plan d’implémentation (décisions, actions, planning)
Maintenance préventive | Identifier et proposer des corrections/modifications des applications de façon préventive afin d’éviter l’apparition d’incidents en production
Mesure de l’amélioration continue | Le KPI KM-7 vérifie la capacité à inclure dans le Plan d’Amélioration Continue 3 nouvelles actions d’amélioration chaque mois
Comité de suivi Comité de pilotage Comité LSA | Les axes d’amélioration identifiés par Gfi sont proposés dans ces Comités pour décision sur leur mise en œuvre. Le choix du Comité est fonction notamment du coût de mise en œuvre, de l’impact sur le contrat, du périmètre ciblé. Le Plan d’Amélioration Continue est partagé mensuellement avec BNPP dans les Comité de Pilotage

## Slide 136
Plan d’amélioration continue
L'amélioration continue est tout d'abord une question d’ « état d’esprit ». Chaque membre de l'équipe peut détecter des améliorations à son niveau, en identifiant notamment les problèmes répétitifs qui pourraient être résolus de façon définitive et en suggérant une amélioration de l'application.
Les idées collectées sont ensuite évaluées et remontées au bon niveau de décision. Si elles sont retenues, elles intègrent le Plan d’Amélioration Continue pour suivi des actions.
Gfi Connection Community ?
« Boîte à idées »
Lille
Analyse des propositions
Description Impact si non fait
Gains attendus
Processus impacté
Accord pour mise en œuvre
Service Delivery Manager Gfi
Delivery Service Manager BNPP
Plan d’Amélioration Continue

## Slide 137
Annexes

## Slide 138
5. Annexes
5.1. Portefeuille des applications

## Slide 139: Applications du périmètre
Ci-dessous la liste des applications BNPP Cardif du périmètre ADM Gfi et leurs caractéristiques (ouvrir le fichier Excel attaché).
Ce portefeuille d’application est susceptible d’évoluer pendant la durée du contrat suite au décommissionnement ou à l’ajout d’applications.
Le document Supplement 02.2-A Applications Portfolio (Gfi) reste la référence contractuelle.

## Slide 140
5. Annexes
5.3. Comitologie Projet

## Slide 141: Organisation des différents Comités - Focus projets
Projet | Patrimoine | LSA
Chaque projet met en oeuvre au moins un Comité Projet régulier avec le sous-traitant Ce comité peut être enrichi de toute instance nécessaire au bon déroulement du projet La comitologie du Projet avec le sous-traitant est définie dès le lancement du projet. | Le chef de projet partenaire remonte les informations et alertes sur le déroulement du projet au : Comité de suivi si le sous-traitant est en charge du Run de(s) application(s). Il peut y avoir plusieurs comités de suivi concernés si les périmètres applicatifs touchent plusieurs patrimoines. Comité de pilotage du domaine si le patrimoine n’a pas de comité de suivi. Comité LSA dans tous les autres cas. | Le comité LSA contrôle la bonne réalisation des engagements de l’ensemble des parties prenantes.
Comité LSA
LSA Sourcing & Industrialization Management Committee
Comité de Pilotage
Steering Committee
Comité de Suivi
Follow up committee
escalade
Comité de Projet
informe
Comité de Suivi
Follow up committee
Comité de Pilotage
Steering Committee
Comité de Pilotage
Steering Committee
Si absence de CoSuiv
Si absence de CoSuiv et de copil
Plusieurs CoSuiv
si projet multi applications

## Slide 142: Engagements du GIE BNP Paribas Cardif
Engagements
Le GIE est engagé pour la totalité de la durée du contrat sur le montant de la base line qui comprend les interventions de type AA et CM. Les volumes convertis en budgets complémentaires et réguliers sont définis par le Finance Controlling SPOC pour les parties WR, et AD évolutions. Ils sont partagés entre les Responsables de Patrimoine et le Finance Controlling SPOC. Ils sont communiqués au sous-traitant par l’intermédiaire du comité de suivi sous la forme des roadmaps. Les Responsables de Patrimoine, au moyen de l’outil FMTMA, ont la possibilité d’effectuer des demandes opérationnelles dans la limite des volumes qui leurs sont affectés.
Engagements des projets
La commande ferme d’un projet au sous traitant n’est possible que sous 4 conditions . Etre en possession de : La validation fonctionnelle de la proposition du sous-traitant par le Chef de Projet BNP Paribas Cardif. La Validation budgétaire par l’IC de validation. Le résultat du processus d’appel d’offre si le projet à fait l’objet d’une mise en concurrence. Selon les contextes laissés à l’appréciation du LSA Manager, l’accord du CIO Cardif. En préalable au comité LSA, le Finance Controlling SPOC constate la présence des éléments ci-dessus et avalise la dépense. Lors du comité LSA, le projet est confirmé au sous-traitant. Les mises à jour contractuelles sont effectuées. Seul le comité LSA est compétent pour engager le GIE sur un devis projet au sous-traitant. Il ne peux qu’a ce moment là engager des travaux facturables. Aucune délégation n’est possible. Le comité LSA étant mensuel, le LSA manager ou les sourcing managers en son absence peuvent devancer un comité LSA. Tout en respectant les conditions d’acceptations décrites, dont l’accord du finance controlling SPOC, ils peuvent en cours de mois valider avec traçabilité une commande. La régularisation contractuelle devra être effectués obligatoirement au comité LSA suivant. La validation du LSA manager auprès du sous-traitant ne se substitue pas à la responsabilité du chef de Projet BNP Paribas Cardif dans la gestion du budget de son projet.

## Slide 143
5. Annexes
5.3. Modèles d’organisation et contacts

## Slide 144: Organigramme ADM Sourcing BNPP Cardif
LSA Manager
Jean-Marc CLAUDE
BNPP Group Sponsor
Gilles CORDESSE
BNPP Group ADM Sourcing Vendor Manager
Christophe LONGEPE
Sourcing Manager
Audrey CHAPPRON
Jean-Luc LEBON
Béatrice SANCHEZ
Benoît FERNANDES
Service Delivery Manager
Audrey CHAPPRON
Jean-Luc LEBON
Béatrice SANCHEZ
Benoît FERNANDES
Finance Controlling SPOC
Nathalie LESUEUR
Group Legal SPOC
LEGAL Group
Group ADM Industrialization Director
Karine GOURIOU
ADM Industrialization Manager
A identifier
Industrialization Project Manager
A identifier
Group Procurement
ARF
Procurement SPOC
Stéphanie RENAUDAT
Production Interface SPOC
Julien MONIN
Chief Information Security Officer SPOC
Roman BODOLEA
Risk and Compliance SPOC
Christophe BOBAN
Département Epargne
Project/Asset Manager
Sébastien MENIGOZ
Virginie PASINETTI
Franck WAVREILLE
(Epargne)
Hervé AOUATE (Epargne succession)
Liens opérationnels
Département Socles Digitaux
Project/Asset Manager
François DUMONT
Amel DJEDDI
Département Données
Project/Asset Manager
Hervé BESSE
Régis RISPAL
Département Prévoyance
Project/Asset Manager
Olivier BOUZAT
Jérôme BRETONNIERE
Philippe GROST

## Slide 145: Structure des rôles Gfi pour contrat local BNPP Cardif (LSA)
Local Contract Manager
Christophe Blas
Global (MA) Management structure
Global Account Manager (Roula Seemaan)
Global Contract Manager (Willy Coriton)
Local Account Manager
Adeline Domenge
Local IT Security SPOC
Khalid Lahboub
Liens opérationnels
Local Finance Manager
Christophe Blas
Local Service Delivery Manager
Maxime Gharbi
Local Service Manager
Thomas Beuraert
thomas.beuraert@externe.bnpparibas.com
03 – 20 – 38 – 82 - 74
Local Service Manager
Nicolas Delbouve
Nicolas.delbouve@externe.bnpparibas.com
03 – 20 – 38 – 82 - 77
Local Service Manager
Jérôme Lallée
Jerome.lallee@externe.bnpparibas.com
03 – 28 – 07 – 41 - 90
Local Transition Manager
Jacques Le Provost
Project Management Office
Jean-Luc Matyjaszczyk

## Slide 146: Contacts Gfi / BNPP Cardif par patrimoine
Le point de contact privilégié est le Service Delivery Manager.
Etant donné le nombre important d’applications et les besoins en backups, les équipes de Lille sont ensuite organisées par typologie d’activité (RUN/Projets) et par patrimoine.
Un Excel plus détaillé par application est également partagé avec BNPP Cardif.

## Slide 147
5 Annexes
5.4. Modèles de documents

## Slide 148: Modèles de documents (1/2)
Les documents de propriété BNPP Cardif sont à prendre de préférence sur le site « Harmonie pour Cardif » (dernière version garantie).
Nom ADM Sourcing | Nom | Modèle | Propriétaire (Scope=83%) | Commentaires
 | Expression du besoin |  | BNPP Cardif | 
Analysis Doc. | Etude d’impact macroscopique EIM&Proposition (ADM) |  | Gfi | Document obligatoire à faire pour chaque demande Porte la proposition (solution, chiffrage, planning)
Estimation | Abaques (outil MTEG) |  | Gfi | Abaques contractuelles
Estimation | Tableur par Analogie |  | Gfi | Outil facultatif
Software Requirements Doc. | Dossier des exigences |  | BNPP Cardif | A mettre à jour après construction des exigences (si existant pour l’application)
Software Requirements Doc. | Liste des exigences |  | BNPP Cardif | 
Software Requirements Doc. | Fiche exigences Fiche de cas d’utilisation |  | BNPP Cardif | 
Analysis Doc. Software Architecture Doc. | Dossier d’analyse (à venir) |  | BNPP Cardif | A mettre à jour après analyse fonctionnelle (si existant pour l’application)
Design Doc. Interfaces specifications | Rapport de conception détaillée |  | Gfi | Pour conception détaillée d’une évolution
Test scenario design Test planning | Stratégie de test |  | BNPP Cardif | 

## Slide 149: Modèles de documents
Nom ADM Sourcing | Nom | Modèle | Propriétaire (Scope=83%) | Commentaires
Test cases Test status report | Scénario de tests / Test execution document (Cas de tests) Test report (Dashboard) |  | BNPP Cardif Gfi | ALM pour les recettes et qualifications
List of defects | Liste des anomalies/List of defects |  | BNPP Cardif Gfi | ALM pour les recettes et qualifications
 | Fiche de livraison / PV de Recette |  | BNPP Cardif Gfi | 
Installation Document | Dossier d’installation |  | BNPP Cardif | 
Exploitation Document | Dossier d’exploitation |  | BNPP Cardif | 
Deployment Document |  |  | BNPP Cardif | 
 | Liste des risques & problèmes |  | Gfi | 
 | Comité de Suivi |  | Gfi | 

## Slide 150
5 Annexes
5.5. Workflows FMTMA

## Slide 151: Workflows FMTMA de gestion des demandes
Consignes importantes sur l’utilisation des workflows :
Renseigner les informations/statuts du ticket au fur et à mesure de la réalisation pour ne pas fausser les compteurs : les mises à jour dans FMTMA doivent refléter au mieux la réalité opérationnelle.
S’assurer de la bonne qualification du ticket en termes de typologie (AA, CM, WR, AD), et de priorité conformément aux règles.
Si après analyse, la solution retenue par BNPP Cardif et Gfi n’est pas compatible avec les exigences CSL : revoir la priorité initiale et/ou exclure le ticket du CSL (« Exclusion CSL » = Oui )
Attention à ne pas abuser du « Préciser la demande » : le compteur CSL ne s’arrête pas pendant ce temps et les délais de réponse BNPP Cardif sont comptabilisés.
Rester vigilant qu’une fiche est bien dans un statut « En pause » si Gfi est en attente d’une action extérieure (BNPP Cardif, CIP, IPS, O2xiGEN, …)
Garder en tête les exigences de délai de réponse des CSL et surveiller le compteur affiché sur chaque fiche FMTMA.
Visualiser ici les workflows AA, CM, WR et AD
Code couleur des SLA FMTMA
SLA démarré et en-cours
SLA effectué dans les temps
Délai prévu dépassé
(que le ticket soit terminé ou pas)

## Slide 152
5 Annexes
5.6. Normes et standards de nommage dans C’You

## Slide 153: Règles de nommage
BNP Paribas CARDIF | CARDIF est toujours en majuscules
CARDIF | CARDIF est toujours en majuscules
Dates des documents | Sous le format AAAAMMJJ. Sans espace ni aucun caractère spécial. En fin de titre.
Gfi CARDIF | Les documents contractuels débutent toujours avec la mention Gfi CARDIF
Titre des documents | Aucun caractère spécial n’apparaît dans les titres de documents. Seuls les espaces sont acceptés. Les traits d’union ne sont présents que s’ils sont une composante des mots.
Validation de documents | L’édition d’une version principale ou majeure vaut validation.
Version intermédiaire | Les versions intermédiaires ne sont dessinées à être supprimées.
Version majeure ou Version principale | Dans C’YOU version principale est synonyme de version majeure.
Versioning C’YOU | Seules les équipes de BNPP CARDIF peuvent éditer des versions principales. Aucun titre de document C’YOU ne comporte de N° de version. En revanche, les documents peuvent comporter dans leur corps, un N° de version exclusivement majeure.

## Slide 154: Historique des modifications
Version | Date | Auteur | Modification | Statut
T1.1 | 08/12/17 | BFE | Revue document | 
T1.2 | 07/02/18 | AMO | Revue document (correction en rouge + commentaires). | 
T1.3 | 09/03/18 | BFE | Revue doc | 
V0.4 | 14/03/18 | BFE | Revue Doc CARDIF/Gfi | 
V0.5 | 19/03/18 | AMO | Revue Doc CARDIF/Gfi | 
V0.6 | 06/04/18 | AMO | MAJ astreintes + Outils Gfi | 
V1 | 17/07/18 | BFE/AMO/MGH | Mise à jour indicateurs + Changement SDM Gfi (Slide 144) + rôle GCL (Slide 80) | 

## Slide 155
Fin du document